ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении гидротехнического сооружения – протяженностью 164 м, 
с кадастровым номером 26:11:080602:42, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, 0,5 км ЮВ

г. Михайловск  						        «     »____________2026 г

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, в лице первого заместителя главы администрации________, действующего на основании Устава, Именуемый далее «Концедент», с одной стороны, и  Индивидуальный предприниматель Тарасов Андрей Дмитриевич, действующий на основании листа записи ЕГРИП форма №Р60009 ОГРНИП 321265100046272, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», в соответствии с (протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса – указать нужное) от «__» _________ 2026 г. № ____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:

а) реконструировать и модернизировать имущество (далее - объекты имущества, в составе Объекта концессионного Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе «II» настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту;

б) осуществлять коммерческую деятельность по эксплуатации водной глади и прилегающей территории в целях организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, тем самым использовать Объект Соглашения и имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, право владения, использования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

1.2. Концессионная плата по Концессионному соглашению не устанавливается (равна нулю).

1.3. Предельный размер расходов на реконструкцию и модернизацию объекта концессионного соглашения, который предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером - ориентировочно 979 420,00 (девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек) рублей.

II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения является недвижимое имущество: Назначение: сооружения гидротехнические, наименование: ГТС пруда, протяженность 164 м, с кадастровым номером 26:11:080602:42, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, 0,5 км ЮВ (далее – Гидротехническое сооружение, Объект Соглашения).

3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности, на основании внесенной записи в Единый государственный реестр недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.07.2025 № 26:11:080602:42-26/094/2025-2, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 10.07.2025г. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют Приложение № 1 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

4. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект недвижимости – Гидротехническое сооружение, а также права владения и пользования указанным объектом не позднее 30 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру недвижимого имущества: Гидротехнического сооружения, осуществляется по акту приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче недвижимого имущества: Гидротехнического сооружения, считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению документы, относящиеся к передаваемому Гидротехническому сооружению, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей Объекта Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения 
и пользования недвижимого имущества: Гидротехнического сооружения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера, в установленном законодательством порядке.

5. Выявленное при передаче Концессионеру несоответствие    показателей Объекта Соглашения, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим   показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения.

6. Состав объекта Соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

7. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые 
для государственной регистрации права собственности Концедента 
на Объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, в течении 15 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.

8. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4 настоящего Соглашения, осуществляется Концессионером.

9. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с даты подписания сторонами настоящего акта приема-передачи.

III. Модернизация и (или) реконструкция объекта Соглашения

10. Концессионер обязан провести мероприятия по модернизации (реконструкции), объекта Соглашения, в срок не более 5 лет со дня подписания акта приема-передачи.

11. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ 
по модернизации и реконструкции, объекта Соглашения третьих лиц, 
за действия которых несет ответственность.

12. Концессионер обязан за счет собственных средств разработать 
и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую 
для модернизации и реконструкции объекта Соглашения, в срок не более 1-го года со дня подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения.

13. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

14. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным модернизацию и реконструкцию Объекта Соглашения, и ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

15. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения.

16. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов   Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

17. Концессионер обязан ввести реконструированный (модернизированный) объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения после ввода в эксплуатацию реконструированного (модернизированного) объекта.

19. Концессионер обязан осуществить инвестиции в модернизацию 
и реконструкцию объекта Соглашения в объемах и формах, установленных проектной документацией, разработанной Концессионером и согласованной Концедентом.

20. Завершение Концессионером работ по модернизации 
и реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами Актом об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации и реконструкции объекта Соглашения.

IV. Порядок предоставления Концессионеру

земельных участков

21. Концедент обязуется произвести формирование земельного участка, находящегося под объектом настоящего Соглашения, который необходим для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению, в течение 60-ти календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

22. Арендная плата за передаваемый земельный участок устанавливается на основании ________________________________, исходя из площади вновь сформированного земельного участка под Объектом.

23. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия настоящего Соглашения. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

24. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду.

25. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

26. Концессионер вправе с согласия Концедента, возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты  недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения,  предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

27. Концессионер приобретает право пользования водным объектом в  соответствии с водным законодательством Российской Федерации.

28. Использование береговой полосы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру

29. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Гидротехническим сооружением.

30. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

31. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

32. Концессионер имеет право с письменного согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения.

33. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

34. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

35. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения, является собственностью Концессионера.

VI. Порядок передачи Концессионером

Концеденту объектов имущества

36. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения в 30-дневный срок с ДАТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ настоящего Соглашения.

37. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом той Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных настоящим Соглашением.

38. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30-ти календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

VII. Порядок осуществления Концессионером

деятельности по настоящему Соглашению

39. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.

40. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без письменного согласия Концедента.

41. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в      пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, и обеспечивать:

а) содержание в исправном состоянии Объекта Соглашения, своевременную разработку и реализацию мер по обеспечению его безопасности, включая антитеррористическую деятельность;

б) составление за свой счет декларации безопасности объекта Соглашения;

в) соблюдение норм и правил безопасности объекта Соглашения;

г) разработку и своевременное уточнение критериев безопасности объекта Соглашения;

д) проведение регулярных обследований и постоянного контроля за состоянием безопасности объекта Соглашения и его воздействием на окружающую среду, осуществление регулярной оценки безопасности объекта Соглашения и анализа причин снижения безопасности;

е) осуществление мер по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и создание условий для безопасной эксплуатации объекта Соглашения;

ж) обязательное страхование риска гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц 
в результате аварии объекта Соглашения в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации;

з) осуществление гидротехнических, производственно- технологических, санитарных и других мероприятий, обеспечивающих охрану водных и других природных объектов;

и) соблюдение установленного режима использования водоохранных зон;

к) взаимодействие по вопросам предупреждений аварий объекта Соглашения с органом управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям;

л) незамедлительное информирование об угрозе аварии объекта Соглашения региональные органы государственного надзора, другие заинтересованные государственные органы, органы местного самоуправления и в случае непосредственной угрозы прорыва напорного  фронта  -  население  и  организации  в зоне возможного затопления;

м) поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях на объекте Соглашения;

н) соблюдение требований к квалификации работников, осуществляющих эксплуатацию объекта Соглашения;

о) соблюдение требований к пропуску водных масс;

п) необходимые мероприятия в возможных зонах затопления в районе объекта Соглашения;

р) соблюдение требований к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции и эксплуатации объекта Соглашения;

с) гарантии беспрепятственного доступа на объект Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по реконструкции эксплуатации объекта Соглашения;

т) соблюдение иных требований.

42. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять:

а) прокат (коммерческий) лодок и катамаранов (и других плавательных средств);

б) разведение и коммерческий вылов рыбы;

в) осуществление рекреационной деятельности в том числе для организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов

43. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

44. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

45. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

VIII. Сроки по настоящему Соглашению

46. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 203_ г.

47. Срок выполнения работ по разработке проектной документации - не более 1-го года со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

48. Срок модернизации и реконструкции объекта Соглашения - не более 3 лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта концессионного соглашения.

49. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ № 2 К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

50. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – 
«  » _________ 203_г., 5 лет с даты заключения настоящего Соглашения.

IX. Плата по Соглашению

51. Концессионная плата по Концессионному соглашению составляет 0 (ноль) рублей.

X. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности

52. У Концедента не возникает исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Концессионером Соглашения.

53. Исключительные права, на результаты интеллектуальной деятельности полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения принадлежат Концессионеру.

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

54. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

55. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения.

56. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

57. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

58. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

57. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

58. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10-ти календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

59. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон

60. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

61. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации и реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

62. В случае нарушения требований, указанных в пункте 61 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 15-ти календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены.

63. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещение причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 61 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 62 настоящего Соглашения, или являются существенными.

64. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по модернизации и реконструкции объекта Соглашения в течение 5 лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению.

65. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением, в виде пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от кадастровой стоимости Имущества за каждый день просрочки.

66. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, в соответствии с требованиями п. 6.1. ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в виде безотзывной банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть предоставлена Концеденту не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты вступления в силу концессионного соглашения.  Банковская гарантия должна предоставляться ежегодно, сроком на один год, и должна быть выдана на сумму, составляющую 5 % от предельного размера расходов на реконструкцию и эксплуатацию объектов Соглашения. Срок действия последней Банковской гарантии должен заканчиваться 31.12.203__ г. (включительно). Банк, предоставляющий банковскую гарантию, должен соответствовать требованиям, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. № 2367 «О требованиях к банкам и банковским гарантиям, используемым для целей федеральных законов «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В рамках настоящего Соглашения Концессионер вправе предоставить Концеденту сведения о наличии у Концессионера денежных средств в размере, установленном в п. 1.3 Соглашения необходимых для реализации принятых Концессионером обязательств по Соглашению.

67. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

68. Концессионер несет ответственность за безопасность объекта Соглашения, в том числе возмещает в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений ущерб, нанесенный в результате аварии, произошедшей на объекте.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

69. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

70. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 15-ти календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

71. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или ненадлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению.

XIV. Изменение Соглашения

72. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

73. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

74. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

## XIV. Прекращение Соглашения

75. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

76. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

77. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков модернизации и реконструкции Объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в настоящем Соглашении, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без письменного согласия Концедента;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям услуг в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

78. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного ПРЕКРАЩЕНИЯ Концессионного соглашения.

Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в соответствии и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение убытков сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями концессионного соглашения.

В СЛУЧАЕ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ по соглашению сторон сумма возмещения определяется соглашением сторон и при этом не может быть больше затрат Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с пунктом 1.3 настоящего документа и условиями концессионного соглашения.

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концессионер обязан возвратить Концеденту объекты концессионного соглашения в нормальном состоянии с учетом износа и пригодным к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. При прекращении концессионного соглашения объекты концессионного соглашения передаются Концеденту ПО АКТУ ПРИЕМА -ПЕРЕДАЧИ В 30 ДНЕВНЫЙ СРОК.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЙ СУММА ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СОВОКУПНЫЙ РАЗМЕР ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА ПО СОГЛАШЕНИЮ О ФИНАНСИРОВАНИИ НА ДЕНЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

## XVI. Разрешение споров

79. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

80. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15-ти календарных дней с даты ее получения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

81. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XVII. Размещение информации

82. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих   государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет, газете «Шпаковский Вестник».

XVIII. Заключительные положения

83. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10-ти календарных дней с даты этого изменения.

84. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

85. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XIX. Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент: | Концессионер: |
| --- | --- |
|  | Индивидуальный предприниматель Тарасов Андрей Дмитриевич |
|  | 356220, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Комсомольская, 49 тел. 8(988) 858-94-94. ИНН 262311393633, ОГРНИП 321265100046272 р/с 40817810060103209099 Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк БИК 040702615 к/с 30101810907020000615 |

Подписи Сторон

| __________________/_______________/ | __________________/А.Д. Тарасов/ |
| --- | --- |
| от Концедента | от Концессионера |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к Концессионному соглашению

Перечень копий документов, удостоверяющих право собственности

Концедента на объект концессионного соглашения

| № | Наименование документа | Форма, количество экземпляров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на Объект концессионного соглашения | Оригинал, 2 экз. | Дата выдачи не позднее 1 (Одного) месяца до даты передачи Концессионеру Объекта концессионного соглашения |

Приложение № 2

к Концессионному соглашению

от «__»__________2026 г.

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объекта Соглашения

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Мероприятия | Плановые расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | Источник средств на реализацию мероприятий | Срок модернизации и ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление гребня гидротехнического сооружения. | Обеспечение требований Приказа Ростехнадзора от 08.05.2024 № 151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений». Предупреждение нарушения целостности и просадки гребня ГТС. | Работы по подсыпке и выравниванию гребня дамбы песчано-гравийной смесью мелкой фракции 40-70 мм толщиной не менее 15 см с предварительным выравниванием грунта основания (строго без использования трамбовочных катков). | 240,72 | Инвестиции концессионера | 2026-2027 гг. |
| 2 | Ремонт (реконструкция) водоприемной камеры гидротехнического сооружения. | Обеспечение требуемого уровня водопропускной способности надежности работы гидротехнического сооружения. Обеспечение требований Приказа Ростехнадзора от 08.05.2024 № 151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений». | Ремонт водоприемной камеры (башни) путем устройства железобетонной рубашки с использованием арматуры класс А500С, диаметр 8 мм (100 кг) и бетона (БСТ), класс B55 (М700), замена конструкции защитной сороудерживающей решетки на водоприемной камере, антикоррозионное покрытие металлических элементов. | 172,41 | Инвестиции концессионера | 2026 г. |
| 3 | Реконструкция бетонного оголовка донного водовыпуска гидротехнического сооружения. | Обеспечение требуемого уровня водопропускной способности надежности работы гидротехнического сооружения. | Устройство бетонного оголовка донного водовыпуска из гидротехнического бетона класса B60 (М800) (не менее 5м3 ). | 80,00 | Инвестиции концессионера | 2026 г. |
| 4 | Расчистка откосов гидротехнического сооружения от древесно-кустарниковой растительности. | Обеспечение требований Приказа Ростехнадзора от 08.05.2024 № 151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений» | Срезка, корчевка кустарника и мелколесья в переувлажненных грунтах кусторезами 0,082 га; С последующим удалением и вывозом мусора с территории ГТС, осуществление ежегодных профилактических работ. | 34,64 | Инвестиции концессионера | 2026-2031 гг. |
| 5 | Реконструкция пирса | Благоустройство территории прилегающей к гидротехническому сооружению | очистке от коррозии и антикоррозионному покрытию (окраска) опорных металлоконструкций пирса, восстановить деревянное покрытие настила пирса | 451,65 | Инвестиции концессионера | 2027-2028 гг. |
|  | Итого |  |  | 979,42 |  |  |

Приложение № 3

к Концессионному соглашению

от «__»__________2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

объекта концессионного соглашения

| № | Адрес здания, сооружения: | Характеристики, техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование: Гидротехническое сооружение; Назначение: 3) сооружение гидротехническое; Местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Надежда, 0,5 км ЮВ. | Гидротехническое сооружение; Год завершения строительства 1973; Протяженность 164 м; Проектная документация отсутствует; Состояние удовлетворительное; Правообладатель: Шпаковский муниципальный округ Ставропольского края; Вид права: Собственность; Номер регистрации права: 26:11:080602:42-26/094/2025-2 от 08.07.2025; Кадастровый номер: 26:11:080602:42; По результатам обследования установлено: Общее состояние ГТС: удовлетворительное, Угрозы возникновения ЧС: в случае потери фильтрационной способности грунтов и нарушения целостности тела дамбы угроза возникновения ЧС отсутствует. Требуется проведение следующих работ: - произвести работы по подсыпке гребня дамбы песчано-гравийной смесью мелкой фракции с предварительным выравниванием грунта основания. - произвести работы по очистке берегов от древесно-кустарниковой растительности; - произвести работы по устройству бетонного оголовка донного водовыпуска; - произвести работы по ремонту водоприемной камеры; - произвести работы по замене металлической конструкции защитной сороудерживающей решетки на водоприемной камере; - произвести работы по реконструкции пирса. |