УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 10 марта 2025 г. № 300

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры Шпаковского муниципального округа на период с 2025 по 2035 годы

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физическую культуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы -  улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

эффективное использование трудовых ресурсов;

обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

улучшение и сохранение физического здоровья населения;

рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостояния и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится прежде всего решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры муниципального округа заключаются в:

обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения;

обеспечении инфраструктурной целостности муниципального округа.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий округа.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального округа.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план Шпаковского муниципального округа, утвержденный решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2022 г. № 425; Правила землепользования и застройки Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 02.05.2023 г. № 515; местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Шпаковского муниципального округа, утвержденные постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 18.04.2022 г. № 597 |
| Заказчик Программы | администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 113 |
| Разработчик Программы | ИП Жеребцова Марина Алексеевна, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 65 корп. 1 |
| Цели Программы | обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры Шпаковского муниципального округа; обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования |
| Задачи Программы | обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры муниципального округа до 2035 г. в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального округа услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет; доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения; доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных учреждений; доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы; уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения; увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями; число посещений культурных мероприятий; доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа; увеличение доли населения обеспеченной спортивными сооружениями. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий объектов социальной инфраструктуры муниципального округа |
| Срок реализации Программы | срок реализации: 2025 – 2035 гг. |
| Объемы и предполагаемые источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы на 2025 – 2035 гг. составляет 7 306 345,26 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 139 600,00 тыс. руб.; краевой бюджет – 6 806 874,71 тыс. руб.; местный бюджет – 357 315,10 тыс. руб.; внебюджетные источники – 2555,50 тыс. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде на 2025-2035 годы, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования – Шпаковского муниципального округа на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры муниципального округа; обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан; территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального округа. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Описание социально-экономического состояния муниципального округа, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального округа

Шпаковский муниципальный округ расположен в западной равнинной части Ставропольского края, в границах Ставропольской агломерации. Шпаковский муниципальный округ (Шпаковский муниципальный район) был образован в феврале 1935 г. В 1957 г. Ворошиловский район переименован в Шпаковский.

В соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. 
№ 16-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Шпаковского района Ставропольского края» Шпаковский муниципальный район преобразован в Шпаковский муниципальный округ Ставропольского края.

Границы муниципального образования Шпаковского муниципального округа установлены Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. 
№ 16-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Шпаковского района Ставропольского края», Законом Ставропольского края от 01 декабря 2003 г. №45-кз «Об установлении внешних границ районов Ставропольского края».

Площадь территории муниципального округа составляет 232067,57 га (3,6 % от общей площади Ставропольского края). Шпаковский муниципальный округ по площади территории занимает 13-е место среди муниципальных образований Ставропольского края.

Муниципальный округ граничит: на северо-западе с Изобильненским городским округом, на севере – с Труновским муниципальным округом, на северо-востоке – с Грачёвским муниципальным округом, на юго-востоке – с Андроповским муниципальным округом, на юге – с Кочубеевским муниципальным округом, на западе – с Краснодарским краем, в границах муниципального округа расположен городской округ Ставрополь.

В округе находится железнодорожная станция Палагиада (расположена у города Михайловска, на линии Передовая - Светлоград). От станции отходит ветка на Ставрополь, в планах РЖД соединение с Невинномысской железнодорожной веткой (федеральный объект).

Административно - территориальное устройство Шпаковского муниципального округа: - 1 город; - 9 сел; - 7 поселков; - 23 хутора; - 2 станицы. Административным центром является город Михайловск, который расположен на берегу реки Чла, юго-западные границы города Михайловск примыкают к границам краевой столицы - городу Ставрополю, практически сливаясь с ним. Расстояние между центрами городов составляет приблизительно 10 км.

Географическое положение муниципального округа уникально, он занимает самый центр Предкавказья и находится на равном расстоянии, как от Каспийского, так и от Черного морей. Территория района является водораздельной точкой между их бассейнами, что в свою очередь служит частью Главного водораздела мира.

Занимая центральную часть Ставропольской возвышенности, Шпаковский муниципальный округ является самой высокой территорией на всей Восточно-Европейской равнине.

Основные расчетные климатические параметры холодного периода Шпаковского муниципального округа в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» следующие:

абсолютная минимальная температура воздуха: минус 31ºС;

температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: минус 18ºС;

средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8ºС: 0,6ºС;

продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8ºС: 168 сут.;

средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8ºС: 4,7 м/с.

Расчетная сейсмичность территории округа – не более 7 баллов.

Рельеф муниципального округа достаточно однородный, изрезанный балками и речными долинами. Преобладающая часть территории относительно ровная, благоприятная для сельскохозяйственного производства (зерново- животноводческая зона).

Почвы черноземные, темно-каштановые, местами солонцевато- глинистые.

Гидрографическая сеть Шпаковского муниципального округа представлена реками, озерами и искусственными водоемами (р. Егорлык, 
б. Бол. Курхатинка, б. Ключевка, б. Горькая, б. Кизиловка, р. Грушевая, 
р. Татарка, р. Липовая, р. Гремучка, р. Медведка, р. Вербовка, б. Водяная, 
б. Жилейка, б. Возгривка, б. Березка, б. Соленая, б. Корягина, Сенгилеевское водохранилище, оз. Лиман, оз. Новомарьевский Лиман, оз. Вшивое, 
оз. Соленое).

Уровень социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа оценен Проектом Схемы территориального планирования Ставропольского края и иными стратегическими и программными документами, которые предусматривают реализацию ряда экономических, инфраструктурных проектов.

Промышленно-географическое положение – положение территории относительно источников энергии, источников основных видов промышленного сырья, промышленных центров.

Промышленно-географическое положение Шпаковского муниципального округа относительно выгодное – центральное, ближайшими к округу промышленными центрами являются города Ставрополь (легкая промышленность, пищевая промышленность, производство строительных материалов) и Невинномысск (химическая промышленность, промышленность строительных материалов, пищевая промышленность, легкая промышленность).

Ближайшими к округу месторождениями полезных ископаемых являются общераспространенные месторождения строительных материалов: песков, строительного камня, глин.

Приоритетным направлением промышленного комплекса на территории Шпаковского муниципального округа должно стать развитие неэнергоемких отраслей промышленности с ориентацией на потребителей продукции из региона Ставропольской агломерации.

Аграрно-географическое положение – положение в системе сельского хозяйства относительно районов производства сельскохозяйственного сырья, относительно районов производства продуктов питания.

Территория муниципального округа располагается в пределах сельскохозяйственной зоны Ставропольского края, имеющей зерново-животноводческую специализацию сельского хозяйства.

Относительно центров производства сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае положение Шпаковского муниципального округа можно охарактеризовать как выгодное. Пограничные Александровский и Изобильненский округа являются одними из лидеров по валовому сбору зерновых культур.

Территория муниципального образования обладает перспективами развития аграрного сектора экономики, связанными в первую очередь с развитием «пригородных» узкоспециализированных предприятий интенсивного типа (тепличного овощеводства, плодоводческих и виноградарских предприятий, птицеводства, глубокой переработки продукции сельского хозяйства). С учетом особенностей аграрно-географического положения система земледелия на территории Шпаковского муниципального округа в перспективе должна строиться с учетом развития интенсивных отраслей и большого разнообразия производственных типов хозяйств.

Демогеографическое положение – положение территории относительно концентрации населения, трудовых ресурсов и научно-технических кадров.

Территория Шпаковского муниципального округа располагается в пределах «западного ареала расселения» Ставропольского края, включающего территорию «сельских» муниципальных образований, расположенных на западе региона.

В состав территории Шпаковского муниципального округа входят 42 населенных пункта: город Михайловск, хутор Балки, хутор Богатый, поселок Верхнедубовский, хутор Верхнеегорлыкский, село Верхнерусское, хутор Веселый, хутор Вязники, хутор Гремучий, хутор Грушевый Нижний, хутор Демино, село Дубовка, хутор Дубовый, хутор Жилейка, хутор Извещательный, село Казинка, село Калиновка, хутор Калюжный, хутор Кожевников, хутор Липовчанский, село Надежда, хутор Нижнерусский, хутор Новокавказский, станица Новомарьевская, поселок Новый Бешпагир, село Пелагиада, село Петропавловка, хутор Подгорный, хутор Польский, поселок Приозерный, хутор Рынок, хутор Садовый, поселок Северный, село Сенгилеевское, поселок Степной, село Татарка, хутор Ташла, станица Темнолесская, хутор Темнореченский, хутор Холодногорский, поселок Цимлянский, поселок Ясный.

Численность населения муниципального округа характеризуется тремя показателями: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу; сведения из похозяйственных книг; реальная численность населения (к примеру, состоящей из избирателей, наполняемости школ, поликлиник и так далее).

По состоянию на 01 января 2025 года численность населения Шпаковского муниципального округа составляет:

1. 165 229 чел. (по данным Северо-Кавказстат);

2. 176 922 чел. (по данным из похозяйственных книг населенных пунктов ШМО);

3. 225 000 чел. (реальная численность населения из учета жителей г. Михайловска, проживающих в МКД и по сведениям общеобразовательных учреждений).

Таблица 1 – Сведения о численности населения с разбивкой по населенным пунктам муниципального округа

| Наименование территориального подразделения | Наименование населенного пункта | Расстояние от центра территориального отдела до административного центра округа | Численность населения (чел.) (по данным из похозяйственных книг населенных пунктов ШМО) 176922 чел. | Категория НП по численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | г. Михайловск | центр | 121097 | Большой (от 100 до 250 тыс. чел.) |
|  | хутор Балки | 11,5 | 51 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | хутор Кожевников | 15,7 | 323 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
|  | хутор Подгорный | 7,3 | 217 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Верхнерусский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | село Верхнерусское | 5 | 6006 | Крупный (свыше 5 тыс. чел.) |
|  | хутор Вязники | 6,0 | 481 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
|  | хутор Нижнерусский | 16,3 | 668 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Деминский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | хутор Демино | 35 | 3562 | Большой (от 1 до 5 тыс. чел.) |
|  | хутор Гремучий | 32,2 | 63 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | хутор Холодногорский | 35,7 | 283 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Дубовский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | село Дубовка | 18 | 1605 | Большой (от 1 до 5 тыс. чел.) |
|  | поселок Верхнедубовский | 30,9 | 453 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
|  | село Калиновка | 30,9 | 165 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
| Казинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | село Казинка | 25 | 2275 | Большой (от 1 до 5 тыс. чел.) |
|  | хутор Богатый | 29,2 | 15 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | село Петропавловка | 37,0 | 93 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
| Надеждинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | село Надежда | 22 | 12386 | Крупный (свыше 5 тыс. чел.) |
|  | хутор Жилейка | 16,0 | 28 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | хутор Ташла | 26,9 | 372 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Новомарьевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | станица Новомарьевская | 35 | 2674 | Большой (от 1 до 5 тыс. чел.) |
| Пелагиадский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | село Пелагиада | 9 | 7010 | Крупный (свыше 5 тыс. чел.) |
|  | хутор Дубовый | 10,5 | 178 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
| Сенгилеевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | село Сенгилеевское | 60 | 2613 | Большой (от 1 до 5 тыс. чел.) |
|  | поселок Приозерный | 51,3 | 214 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
|  | хутор Садовый | 46,1 | 144 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
| Татарский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | село Татарка | 36 | 6617 | Крупный (свыше 5 тыс. чел.) |
|  | хутор Верхнеегорлыкский | 31,9 | 714 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
|  | хутор Грушевый Нижний | 40,3 | 21 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | хутор Извещательный | 47,2 | 78 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | хутор Новокавказский | 43,4 | 33 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | хутор Польский | 39,8 | 467 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
|  | хутор Рынок | 45,8 | 94 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | хутор Темнореченский | 42,3 | 377 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Темнолесский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | станица Темнолесская | 61 | 2588 | Большой (от 1 до 5 тыс. чел.) |
|  | хутор Веселый | 59,0 | 23 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | хутор Калюжный | 54,0 | 12 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | хутор Липовчанский | 57,0 | 84 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
| Цимлянский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | поселок Цимлянский | 45 | 1378 | Большой (от 1 до 5 тыс. чел.) |
|  | поселок Новый Бешпагир | 59,8 | 348 | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
|  | поселок Северный | 59,8 | 22 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | поселок Степной | 73,2 | 6 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |
|  | поселок Ясный | 47,1 | 143 | Малый (до 0,2 тыс. чел) |

Административный центр округа – город Михайловск относится к категории больших городов с численностью населения более 100 тыс. человек, сосредотачивая 67,0 % всего населения муниципального округа.

Как видно из таблицы 1 по численности населения сельские населенные пункты Шпаковского муниципального округа распределяются по 4 категориям:

малые (менее 200 человек) – 16 (39,0 % от общего числа всех сельских населенных пунктов);

средние (от 200 до 1000 человек) – 13 (31,7 %);

большие (от 1000 до 5000 человек) – 8 (19,5 %);

крупные (более 5000 человек) – 4 (9,8 %).

Плотность населения на территории муниципального округа составляет 76,6 чел./км2 – 4 место среди муниципальных образований Ставропольского края (в среднем по краю – 43,62 чел./км2).  Плотность сети сельских населенных пунктов – 17,4 единиц на 1000 км2.

Таблица 2 – Численность населения, занятого по отраслям деятельности

| Наименование сферы деятельности | Численность работающих (чел.) |
| --- | --- |
| Бюджетная сфера в том числе: | 4905 |
| муниципальная служба | 249 |
| социальное обслуживание населения | 223 |
| образование | 2853 |
| здравоохранение | 1012 |
| культура, физическая культура и спорт | 568 |
| Сельское хозяйство | 1150 |
| Промышленность, строительство, транспорт, связь | 1359- промышленность, 255-строительство, 1983-транспорт, 127- связь |
| Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание | 2985 |
| Малое и среднее предпринимательство | 5555 |
| Санаторно-курортный комплекс | - |
| Пенсионеры | 34567 |
| Другие категории (расшифровать) | - |

Рыночное (сбыто-географическое) положение – положение территории относительно основных рынков сбыта товаров как производственного, так и потребительского назначения.

Положение планируемой территории относительно центров производства и потребления в Ставропольском крае можно охарактеризовать как выгодное, так Шпаковский муниципальный округ располагается в зоне 2-х часовой доступности от городов, входящих в состав агломерации Кавказских Минеральных Вод – крупнейшей системы расселения на территории Ставропольского края, и одного из крупнейших центров «потребления» региона и города Ставрополя – крупнейшего города региона. Данный факт в перспективе может способствовать наращиванию экономических связей производителей Шпаковского муниципального округа с контрагентам из указанных территорий.

Рекреационно-географическое положение – положение территории относительно основных туристических объектов, туристических центров и туристической инфраструктуры. Рекреационно-географическое положение планируемой территории полупериферийное, так муниципальный округ расположен близко к туристическим центрам и рекреационным территориям. Ближайшая рекреационная территория – эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод. Их основная специализация - оказание медицинских и оздоровительных услуг, лечение всемирно известными водами и минеральными грязями. Ближайшие города-курорты – Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки – находится в зоне 2-х часовой транспортной доступности от г. Михайловска.

Таким образом, муниципальный округ расположен в центральной части Ставропольского края в непосредственной близости от его крупных экономических центров. Благоприятные природно-климатические условия и ресурсы, выгодное транспортно-географическое положение обеспечивает округу потенциалы инвестиционной привлекательности.

Сведения о градостроительной деятельности.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных образований;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных образований документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных образований.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального образования подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории Шпаковского муниципального округа утверждены градостроительные документы:

1) Генеральный план Шпаковского муниципального округа, утвержденный решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2022 г. № 425;

2) Правила землепользования и застройки Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 02 мая 2023 г. № 515.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального округа, сложившийся уровень обеспеченности населения муниципального округа услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социальной сферы, а также качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социальной сферы с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2025 г.

Обеспеченность населения муниципального округа объектами социальной сферы определена в соответствии с постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 18 апреля 2022 г. № 597 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Шпаковского муниципального округа Ставропольского края».

Таблица 3 – Количество объектов социальной инфраструктуры на территории Шпаковского муниципального округа

| Показатели |  | По состоянию на 01 января 2025 года |
| --- | --- | --- |
| Количество учреждений образования (всего) |  | 71 |
| в том числе: | высших | - |
|  | средних специальных | 3 |
|  | общего образования | 26 |
|  | детских дошкольных | 35 |
|  | дополнительного образования детей | 6 |
|  | специальных коррекционных учреждений | 1 |
| Количество объектов здравоохранения (всего) |  | 115 |
| в том числе: | больниц | 6 |
|  | поликлиник | 1 |
|  | врачебных амбулаторий | 6 |
|  | фельдшерско-акушерских, фельдшерских пунктов | 18 |
|  | аптек и аптечных киосков | 84 |
|  | санаториев | - |
| Количество объектов культуры и спорта (всего) |  | 310 |
| в том числе: | дворцов (домов культуры), клубов | 18, клубы-4 |
|  | музеев | 1 |
|  | библиотек | 24 |
|  | музыкальных школ | 9 |
|  | художественных школ | 4 |
|  | спортивных сооружений (стадионы, бассейны, спортивные площадки) | 255: стадион-1, плоскостные сооружения-145, спортзалы-38, крытый каток-1, бассейн-2, стрелковые тиры-7, другие спортивные сооружения (тренажерные залы, приспособленные помещения)-42, объекты городской инфраструктуры (велодорожки, скейтпарки, площадки с тренажерами)-19 |

Уровень здравоохранения

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

Здравоохранение – одна из важнейших отраслей социальной сферы Шпаковского муниципального округа, основная задача которой состоит в постоянном повышении уровня здоровья населения и увеличения продолжительности его жизни.

На территории Шпаковского муниципального округа медицинское обслуживание населения осуществляется в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (по системе обязательного медицинского страхования) и на коммерческой основе, частными клиниками и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности.

На территории муниципального округа систему здравоохранения образует Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Шпаковская районная больница».

Округ имеет хорошо развитую сеть лечебно-профилактических учреждений: 6 участковых больниц, 6 врачебных амбулаторий, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, районная поликлиника на 600 посещений в смену.

Обеспеченность врачебными кадрами составляет примерно 12,16 % на 10 тыс. населения. Всего работающих в лечебно-профилактических учреждениях – 960 человек, в том числе врачей – 202 человека, средних медработников – 405 человек, младшего медицинского персонала – 66 человек, прочего персонала – 280 человек.

В амбулаториях ведется терапевтический и педиатрический приемы, оказывается акушерская помощь средним медицинским персоналом. Для оказания врачебной помощи женскому населению в населенных пунктах Шпаковского муниципального округа ежемесячно выезжает врач - куратор гинеколог из ГБУЗ СК «Шпаковская РБ», который ведет консультативный и амбулаторный прием. Кроме того, во все участковые больницы, амбулатории и ФАПы выезжают бригады узких специалистов для оказания специализированной помощи взрослому и детскому населению на местах. Во время этих выездов осуществляется организационно – методическая помощь учреждениям здравоохранения района.

В настоящее время отмечается удовлетворительная оценка оснащения медицинских учреждений медицинской техникой и оборудованием.

Население отдаленных населенных пунктов находится в относительно худших условиях, поэтому особое внимание нужно уделять развитию здравоохранения в отдаленных от г. Михайловска малых населенных пунктах. Наличие в муниципальном округе отдаленных населенных пунктов делает крайне сложной проблему равного доступа населения к медицинскому обслуживанию организации скорой и неотложной помощи.

Приоритетными направлениями развития медицины в округе продолжает оставаться повышение качества и доступности медицинских услуг для населения.

Характеристика объектов здравоохранения Шпаковского муниципального округа представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Характеристика объектов здравоохранения Шпаковского муниципального округа

| Объекты социальной инфраструктуры | Адрес | Единица измерения | Расчетная вместимость | Фактическая вместимость | Площадь объекта, м2 | Состояние | Дата последнего ремонта | Потребности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная поликлиника | г. Михайловск, ул. Ленина, 1 | посещений в смену | 600 | 600 | 3684,00 | удовлетворительное | 2023г. | Капитальный ремонт |
| Офис врача общей практики | г. Михайловск, СНИИСХ, 12 | посещений в смену | 45 | 45 | 120,9 | удовлетворительное | 2023г. |  |
| Офис врача общей практики | г. Михайловск, ул. Пушкина, 45А | посещений в смену | 45 | 45 | 110,2 | удовлетворительное | 2023г. |  |
| Офис врача общей практики | г. Михайловск, ул. Гоголя, 26 | посещений в смену | 45 | 45 | 109,3 | удовлетворительное | 2019г. |  |
| Офис врача общей практики | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 44А | посещений в смену | 25 | 25 | 127,4 | удовлетворительное | 2022г. новое строительство |  |
| Офис врача общей практики | с. Пелагиада, ул. Калинина, 171/1 | посещений в смену | 20 | 20 | 127,4 | удовлетворительное | 2022г. новое строительство |  |
| Врачебная амбулатория | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 43Б | посещений в смену | - | - | 182,6 | удовлетворительное |  | Капитальный ремонт |
| Врачебная амбулатория | с. Дубовка, ул. Шоссейная, 12 | посещений в смену | 20 | 20 | 158,6 | удовлетворительное | 2022г. |  |
| Амбулатория | с. Надежда, пер. Больничный, 1 | посещений в смену | 53 | 53 | 496,0 | удовлетворительное | 2024г. реконструкция |  |
| Врачебная амбулатория | ст. Темнолесская, ул. Центральная, 143/1 | посещений в смену | 30 | 30 | 258,5 | удовлетворительное | 2023г. новое строительство |  |
| Врачебная амбулатория | ст. Темнолесская, ул. Центральная, 143 | посещений в смену | - | - | 55,8 | удовлетворительное |  |  |
| Врачебная амбулатория | с. Татарка, ул. Черешневая, 44 | посещений в смену | 35 | 35 | 254,9 | удовлетворительное | 2022г. новое строительство |  |
| Врачебная амбулатория | с. Татарка, ул. Ленина, 59 | посещений в смену | 85 | 85 | 837,0 | не удовлетворительное |  | Капитальный ремонт |
| Врачебная амбулатория | с. Казинка, ул. Ленина, 71Б | посещений в смену | 16 | 16 | 185,0 | удовлетворительное | 2021г. |  |
| Профилакторий | с. Казинка, ул. Ленина, 71Б | посещений в смену | - | - | 143,2 | удовлетворительное | 2021г. |  |
| Врачебная амбулатория | х. Дёмино, пер. Студенческий, 1 | посещений в смену | 12 | 12 | 123,3 | удовлетворительное | 2021г. | Капитальный ремонт |
| Врачебная амбулатория | ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, 46 | посещений в смену | 53 | 53 | 273,1 | удовлетворительное | 2022г. |  |
| Врачебная амбулатория | с. Верхнерусское, ул. Юбилейная, 16 | посещений в смену | 17 | 17 | 179,9 | удовлетворительное | 2023г. | Капитальный ремонт |
| Фельдшерско-акушерский пункт | г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, 272 | посещений в смену | 25 | 25 | 46,1 | не удовлетворительное | 2021г. |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | х. Липовчанский, ул. Лесная, 31 | посещений в смену | 20 | 20 | 56,7 | удовлетворительное | 2022г. | Частичный капитальный ремонт, догазификация |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 81 | посещений в смену | 20 | 20 | 89,0 | удовлетворительное |  | Капитальный ремонт |
| Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Приозёрный, ул. Школьная, 17 | посещений в смену | 20 | 20 | 71,7 | удовлетворительное | 2023г. | Частичный капитальный ремонт |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Пелагиада, ул. Ленина, 393 | посещений в смену | 20 | 20 | 50,3 | удовлетворительное | 2022г. |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Верхнеегорлыкский, ул. Пролетарская, 19 | посещений в смену | 20 | 20 | 47,9 | удовлетворительное | 2022г. | Капитальный ремонт, догазификация |
| Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Новый Бешпагир, ул. Советская, 26 | посещений в смену | 20 | 20 | 76,7 | удовлетворительное | 2022г. | догазификация |
| Фельдшерско-акушерский пункт | х. Садовый, ул. Островского, 42 | посещений в смену | 20 | 20 | 72,0 | удовлетворительное | 2022г. | Капитальный ремонт |
| Фельдшерско-акушерский пункт | х. Темнореченский, ул. Невинномысская,33БВ | посещений в смену | 10 | 10 | 98,0 | удовлетворительное | 2023г. новое строительство |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | х. Польский, ул. Садовая, 66 | посещений в смену | 25 | 25 | 41,9 | удовлетворительное | 2023г. | догазификация |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Петропавловка, ул. Октябрьская, 17Б | посещений в смену | 25 | 25 | 15,7 | удовлетворительное | 2022г. |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Верхнедубовский, ул. Ленина, 64 | посещений в смену | 25 | 25 | 94,0 | удовлетворительное | 2022г. |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | х. Ташла, ул. Центральная, 77А | посещений в смену | 10 | 10 | 70,9 | удовлетворительное | 2022г. новое строительство |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | х. Холодногорский, пер. Южный, 11 | посещений в смену | 20 | 20 | 69,1 | удовлетворительное | 2022г. |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Калиновка, ул. Кавказская, 16 | посещений в смену | 20 | 20 | 22,0 | удовлетворительное | 2022г. | догазификация |
| Фельдшерско-акушерский пункт | х. Кожевников, пер. Родниковский, 6 | посещений в смену | 20 | 20 | 23,0 | удовлетворительное |  | Капитальный ремонт |
| Фельдшерско-акушерский пункт | х. Нижнерусский, ул. Центральная, 45 | посещений в смену | 20 | 20 | 46,5 | удовлетворительное |  | Капитальный ремонт |
| Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Ясный, ул. Новая, 2А | посещений в смену | 25 | 25 | 76,0 | удовлетворительное | 2020г. новое строительство |  |
| Районная больница | г. Михайловск, ул. Ленина, 1 | коек | 280 | 280 | 5463,5 | удовлетворительное | 2023г. | Капитальный ремонт |
| Инфекционное отделение | г. Михайловск, ул. Ленина, 1 | коек | 25 | 25 | 356,2 | удовлетворительное | 2019г. |  |
| Участковая больница | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 43Б | коек | 10 | 10 | 675,0 | удовлетворительное | 2024г. капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| Участковая больница | с. Надежда, пер. Больничный, 1 | коек | 11 | 11 | 1040,0 | удовлетворительное | 2024г. реконструкция |  |
| Участковая больница | пос. Цимлянский, ул. Советская, 12А | коек | 10 | 10 | 1595,3 | удовлетворительное | 2024г. капитальный ремонт |  |
| Участковая больница | с. Пелагиада, ул. Калинина, 171 | коек | 10 | 10 | 448,5 | удовлетворительное | 2021г. капитальный ремонт |  |

В структуре заболеваемости доминирующее место занимают три основных класса болезней – это болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения и травмы и отравления во всех возрастных группах. В целом показатели здоровья постепенно улучшаются за счёт приобретения современного диагностического оборудования, улучшения условий жизни населения.

Стремясь к обеспечению максимально комфортных условий проживания для каждого жителя Шпаковского муниципального округа, необходимо сосредоточиться на развитии современной, комплексной и интегрированной системы охраны здоровья, организованной в единый многофункциональный медицинский кластер, управляемой в соответствии с мировыми стандартами. Эта система позволит удовлетворить потребности существующих и будущих поколений и обеспечит более здоровую и длительную жизнь для всех жителей.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения должно осуществляться, прежде всего, за счёт обеспечения укомплектованности всех учреждений медицинским персоналом. Работа самого здравоохранения муниципального округа должна быть направлена на эффективную профилактику заболеваний, сокращение сроков восстановления утраченного здоровья людей путём широкого внедрения в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения.

Уровень образования

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, система профессионального образования, система дополнительного образования детей.

Система образования Шпаковского муниципального округа включает в себя 67 образовательных организаций, в том числе:

35 муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (7739 воспитанников);

26 муниципальных общеобразовательных организации (22176 обучающихся);

6 муниципальных организаций дополнительного образования детей (5462 обучающихся).

Государственные образовательные учреждения:

государственное казенное образовательное учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 13»;

государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 VIII вида»;

государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева».

Негосударственные учреждения:

частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» (65 воспитанников дошкольного возраста и 67 обучающихся 1-4 классов);

Лицей «Ступени роста» ИП Акимочкина Т.А. (82 обучающихся 1-4 классов);

центр присмотра и развития детей, открытый индивидуальным предпринимателем (ИП Романенко В.А.) (142 воспитанника дошкольного возраста);

частный детский сад «Светлячок», открытый индивидуальным предпринимателем (ИП Омельченко М.В.) (199 воспитанников дошкольного возраста);

детский центр развития и присмотра «Виктория», открытый индивидуальным предпринимателем (ИП Сорокотяга А.А.) (92 воспитанника дошкольного возраста);

частное профессиональное образовательное учреждение «Михайловский медицинский техникум»;

частное профессиональное образовательное учреждение «Академический многопрофильный колледж».

В Шпаковском муниципальном округе в отрасли «Образование» трудится 1 624 педагогических работника.

По итогам 2024 года в Шпаковском муниципальном округе функционировали 397 классов начальной школы. Доля школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования, составляет 100% от общей численности обучающихся. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации.

В Шпаковском муниципальном округе в 461 классе (5-9 класс), реализуется ФГОС основного общего образования. Доля школьников, обучающихся по ФГОС основного общего образования, составляет 100 %.

В 58 классах (10-11 класс) реализуется ФГОС среднего общего образования. Доля школьников, обучающихся по ФГОС среднего общего образования, составляет 100% от общей численности обучающихся 10-11 классов. Проведена работа по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию ФГОС среднего общего образования. Осуществлена работа по формированию рабочих программ педагогов, повышения их квалификации.

В Шпаковском муниципальном округе в 92 % общеобразовательных организаций созданы современные условия для обучения. Значительно улучшилась учебно-лабораторная, компьютерная и технологическая база, соответствующая современным требованиям и нормам. Все школы округа подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях повышения социально-экономической эффективности среднего общего образования, оказания помощи школьникам в социально-профессиональном самоопределении в 22 (100% от общей численности учреждений, реализующих программы среднего общего образования) общеобразовательных учреждениях реализуется профильное обучение. В 58 профильных классах обучается 1 057 обучающихся.

В округе ведется целенаправленная работа по выявлению и поддержке талантливых детей. Сохранены и продолжают функционировать 6 учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность по художественно-эстетическому, военно-патриотическому, экологическому, спортивному, туристско-краеведческому направлениям. На их базе занималось 6 986 обучающихся (32% от общего количества обучающихся).

Выявление, развитие и поддержка одаренных детей в округе осуществляется через систему конкурсов, конференций, соревнований, фестивалей и других мероприятий.

В летний период на базе образовательных учреждений округа была организована работа 28 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых было задействовано 5 200 несовершеннолетних.

В учреждениях дополнительного образования осуществлялась работа профильных смен патриотической, экологической, спортивной направленности.

Приоритетом развития системы общего образования на территории муниципального округа является обеспечение достойного и качественного образования, создание условий для формирования духовно-нравственных основ личности и развитие человеческого потенциала.

Характеристика объектов образования Шпаковского муниципального округа представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Характеристика объектов образования Шпаковского муниципального округа

| Объекты социальной инфраструктуры | Адрес | Ед. измерения | Расчетная вместимость | Фактическая вместимость | Площадь объекта, м2 | Состояние | Дата последнего ремонта | Потребности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад № 1» | г. Михайловск, ул. Кирова, д. 3 | мест | 208 | 288 | 1557,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 2» | г.Михайловск, ул.Кузьминовская, д. 3 | мест | 92 | 126 | 511,85 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» | г. Михайловск, ул. Маяковского, д. 27 | мест | 263 | 282 | 2015,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» | г.Михайловск, ул.Карла Маркса, д. 144 | мест | 86 | 179 | 808,45 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 5» | с. Пелагиада, ул. Калинина, д. 173 | мест | 50 | 72 | 250,6 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» | г. Михайловск, ул. Комсомольская, д. 24а | мест | 255 | 393 | 2344,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 7» | с. Татарка, ул. Казачья, д. 26 | мест | 63 | 69 | 468,6 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 8» | х. Нижнерусский, ул. Центральная, д. 20 | мест | 46 | 63 | 199,7 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 9» | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 35а | мест | 76 | 100 | 695,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 10» | с.Казинка, ул.Ленина, д. 75 | мест | 90 | 61 | 1438,08 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад №11» | ст.Новомарьевская, пер.Молодежный, д. 6 | мест | 82 | 73 | 440,9 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 12» | с. Надежда, пер. Больничный, д. 6 | мест | 139 | 188 | 1083,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 13» | п. Приозерный, ул. Шоссейная, д. 46 | мест | 25 | 6 | 159,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 14» | х. Демино, ул. Ленина, д. 44 | мест | 143 | 213 | 1450,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «ЦРР-д/с №15» | г.Михайловск, ул. Пушкина, д. 59а | мест | 285 | 392 | 2115,8 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 16» | ст. Темнолесская, улица Кочубеевская, д. 1 | мест | 156 | 115 | 1929,7 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «ЦРР – детский сад № 17» | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 138/1 | мест | 236 | 409 | 2173,36 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 18» | п. Цимлянский, ул. Школьная, д. 8 | мест | 115 | 52 | 884,5 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 19» | с. Пелагиада, ул. Ленина, д. 169 | мест | 60 | 73 | 490,5 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 20» | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 37 | мест | 143 | 202 | 1078,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 21» | х.Верхнеегорлыкский, ул.Шолохова, д. 32 | мест | 24 | 16 | 127,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 22» | с. Надежда, ул. Орджоникидзе, д. 66а | мест | 140 | 276 | 2012,0 | нормативное |  |  |
| МБДОУ «Детский сад № 23» | с. Татарка, ул. Гагарина, д. 7 | мест | 135 | 144 | 1681,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 24» | с.Дубовка, ул. Кирова, д. 18/1 | мест | 76 | 75 | 424,09 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 25» | г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 100а | мест | 156 | 263 | 1087,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 26» | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 148 | мест | 144 | 241 | 1114,15 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 27» | г. Михайловск, заезд Степной, д. 22 а | мест | 140 | 262 | 1084,4 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ ЦРР-детский сад № 28» | г.Михайловск, мкр.СНИИСХ | мест | 286 | 450 | 4447,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 29» | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 5 | мест | 145 | 192 | 1097,1 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 А | мест | 280 | 395 | 2395,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБДОУ «Детский сад № 31» | г.Михайловск, ул.Прекрасная, д. 10 | мест | 280 | 573 | 7189,5 | нормативное |  |  |
| МБДОУ «Детский сад № 32» | с. Пелагиада, ул. Ленина, д. 71 | мест | 51 | 102 | 396,0 | удовл. |  |  |
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 34» | г. Михайловск, ул.Архитектурная, д. 37 | мест | 288 | 455 | 4414,8 | нормативное |  |  |
| МБДОУ «Детский сад № 35» | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 206 | мест | 280 | 574 | 5259,2 | нормативное |  |  |
| МБДОУ «Детский сад № 36» | г. Михайловск, ул. Ярославская, д. 52 | мест | 160 | 365 | 4641,6 | нормативное |  |  |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «СОШ № 1» | г.Михайловск, ул. Октябрьская, д. 318 | мест | 812 | 1226 | 7280,9 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «Лицей № 2» | г.Михайловск, ул. Гагарина, д. 79 | мест | 726 | 2317 | 5772,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 3» | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 567/4 | мест | 500 | 1224 | 3001,36 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 4» | г.Михайловск, ул. Шпака, д. 26 | мест | 900 | 2631 | 7951,9 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 5» | г. Михайловск, ул.Пушкина, д. 51 | мест | 717 | 1379 | 6914,3 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 6» | с.Пелагиада, ул.Партизанская, д. 17 | мест | 368 | 620 | 3228,6 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 7» | с. Пелагиада ул. Садовая, д. 26 | мест | 108 | 204 | 1477,6 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 8» | с.Сенгилеевское, ул. Комсомольская, д. 77 | мест | 420 | 368 | 2632,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| филиал МБОУ «СОШ № 8» | х. Садовый, ул.Островского, д. 7 | мест | 30 | 15 | 3480,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 9 им. Героя Советского Союза А. И. Рыбникова» | ст.Темнолесская, ул. Центральная, д.127 | мест | 624 | 350 | 3220,1 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 10 им. героя России А.Р.Савченко» | п.Цимлянский, ул. Школьная, д. 2 | мест | 335 | 172 | 2758,9 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 11» | c. Татарка, ул. Ленина, д. 112 | мест | 270 | 477 | 2593,7 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 12» | с.Татарка, ул.З.Космодемьянской, д. 16 | мест | 560 | 311 | 3187,8 | удовл. | 2025 | Капитальный ремонт |
| филиал МБОУ "СОШ № 12" | х.Верхнеегорлыкский, ул.Шолохова , д.28 | мест | 88 | 8 | 439,7 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 13» | c. Надежда, ул. Рабочая, д. 3а | мест | 305 | 865 | 2396,6 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 14 им. В.И. Слядневой» | с.Надежда, ул. Раздольная, д.1 | мест | 350 | 428 | 3301,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 15» | с. Казинка, ул. Ленина, д.119 | мест | 430 | 291 | 2100,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 16» | с. Дубовка, ул. Кирова, д. 1 | мест | 300 | 226 | 2623,3 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 17» | ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, д. 42 | мест | 484 | 321 | 2383,5 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 18» | х.Демино, пер. Школьный, д. 1 | мест | 600 | 569 | 3292,3 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 19» | с.Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 154 | мест | 632 | 863 | 4784,4 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 20» | г. Михайловск, ул. Прекрасная, д. 28 | мест | 1002 | 2339 | 22594,6 | нормативное |  |  |
| МБОУ «ООШ № 21» | п. Новый Бешпагир, ул. Школьная, д. 13 | мест | 104 | 28 | 376,1 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 22» | г. Михайловск, ул. Локомотивная, д. 83/3 | мест | 900 |  | 22 721,1 | нормативное |  |  |
| МБОУ «СОШ № 23» | г. Михайловск, ул. Александра Грибоедова, 7 | мест | 1002 | 1701 | 21515,0 | нормативное |  |  |
| МБОУ «НОШ № 24» | г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 318 | мест | 500 | 807 | 1984,0 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| МБОУ «СОШ № 25 им.К.Д.Ушинского» | г. Михайловск, ул. Прекрасная, 2 | мест | 1002 | 1050 | 24322,2 | нормативное |  |  |
| МБОУ «СОШ № 30» | г. Михайловск, ул. Никонова, д. 49/1 | мест | 525 | 1386 | 1385,6 | удовл. |  |  |
|  | Объекты дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО «Центр детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ) | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113 | мест | 270 | 1654 | 567 | удовл. |  |  |
| МБУ ДО "Детский экологический центр» (МБУ ДО «ДЭЦ») | г. Михайловск, ул.Гагарина, д. 316 | мест | 30 | 30-в здании, 852-на базе других ОО | 385-всего, 146-для образ. деят. | удовл. |  |  |
| МБУ ДО «Детский юношеский центр «Пост № 1» (МБУ ДО ДЮЦ «Пост №1») | г. Михайловск, ул.Ленина, д. 100 | мест | 50 | 1150 | 170,1-К.Маркса 83-Ленина | удовл. |  |  |
| МБУ ДО "Станция юных туристов" (МБУ ДО «СЮТ») | г.Михайловск, ул.Гагарина, д.368 | мест | 25 | 845 | 101 | удовл. |  |  |
| МБУ ДО «Спортивная школа» (Стадион) (МБУ ДО «Спортивная школа») | г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 319/3 | мест | 250 | Зимой не занимаются | 576,6 2,4 гектара | удовл. |  |  |
| МБУ ДО «Спортивная школа» (Подвал) (МБУ ДО Спортивная школа) | г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 318 | мест | 250 | 467 | 1411,6 | удовл. |  |  |
| МБУ ДО «Спортивная школа» (ФОК) (МБУ ДО Спортивная школа) | г. Михайловск, ул. Архитектурная, д. 29 | мест | 250 | 239 | 1343,3 | нормативное |  |  |
| МБУ ДО «Детский оздоровительный образовательный (профильный) центр «Солнечный» (МБУ ДО «ДОО(п)Ц«Солнечный») | с. Казинка,4.1 км дороги х. Богатый-с. Казинка | мест | 225 | 225 в смену | 2850-всего 162-для образ. деят. | удовл. |  |  |

Созданная система дошкольного образования позволяет предоставлять образовательные услуги с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, потребностей родителей (законных представителей). По состоянию на 01.01.2025 при устройстве в детские сады в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет нет очереди, все дети получили направления и зачислены в дошкольные образовательные учреждения.

Несмотря на то, что вопроса устройства детей в дошкольные учреждения округа нет, остаются нерешенными множество вопросов, в том числе материальная база ДОУ.

В 11 общеобразовательных учреждениях округа 21 автобусом осуществляется подвоз 865 (100%) обучающихся, проживающих в сельской местности и нуждающиеся в подвозе к месту обучения и обратно.

В школах функционируют кружки ОФП, способствующие укреплению здоровья обучающихся (воспитанников). Во всех образовательных организациях ведется работа по первичной профилактике всех видов зависимостей и вредных привычек (наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и др.).

При обеспечении каждому школьнику возможности получить качественное и доступное образование на любом уровне вне зависимости от состояния здоровья и места проживания особую актуальность приобретают вопросы использования в образовательном процессе самых современных технологий обучения.

Необходимо решать вопросы создания условий в общеобразовательных школах для интегрированного (инклюзивного) образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в классах с детьми, не имеющими нарушений развития.

В систему дополнительного образования детей входят 3 муниципальных образовательных организации. Среди них детско-юношеская спортивная школа, дом детского и юношеского творчества детей, детская школа искусств, реализующие разнонаправленные дополнительные образовательные программы. Услуги дополнительного образования детей доступны и востребованы населением округа. В округе сохранен принцип бесплатности дополнительного образования детей. Введена система персонифицированного дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования. Право на получение сертификата дополнительного образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории Шпаковского муниципального округа.

Вместе с тем существующая сеть организаций дополнительного образования детей не может обеспечить доступность качественных образовательных услуг всем желающим, особенно жителям сельских населенных пунктов.

Основным препятствием на пути развития организаций дополнительного образования детей является устаревшая материально-техническая база организаций, не соответствующая потребностям всех участников образовательного процесса. Из-за того, что реализация ряда образовательных программ дополнительного образования детей, особенно в области физкультурно-спортивного, военно-патриотического, технического и научно-исследовательского творчества, требует непрерывного пополнения и обновления учебно-материальной базы, спектр таких программ сокращается.

Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению и поддержке одаренных детей является развитие олимпиадного движения и системы творческих конкурсов.

Ограничение доступа к качественным услугам общего образования и дополнительного образования детей не позволит обеспечить достаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов профессионального образования и к работе в высокотехнологичной экономике.

Недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся приведет к росту числа правонарушений и асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.

Ограничение доступа населения к качественному образованию приведет к росту уровня неудовлетворенности жителей округа образовательными услугами.

Повышение профессионализма педагогов, подготовка и формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни, - первостепенная задача, необходимое условие модернизации системы образования России.

В связи с этим на современном этапе развития муниципальной системы образования значительное внимание необходимо уделить повышению эффективности работы с педагогическими и управленческими кадрами, которые становятся главным ресурсом, условием качественного образования.

Таким образом, повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни, требуют обновления и придания гуманитарно-личностной направленности профессиональной компетентности современного педагога. Профессиональная компетентность лежит в основе повышения квалификации педагогов и дополняется методической, социальной и личной компетентностью.

Важным показателем развивающейся образовательной системы является возраст педагогических работников. Средний возраст педагогов, работающих в образовательных учреждениях округа, составляет 45 лет. Более 50 % – это опытные педагоги, из них 28% – педагоги пенсионного возраста и всего 24% - молодые педагоги в возрасте до 35 лет.

Ключевой остается проблема привлечения и социальной адаптации молодых педагогов в образовательные организации.

Названные выше статистические данные свидетельствуют о необходимости организации систематической работы по привлечению в отрасль молодых педагогов. Молодая команда учителей сегодня очень нужна школе для реализации новых задач, которые ставят государство и общество.

Проблемы кадрового обеспечения отрасли определяют необходимость реализации следующих мер:

своевременное повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций;

развитие мер поддержки молодых ориентированных на творческую работу педагогов;

активизация работы по участию педагогов в конкурсах различного уровня.

Таким образом, основные проблемы сферы образования Шпаковского муниципального округа:

нехватка кадров преподавательского состава;

необходимость проведения ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях;

несоответствие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений требованиям надзорных органов.

Главными направлениями развития образовательной сферы выступают создание нормативных и благоприятных условий для получения качественного образования на всех уровнях образовательного процесса.

В Шпаковском муниципальном округе действует муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Шпаковского муниципального округа от 09 ноября 2023 г. № 1640, с изменениями от 27.12.2023 № 1957. Цель – создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Шпаковского муниципального округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей. Общий объем финансирования составляет 8 109 322,57 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

В развитии общества значительную роль играют физическая культура и спорт, которые являются необходимым условием здоровья и способствуют творческому развитию личности, поэтому органам местного самоуправления муниципального округа необходимо содействовать развитию массовой физической культуры и определить направления на здоровый образ жизни как первостепенный источник повышения качества жизни.

На территории округа расположено 255 спортивных сооружений, в том числе: стадион с трибунами-1, 145 плоскостных сооружений, 38 спортивных залов, крытый спортивный объект с искусственным льдом-1, плавательных бассейнов-2, сооружений для стрелковых видов спорта-7, объекты городской и рекреационной инфраструктуры-19, другие спортивные сооружения (приспособленные помещения, тренажерные залы) - 42.

Но большая часть имеющихся в Шпаковском муниципальном округе спортивных сооружений расположена на базе общеобразовательных учреждений и в основном используются для проведения учебных занятий, и в частной собственности, что ограничивает возможности организации занятий для других категорий населения Шпаковского муниципального округа.

В округе работает 261 штатный физкультурный работник. Из них 53 работает в сельской местности. Высшее образование имеют 199 человек, среднее - 49 человек, в общеобразовательных учреждениях работает 86 человек, в дошкольных образовательных учреждениях - 12 человек, в системе дополнительного образования - 28 человек, в учреждениях среднего профессионального образования - 2 человека, в частных спортивных сооружениях -15 человек, физкультурно-спортивных клубах - 76 человек, в других учреждениях (студиях, детских бассейнах и т.д.) - 18 человек, в территориальных отделах работает 13 методистов.

В Шпаковском муниципальном округе отсутствуют в достаточном количестве специализированные спортивные сооружения, оборудование и инвентарь для занятий физической культурой инвалидов.

Развитие массовой физической культуры предполагает развитие детского и юношеского спорта, внеурочных форм занятий физической культурой и спортом, увеличение числа соревнований по массовым видам спорта для всех возрастных групп населения.

В Шпаковском муниципальном округе действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 29 сентября 2023 г. № 1395, с изменениями от 27.02.2024 № 224 и от 20.11.2024 № 1580. Цель – создание условий для развития физической культуры и спорта в Шпаковском муниципальном округе. Общий объем финансирования составляет 47 047,53 тыс. руб.

Культура и досуг

Уровень качества жизни определяется также доступностью населения к культурным ценностям, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

В сфере культуры Шпаковского муниципального округа проводятся культурно-массовые мероприятия для различных категорий населения, развивается событийный туризм, работают клубные формирования, осуществляется библиотечное обслуживание, организуются музейные экскурсии, реализуются обучающие программы по дополнительному образованию детей.

Сфера культуры и искусства Шпаковского муниципального округа на начало 2025 г. представлена 60 учреждениями, в том числе клубного типа, общая площадь которых составляет 17402,24 квадратных метров.

В клубных учреждениях стабильно работают 322 культурно-досуговых формирования, в которых занимаются 3468 человек. В том числе для детей до 14 лет - 184 клубных формирования, где занимаются 2054 ребенка, из них 13 детей, находящихся в социально - опасном положении. Для молодежи от 15 до 24 лет – 65 клубных формирований, где занимаются 630 человек.

Отделом культуры проводятся мероприятия различной направленности: культурно – массовые, праздники, концерты, учебно – методические, семинары, мастер – классы, конкурсы, фестивали, выставки, смотры.

Основная тенденция развития сферы культуры и искусства в настоящее время – поиск форм организационно-методической централизации и дифференциация обслуживающих объектов в целях их максимального приближения к населению. Все культурно-просветительские учреждения и учреждения искусства – «объекты свободного выбора» (за исключением учреждений дополнительного образования), то есть посещение их на различных уровнях определяется индивидуальными потребностями и временем доступности.

Ощущается недостаток квалифицированных кадров, незначителен приток молодых специалистов, что истощает кадрово-интеллектуальный потенциал отрасли. Проблема обостряется в связи с необходимостью информатизации культурной сферы, активного внедрения интернет-технологий.

Характеристика объектов культурно-досуговой деятельности Шпаковского муниципального округа представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Характеристика объектов культурно-досуговой деятельности Шпаковского муниципального округа

| Объекты социальной инфраструктуры | Адрес | Единица измерения | Расчетная вместимость | Фактическая вместимость | Площадь объекта, м2 | Состояние | Дата последнего ремонта | Потребности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Надежда» | с. Надежда ул. Комсомольская, ул. 14А | мест | 90 | 90 | 434 | удовл. | 1994 г. | Капитальный ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Дубовка» | с. Дубовка, ул. Кирова, д. 1а | мест | 150 | 150 | 832,5 | удовл. |  | Текущий ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Дубовка» Клуб с. Калиновка | с. Калиновка, ул. Кавказская, д. 16 | мест | 50 | 80 | 112,7 | удовл. | 2022 |  |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Казинка» | с. Казинка ул.Ленина, д. 73 | мест | 300 | 300 | 420,5 | удовл. | 2020 | Капитальный ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Казинка» ДК с. Петропавловка | с. Петропавловка, ул. Советская | мест | 120 | 120 | 30,2 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Пелагиада» | с.Пелагиада, ул. Ленина, д. 67 | мест | 106 | 106 | 476 | удовл. | 2018 | Капитального ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Верхнерусского» | с.Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 152 | мест | 90 | 90 | 127 | удовл. | 2019 |  |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Верхнерусского» ДК х. Нижнерусский | х. Нижнерусский, ул. Центральная, д. 20/1 | мест | 60 | 60 | 95,2 | удовл. | 2001 | Текущий ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр х.Демино» | х.Демино, ул.Советская, д. 29 | мест | 120 | 120 | 369,7 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр х.Демино», клуб х.Холодногский | х.Холодногорский, ул. Подгорная, д. 25/1 | мест | 85 | 85 | 175 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Татарка» | с.Татарка, ул. Минина, д. 2а | мест | 341 | 341 | 1742,4 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Татарка» Дом культуры с. Татарка | с.Татарка, ул. К.Маркса, д. 61 | мест | 23 | 23 | 160,7 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Татарка» Дом культуры х.Темнореченский | х.Темнореческий, ул. Невинномысская, д. 31 | мест | 9 | 9 | 173,6 | удовл. | 2023 | Капитальный ремонт |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-культурное объединение» города Михайловска – Дом культуры «Центральный» | г. Михайловск, ул. Кузьминовская, д. 2 | мест | 200 | 200 | 604,1 | удовл. | 1985 | Капитальный ремонт |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-культурное объединение» города Михайловска – Дом культуры им. В.И. Книга | г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 246 | мест | 60 | 60 | 187,3 | удовл. | 2024 | Текущий ремонт |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-культурное объединение» города Михайловска – клуб им. Страхова | г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 2 | мест | 50 | 50 | 277,6 | удовл. | 2022 | Текущий ремонт |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-культурное объединение» города Михайловска – клуб х. Кожевников | х. Кожевников, ул. Горькая, д. 21 | мест | 30 | 30 | 103,8 | удовл. |  | Текущий ремонт |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-культурное объединение» города Михайловска – кинотеатр «Россия» | г. Михайловск, ул.Ленина, д. 123 | мест | 150 | 150 | 505,4 | удовл. | 2024 | Капитальный ремонт |
| Мунуниципальное казённое учреждение культуры «Культурно- досуговый центр пос. Цимлянский» | п. Цимлянский, ул. Ленина, д. 10 | мест | 250 | 250 | 1068 | удовл. | 2019 | Текущий ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр ст. Новомарьевской» (Дом культуры) | ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, д. 44 | мест | 170 | 170 | 832,2 | удовл. | 2022 | Текущий ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр ст. Темнолесской» Дом культуры | ст.Темнолесская, ул. Центральная, д. 129 | мест | 207 | 207 | 940,1 | удовл. | 2012 | Требуется ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Сенгилеевского» | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 34 б | мест | 480 | 480 | 1674,6 | удовл. | 2019. | Текущий ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Сенгилеевского» Дом культуры п. Приозерный | п. Приозерный, ул. Школьная, д. 1 | мест | 110 | 110 | 420,2 | удовл. | 1985 | Капитальный ремонт |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Сенгилеевского»Дом культуры х. Садовый | х. Садовый, ул. Островского, д. 11 | мест | 180 | 180 | 508 | удовл. |  | Капитальный ремонт |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Михайловска | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 171 | мест | 90 | 90 | 428,1 | удовл. | 2020 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Михайловска | г. Михайловск, ул. Никонова, д. 55 | мест | 50 | 50 | 172,1 | удовл. | 2018 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Михайловска | г. Михайловск, ул. Карла Маркса, д. 79 | мест | 16 | 16 | 51,04 | удовл. | 2017 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Михайловска | с. Татарка, ул. Казачья, д. 4 | мест | 27 | 27 | 118 | удовл. | 2022 | - |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Михайловска | г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 435 | мест | 50 | 50 | 201,4 | удовл. | 2020 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Михайловска | г. Михайловск, ул. К.Маркса, д. 79 | мест | 50 | 50 | 303,7 | удовл. |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Пелагиада | с. Пелагиада, ул. Школьная, д. 17 | мест | 70 | 70 | 321,2 | удовл. | 2020 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Пелагиада | х. Демино, пер. Студенческий, д.1 | мест | 10 | 10 | 71,3 | удовл. |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Пелагиада | ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, д.44 | мест | 50 | 50 | 150,0 | удовл. |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Пелагиада | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 34 Б | мест | 50 | 50 | 163,5 | удовл. |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Пелагиада | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 154 | мест | 30 | 30 | 75 | удовл. |  |  |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Михайловский историко – краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего» | г. Михайловск, ул. Ленина, д.100 | мест | 30 | 30 | 301 | удовл. | 2023 |  |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Шпаковского муниципального округа Центральная библиотека | г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 299 | мест | 50 | 50 | 281,5 | удовл. | 1982 | текущий ремонт |
| Детская библиотека | г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 380 | мест | 30 | 30 | 217,3 | удовл. | 2024 |  |
| Библиотека-филиал №1 | г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 246 | мест | 30 | 30 | 70 | удовл. | 2007 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №2 | с. Надежда, ул. Комсомольская, д. 14 «А» | мест | 20 | 20 | 95,8 | удовл. | 2006 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №3 | с. Татарка, ул. Казачья, д. 6 | мест | 20 | 20 | 199,3 | удовл. | 1981 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №4 | х.Дёмино, пер. Студенческий, д. 1 | мест | 15 | 15 | 96 | удовл. | 1999 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №5 | п.Новый Бешпагир, ул.Южная, д. 1 | мест | 5 | 5 | 39 | удовл. |  | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №6 | г. Михайловск, ул. Никонова, д. 55 | мест | 30 | 30 | 233,1 | удовл. | 2023 |  |
| Библиотека-филиал №7 | с. Верхнерусское, ул. Батурлина, д. 190 «Б» | мест | 20 | 20 | 127,9 | удовл. | 1992 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №8 | х. Нижнерусский, ул. Центральная, д. 20 | мест | 5 | 5 | 28,2 | удовл. |  | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №9 | п. Приозёрный, ул. Школьная, д. 1 | мест | 15 | 15 | 56 | удовл. |  | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №10 | х. Садовый, ул. Островского, д. 31 | мест | 5 | 5 | 42 | удовл. |  | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №11 | х. Верхнеегорлык, ул. Пролетарская, д. 19 | мест | 5 | 5 | 72 | удовл. |  | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №12 | х. Липовчанский, ул. Лесная, д. 31 | мест | 5 | 5 | 50 | удовл. | 1988 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №13 | с. Татарка, ул. К. Маркса, д. 84 | мест | 10 | 10 | 81 | удовл. | 1983 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №14 | с. Дубовка, ул. Кирова, д. 1а | мест | 10 | 10 | 60 | удовл. | 2016 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №15 | с. Казинка, ул. Ленина, д. 71 «В» | мест | 20 | 20 | 143,5 | удовл. | 1992 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №16 | ст. Темнолесская, ул. Подгорная, д. 29 | мест | 20 | 20 | 187,1 | удовл. | 1996 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №17 | пос. Цимлянский, ул. Ленина, д. 10 | мест | 20 | 20 | 172 | удовл. | 2014 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №18 | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 34 «Б» | мест | 20 | 20 | 180 | удовл. | 2021 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №19 | ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, д. 44 | мест | 10 | 10 | 62,1 | удовл. | 2022 |  |
| Библиотека-филиал №20 | х. Холодногорский, ул. Подгорная, д. 29 | мест | 5 | 5 | 32 | удовл. | 1984 | текущий ремонт |
| Библиотека-филиал №21 | с.Пелагиада, ул. Ленина, д. 68 | мест | 10 | 10 | 108,2 | удовл. | 2020 |  |
| Библиотека-филиал №22 | с.Пелагиада, ул. Ленина, д. 68 | мест | 20 | 20 | 141,1 | удовл. | 2020 |  |

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии Шпаковского муниципального округа, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения, формировании духовно-нравственного потенциала личности.

Учреждениями культуры округа проводится работа по организации досуга всех жителей, созданию условий для реализации творческого потенциала людей разного возраста, популяризации чтения, особенно среди детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни, сохранению историко-культурного наследия.

В учреждениях культуры клубного типа созданы и стабильно работают клубные формирования (коллективы, кружки, клубы и объединения), участники которых становятся призерами региональных, межрайонных и районных конкурсов и фестивалей.

В округе сохранена сеть общедоступных библиотек. Проводится работа по актуализации библиотечных фондов, а именно приобретению новой литературы, пополнению фондов электронными носителями информации. Ведется электронный каталог ретроспективной литературы.

Библиотеки принимают участие во Всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, занимая призовые места.

В то же время отрасль культуры испытывает серьезные проблемы. Требуется модернизация материально-технической базы, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры. Остается проблема вовлечения населения в культурную жизнь округа. Проводимые конкурсы, праздничные мероприятия, направленные на поддержку, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры требуют финансирования.

В муниципальных библиотеках большая изношенность основных книжных фондов. Низкое финансирование приводит к отсутствию качественного комплектования фондов библиотек.

Невысокий престиж профессии работников сферы культуры, а также отсутствие жилья приводит к снижению притока молодых, талантливых и высококвалифицированных специалистов, к неукомплектованности учреждений культуры кадрами.

Действующие молодежные объединения не имеют достаточного авторитета для отстаивания своих интересов и представительства в органах местного самоуправления. Остается низкой престижность общественной деятельности. В молодежной политике является слабой поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в социально опасном положении.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Демографический прогноз имеет чрезвычайно большое значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Прогнозирование численности населения в документах территориального планирования преследует две цели. Во-первых, это прогнозирование общей численности населения объекта планирования, а также отдельных населенных пунктов, входящих в его состав. Во-вторых, это прогнозирование не только численности, но и половозрастной структуры населения.

Рождаемость, смертность и миграция, несмотря на общие тенденции, носят случайный характер и зависят от множества причин. Их количественные характеристики меняются из года в год, но, как правило, находятся в некоторых естественных границах, которые определяются с помощью анализа тенденций за последние годы. При этом как рождаемость, так и смертность с миграцией в текущем году, как правило, не зависят от их характеристик в предыдущем.

Изменение демографических показателей Шпаковского муниципального округа в значительной степени зависит от успешного решения задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, культурное обслуживание, физическая культура и спорт), рынка доступного жилья и гибкого рынка труда.

Перспективную численность населения Шпаковского муниципального округа будут определять два фактора – естественное и механическое движение населения. При определении прогнозной численности населения учитывается современная численность населения и основные показатели естественного и миграционного движения населения.

В качестве основной при составлении демографического прогноза использована линейная функция экстраполяции. Она применяется при допущении условия постоянного абсолютного прироста (или убыли) населения, и ее уравнение имеет следующий вид:

Nt = No (1+kt),

где Nt – численность населения через t лет; N0 – начальная численность населения; k – среднегодовой прирост населения; t – период прогнозирования.

Базовый сценарий развития демографических процессов разработан согласно утвержденного Генерального плана Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, рассчитан на конец года, и представлен в таблице ниже.

Таблица 7 - Демографический прогноз для территории Шпаковского муниципального округа в разрезе территориальных отделов

| № п/п | Территориальный отдел | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | Шпаковский МО | 176922 | 182337 | 184926 | 187516 | 190105 | 205642 |
| 1 | Михайловский ТО, в т. ч.: | 121688 | 125796 | 128025 | 130253 | 132482 | 145853 |
| – | г. Михайловск | 121097 | 125249 | 127472 | 129695 | 131918 | 145257 |
| 2 | Верхнерусский ТО, в т. ч.: | 7155 | 7214 | 7306 | 7397 | 7489 | 8040 |
| – | с. Верхнерусское | 6006 | 6098 | 6181 | 6264 | 6347 | 6846 |
| 3 | Деминский ТО, в т. ч.: | 3908 | 4052 | 4100 | 4148 | 4196 | 4485 |
| – | х. Демино | 3562 | 3883 | 3944 | 4005 | 4066 | 4431 |
| 4 | Дубовский ТО, в т. ч.: | 2223 | 2284 | 2292 | 2300 | 2308 | 2355 |
| – | с. Дубовка | 1605 | 1641 | 1649 | 1657 | 1665 | 1714 |
| 5 | Казинский ТО, в т. ч.: | 2383 | 2437 | 2475 | 2514 | 2552 | 2781 |
| – | с. Казинка | 2275 | 2403 | 2406 | 2410 | 2413 | 2432 |
| 6 | Надеждинский ТО, в т. ч.: | 12786 | 12884 | 13060 | 13235 | 13411 | 14465 |
| – | с. Надежда | 12386 | 12577 | 12732 | 12888 | 13043 | 13975 |
| 7 | Новомарьевский ТО, в т. ч.: | 2674 | 2712 | 2723 | 2733 | 2744 | 2808 |
| – | ст. Новомарьевская | 2674 | 2712 | 2723 | 2733 | 2744 | 2808 |
| 8 | Пелагиадский ТО, в т. ч.: | 7188 | 7258 | 7295 | 7332 | 7369 | 7590 |
| – | с. Пелагиада | 7010 | 6998 | 7025 | 7052 | 7079 | 7242 |
| 9 | Сенгилеевский ТО, в т. ч.: | 2971 | 3042 | 3039 | 3037 | 3034 | 3019 |
| – | с. Сенгилеевское | 2613 | 2693 | 2692 | 2690 | 2689 | 2681 |
| 10 | Татарский ТО, в т. ч.: | 8401 | 8582 | 8613 | 8644 | 8674 | 8859 |
| – | с. Татарка | 6617 | 6653 | 6681 | 6708 | 6736 | 6902 |
| 11 | Темнолесский ТО, в т. ч.: | 2707 | 2718 | 2717 | 2715 | 2714 | 2707 |
| – | ст. Темнолесская | 2588 | 2625 | 2630 | 2634 | 2639 | 2666 |
| 12 | Цимлянский ТО, в т. ч.: | 1897 | 1897 | 1883 | 1868 | 1854 | 1769 |
| – | п. Цимлянский | 1378 | 1379 | 1375 | 1370 | 1366 | 1341 |

Согласно принятому варианту прогнозирования численность к 2035 г. увеличится в 1,2 раза. Это проявится при сохранении современной демографической ситуации, которая зависит от определяющих ее уровня рождаемости, смертности, естественной убыли и миграционного прироста населения.

Однако население территорий, входящих в состав округа на протяжении прогнозируемого периода (2025-2035 гг.) будет вести себя разнонаправлено. Так к расчетному сроку сократится население Цимлянского территориального управления. В остальных ТО предполагается положительная динамика.

Таблица 8 – Прогноз возрастной структуры населения для территории Шпаковского муниципального округа (в среднем за 2025-2035 гг.)

| Возрастная группа | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030-2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % (в общей численности населения | чел. | % (в общей численности населения | чел. | % (в общей численности населения | чел. | % (в общей численности населения | чел. | % (в общей численности населения | чел. | % (в общей численности населения |
| Моложе трудоспособного возраста | 31669 | 17,9 | 32638 | 17,9 | 32615 | 17,6 | 32592 | 17,4 | 32569 | 17,1 | 32430 | 15,8 |
| Трудоспособного возраста | 103499 | 58,5 | 106667 | 58,5 | 108654 | 58,8 | 110640 | 59,0 | 112627 | 59,2 | 124547 | 60,6 |
| Старше трудоспособного возраста | 41754 | 23,6 | 43032 | 23,6 | 43658 | 23,6 | 44284 | 23,6 | 44909 | 23,6 | 48664 | 23,7 |

Полученные расчетные данные перспективной численности населения муниципального образования позволят прогнозировать спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры, учитывая мероприятия по выбытию из эксплуатации объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Показатели потребности населения муниципального округа в объектах социальной инфраструктуры на 2035 г. представлены в таблицах ниже.

Таблица 9 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Михайловского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Михайловский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 7584 | 3583 | 4001 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 19107 | 8586 | 10521 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 22607 | 1381 | 21226 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Районная больница | объект | 100 тыс. чел. на 1 объект | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Районная поликлиника | объект | 50 тыс. чел. на 1 объект | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики | объект | По заданию на проектирование | - | 3 | 0 |
| 4 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | - | 2 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Детская библиотека | объект | 1 объект на 10 тыс. детей | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Дом культуры | объект | 1 объект на 100 тыс. чел | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Клуб | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Кинозал | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 7 | 1 | 6 |
| 6 | Краеведческий музей | объект | 1 независимо от количества населения | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Парки культуры и отдыха | объект | 1 на 30 тыс. чел. | 5 | 5 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 13710 | - | 13710 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 2917 | - | 2917 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 102,1 | - | 102,1 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 8751,2 | - | 8751,2 |
| г. Михайловск |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 7553 | 3583 | 3970 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 19029 | 8586 | 10443 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 22515 | 1381 | 21134 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Районная больница | объект | 100 тыс. чел. на 1 объект | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Районная поликлиника | объект | 50 тыс. чел. на 1 объект | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики | объект | По заданию на проектирование | - | 3 | 0 |
| 4 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Детская библиотека | объект | 1 объект на 10 тыс. детей | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Дом культуры | объект | 1 объект на 100 тыс. чел | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Кинозал | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 7 | 1 | 6 |
| 5 | Краеведческий музей | объект | 1 независимо от количества населения | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Парки культуры и отдыха | объект | 1 на 30 тыс. чел. | 5 | 5 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 13654 | - | 13654 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 2905 | - | 2905 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 101,7 | - | 101,7 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 8715,4 | - | 8715,4 |

Таблица 10 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Верхнерусского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Верхнерусский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 418 | 190 | 228 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 1053 | 632 | 421 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 1246 | 30 | 1216 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 2 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 756 | - | 756 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 161 | - | 161 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 5,6 | - | 5,6 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 482,4 | - | 482,4 |
| с. Верхнерусское |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 356 | 144 | 166 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 897 | 632 | 265 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 1061 | 30 | 1031 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 3 | 1 | 2 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 644 | - | 644 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 137 | - | 137 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 4,8 | - | 4,8 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 410,8 | - | 410,8 |

Таблица 11 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Деминского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Деминский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 233 | 143 | 90 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 588 | 600 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 695 | 10 | 685 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 2 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 422 | - | 422 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 90 | - | 90 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 3,1 | - | 3,1 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 269,1 | - | 269,1 |
| х. Демино |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 230 | 143 | 87 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 580 | 600 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 687 | 10 | 677 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 417 | - | 417 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 89 | - | 89 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 3,1 | - | 3,1 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 265,9 | - | 265,9 |

Таблица 12 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Дубовского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Дубовский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 122 | 300 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 309 | 420 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 365 | 0 | 365 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 2 | 2 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 2 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 221 | - | 221 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 47 | - | 47 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 1,6 | - | 1,6 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 141,3 | - | 141,3 |
| с. Дубовка |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 89 | 300 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 225 | 420 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 266 | 0 | 0 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 161 | - | 161 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 34 | - | 34 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 1,2 | - | 1,2 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 102,8 | - | 102,8 |

Таблица 13 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Казинского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Казинский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 145 | 90 | 55 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 364 | 430 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 431 | 0 | 431 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 2 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 261 | - | 261 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 56 | - | 56 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 1,9 | - | 1,9 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 166,9 | - | 166,9 |
| с. Казинка |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 126 | 61 | 65 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 319 | 430 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 377 | 0 | 0 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 229 | - | 229 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 49 | - | 49 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 1,7 | - | 1,7 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 145,9 | - | 145,9 |

Таблица 14 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Надеждинского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Надеждинский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 752 | 279 | 473 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 1895 | 655 | 1240 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 2242 | 0 | 2242 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | объект | 1 объект на 5-20 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 7 | 1 | 6 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 14 | 1 | 13 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 3 | 1 | 2 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 1360 | - | 1360 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 289 | - | 289 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 10,1 | - | 10,1 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 867,9 | - | 867,9 |
| с. Надежда |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 727 | 279 | 448 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 1831 | 655 | 1176 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 2166 | 0 | 2166 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | объект | 1 объект на 5-20 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 7 | 1 | 6 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 14 | 1 | 13 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 2 | 1 | 1 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 1314 | - | 1314 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 280 | - | 280 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 9,8 | - | 9,8 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 838,5 | - | 838,5 |

Таблица 15 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Новомарьевского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Новомарьевский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 146 | 82 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 368 | 484 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 435 | 50 | 385 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 264 | - | 264 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 56 | - | 56 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 2 | - | 2 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 168,5 | - | 168,5 |
| ст. Новомарьевская |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 146 | 82 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 368 | 484 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 435 | 50 | 385 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 264 | - | 264 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 56 | - | 56 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 2 | - | 2 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 168,5 | - | 168,5 |

Таблица 16 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Пелагиадского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Пелагиадский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 395 | 161 | 234 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 994 | 476 | 518 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 1176 | 70 | 1106 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | объект | 1 объект на 5-20 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 4 | 1 | 3 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 713 | - | 713 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 152 | - | 152 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 5,3 | - | 5,3 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 455,4 | - | 455,4 |
| с. Пелагиада |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 377 | 161 | 216 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 650 | 476 | 471 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 11124 | 70 | 1054 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | объект | 1 объект на 5-20 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 4 | 1 | 3 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 682 | - | 682 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 145 | - | 145 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 5,1 | - | 5,1 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 435,1 |  | 435,1 |

Таблица 17 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Сенгилеевского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Сенгилеевский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 175 | 101 | 56 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 395 | 420 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 418 | 50 | 468 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | объект | 1 объект на 5-20 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 2 | 2 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 2 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 284 | - | 284 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 60 | - | 60 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 2,1 | - | 2,1 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 181,1 | - | 181,1 |
| с. Сенгилеевское |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 139 | 76 | 63 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 351 | 420 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 416 | 50 | 366 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | объект | 1 объект на 5-20 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики | объект | По заданию на проектирование | 2 | 2 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 252 | - | 252 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 54 | - | 54 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 1,9 | - | 1,9 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 160,9 | - | 160,9 |

Таблица 18 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Татарского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Татарский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 461 | 222 | 239 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 1161 | 948 | 213 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 1373 | 0 | 1373 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | объект | 1 объект на 5-20 тыс. чел. | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 4 | 4 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 2 | 4 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 833 | - | 833 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 177 | - | 177 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 6,2 | - | 6,2 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 531,5 | - | 531,5 |
| с. Татарка |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 359 | 198 | 161 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 904 | 830 | 74 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 1072 | 27 | 1043 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 3 | 2 | 1 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 2 | 2 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 649 | - | 649 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 138 | - | 138 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 4,8 | - | 4,8 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 414,1 | - | 414,1 |

Таблица 19 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Темнолесского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Темнолесский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 141 | 156 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 355 | 624 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 420 | 0 | 420 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 254 | - | 254 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 54 | - | 54 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 1,9 | - | 1,9 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 162,4 | - | - |
| ст. Темнолесская |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 139 | 156 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 349 | 624 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 413 | 0 | 413 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории | объект | 1 объект на 2 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 251 | - | 251 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 53 | - | 53 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 1,9 | - | 1,9 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 160,0 | - | - |

Таблица 20 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на территории Цимлянского ТО

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Цимлянский ТО |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 92 | 115 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 232 | 439 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 274 | 0 | 274 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | объект | 1 объект на 5-20 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 2 | 2 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 166 | - | 166 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 35 | - | 35 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 1,24 | - | 1,24 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 106,14 | - | 106,14 |
| п. Цимлянский |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 52 места в расчете на 1 тыс. чел. | 70 | 115 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 131 место в расчете на 1 тыс. чел. | 176 | 355 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования | место | 155 мест в расчете на 1 тыс. чел. | 208 | 0 | 208 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | объект | 1 объект на 5-20 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 объект на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 объект на 5 тыс. чел | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты спорта | пропускная способность | единовременная пропускная способность 94 чел. на 1 тыс. чел. | 126 | - | 126 |
| 2 | Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | м2 | 20 м2 на 1 тыс. чел. | 27 | - | 27 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 0,9 | - | 0,9 |
| 4 | Спортивные залы | м2 | 60 м2 на 1 тыс. чел. | 80,5 | - | 80,5 |

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального округа

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения. В частности, к вопросам местного значения муниципального округа в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек округа;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального округа, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 
09 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

В целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику в Ставропольском крае принят Закон «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» от 01 октября 2007 г. 
№ 55-кз, который определяет общие принципы, формы государственной поддержки инвестиционной деятельности органами государственной власти Ставропольского края, полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере инвестиционной деятельности.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального округа осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана муниципального округа в части планируемых к строительству объектов местного значения округа.

Федеральными законами от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях.

Таблица 21 – Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления

| Область | Орган исполнительной власти субъекта РФ | Муниципальный округ |
| --- | --- | --- |
| Образование | + | + |
| Культура и искусство | + | + |
| Физическая культура и спорт | + | + |
| Здравоохранение | + | - |
| Социальное обслуживание | + | - |
| Молодежная политика | - | + |

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения муниципального округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

По данным таблицы 13 видно, что области, в которых указаны обязательства по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, не соответствуют областям, относительно которых в программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения.

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов Российской Федерации, в частности, схема территориального планирования Ставропольского края.

В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа отсутствует упоминание об объектах в области молодежной политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к объектам муниципального округа и, соответственно, должны быть отображены на схеме территориального планирования муниципального округа, генеральном плане, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры.

Таким образом, на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области образования (образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации), здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта (как правило, спортивные объекты в области спорта высших достижений и для инвалидов), культуры и искусства.

На схеме генерального плана муниципального округа в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области культуры и искусства (клубы, музеи, библиотеки), физической культуры и спорта (спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры Шпаковского муниципального округа, позволил сделать следующие выводы:

утверждаемая часть схемы территориального планирования Ставропольского края (положение о территориальном планировании, карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры различных значений;

утверждаемая часть Генерального плана Шпаковского муниципального округа (положение о территориальном планировании, карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов различных значений.

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры округа. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально - экономического развития и документов территориального планирования разных уровней, а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органом местного самоуправления, закрепленных законодательно.

Таблица 22 - Перечень планируемых мероприятий (инвестиционных проектов) в сфере социальной инфраструктуры Шпаковского муниципального округа

| Наименование объекта и планируемое мероприятие | Местоположение | Параметры объекта | Сроки реализации мероприятия | Инициатор мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт районной поликлиники | г. Михайловск, ул. Ленина, 1 | 600 посещ. в смену | 2027 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Капитальный ремонт врачебной амбулатории | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 43Б | - | 2030 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Капитальный ремонт врачебной амбулатории | с. Татарка, ул. Ленина, 59 | 85 посещ. в смену | 2026 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Капитальный ремонт врачебной амбулатории | х. Дёмино, пер. Студенческий, 1 | 12 посещ. в смену | 2030 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Капитальный ремонт врачебной амбулатории | с. Верхнерусское, ул. Юбилейная, 16 | 17 посещ. в смену | 2029 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Частичный капитальный ремонт ФАП | х. Липовчанский, ул. Лесная, 31 | 20 посещ. в смену | 2029 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Капитальный ремонт ФАП | с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 81 | 20 посещ. в смену | 2026 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Частичный капитальный ремонт ФАП | пос. Приозёрный, ул. Школьная, 17 | 20 посещ. в смену | 2026 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Капитальный ремонт ФАП | пос. Верхнеегорлыкский, ул. Пролетарская, 19 | 20 посещ. в смену | 2026 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Капитальный ремонт ФАП | х. Садовый, ул. Островского, 42 | 20 посещ. в смену | 2026 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Капитальный ремонт ФАП | х. Кожевников, пер. Родниковский, 6 | 20 посещ. в смену | 2028 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Капитальный ремонт ФАП | х. Нижнерусский, ул. Центральная, 45 | 20 посещ. в смену | 2028 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Капитальный ремонт Районной больницы | г. Михайловск, ул. Ленина, 1 | 280 коек | 2031 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Капитальный ремонт Участковой больницы | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 43Б | 10 коек | 2031 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Строительство ФАП | г. Михайловск, ул. Леонида Севрюкова | 10 посещ. в смену | 2032 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Строительство врачебной амбулатории | х. Демино | по заданию | 2033 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Строительство ФАП | х. Вязники | по заданию | 2034 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Строительство 2-х ФАП | с. Верхнерусское | по заданию | 2030-2035 | ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 1» | г. Михайловск, ул. Кирова, д. 3 | 208 мест | 2029 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 2» | г.Михайловск, ул.Кузьминовская, д. 3 | 92 мест | 2028 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» | г. Михайловск, ул. Маяковского, д. 27 | 263 мест | 2030 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» | г.Михайловск, ул.Карла Маркса, д. 144 | 86 мест | 2031 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 5» | с. Пелагиада, ул. Калинина, д. 173 | 50 мест | 2028 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» | г. Михайловск, ул. Комсомольская, д. 24а | 255 мест | 2028 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 7» | с. Татарка, ул. Казачья, д. 26 | 63 мест | 2027 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 8» | х. Нижнерусский, ул. Центральная, д. 20 | 46 мест | 2027 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 9» | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 35а | 76 мест | 2026 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 10» | с.Казинка, ул.Ленина, д. 75 | 90 мест | 2026 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №11» | ст.Новомарьевская, пер.Молодежный, д. 6 | 82 мест | 2029 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 12» | с. Надежда, пер. Больничный, д. 6 | 139 мест | 2030 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 13» | п. Приозерный, ул. Шоссейная, д. 46 | 25 мест | 2030 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 14» | х. Демино, ул. Ленина, д. 44 | 143 мест | 2030 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР-д/с №15» | г.Михайловск, ул. Пушкина, д. 59а | 285 мест | 2031 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 16» | ст. Темнолесская, улица Кочубеевская, д. 1 | 156 мест | 2031 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР – детский сад № 17» | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 138/1 | 236 мест | 2031 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 18» | п. Цимлянский, ул. Школьная, д. 8 | 115 мест | 2032 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад№ 19» | с. Пелагиада, ул. Ленина, д. 169 | 60 мест | 2032 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 20» | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 37 | 143 мест | 2032 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 21» | х.Верхнеегорлыкский, ул.Шолохова, д. 32 | 24 мест | 2033 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 23» | с. Татарка, ул. Гагарина, д. 7 | 135 мест | 2033 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 24» | с.Дубовка, ул. Кирова, д. 18/1 | 76 мест | 2033 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 25» | г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 100а | 156 мест | 2033 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 26» | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 148 | 144 мест | 2034 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 27» | г. Михайловск, заезд Степной, д. 22 а | 140 мест | 2034 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР-детский сад № 28» | г.Михайловск, мкр.СНИИСХ | 286 мест | 2035 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 29» | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 5 | 145 мест | 2035 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 А | 280 мест | 2035 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Строительство детского сада | г. Михайловск Кадастровый номер земельного участка 26:11:20301:514 | 240 мест | 2035 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Строительство детского сада | с. Татарка ППТ «Долина Роз» | 120 мест | 2030 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Строительство детского сада | с. Сенгилеевское | 63 мест | 2031 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Строительство детского сада | с. Казинка | 65 мест | 2032 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Строительство детского сада | х. Демино | 87 мест | 2033 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Строительство детского сада | с. Верхнерусское | 166 мест | 2034 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Строительство детского сада | х. Нижнерусский | 62 мест | 2035 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 1» | г.Михайловск, ул. Октябрьская, д. 318 | 812 мест | 2026 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 2» | г.Михайловск, ул. Гагарина, д. 79 | 726 мест | 2026 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 3» | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 567/4 | 500 мест | 2027 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 4» | г.Михайловск, ул. Шпака, д. 26 | 900 мест | 2027 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 5» | г. Михайловск, ул.Пушкина, д. 51 | 717 мест | 2028 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 6» | с.Пелагиада, ул.Партизанская, д. 17 | 368 мест | 2028 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 7» | с. Пелагиада ул. Садовая, д.26 | 108 мест | 2029 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 8» | с.Сенгилеевское, ул. Комсомольская, д. 77 | 420 мест | 2029 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт филиала МБОУ «СОШ № 8» | х. Садовый, ул.Островского, д. 7 | 30 мест | 2030 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 9 им. Героя Советского Союза А. И. Рыбникова» | ст.Темнолесская, ул. Центральная, д.127 | 624 мест | 2030 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 10 им. героя России А.Р.Савченко» | п.Цимлянский, ул. Школьная, д. 2 | 335 мест | 2030 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 11» | c. Татарка, ул. Ленина, д. 112 | 270 мест | 2031 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 12» | с.Татарка, ул.З.Космодемьянской, д. 16 | 560 мест | 2031 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт филиала МБОУ «СОШ № 12» | х.Верхнеегорлыкский, ул.Шолохова, д.28 | 88 мест | 2032 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 13» | c. Надежда, ул. Рабочая, д. 3а | 305 мест | 2032 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 14 им. В.И. Слядневой» | с.Надежда, ул. Раздольная, д.1 | 350 мест | 2032 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 15» | с. Казинка, ул. Ленина, д.119 | 430 мест | 2033 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 16» | с. Дубовка, ул. Кирова, д. 1 | 300 мест | 2033 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 17» | ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, д. 42 | 484 мест | 2033 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 18» | х.Демино, пер. Школьный, д. 1 | 600 мест | 2034 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 19» | с.Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 154 | 632 мест | 2034 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 21» | п. Новый Бешпагир, ул. Школьная, д. 13 | 104 мест | 2034 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МБОУ «НОШ № 24» | г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 318 | 500 мест | 2035 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Строительство МБОУ | с. Татарка ППТ «Долина Роз» | до 1550 мест | 2034 | комитет образования адм. ШМО СК |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Надежда» | с. Надежда ул. Комсомольская, ул. 14А | 90 мест | 2028 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с.Дубовка» | с. Дубовка, ул. Кирова, д. 1а | 150 мест | 2028 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Казинка» | с. Казинка ул.Ленина, д. 73 | 300 мест | 2028 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Казинка» ДК с. Петропавловка | с. Петропавловка, ул. Советская | 120 мест | 2029 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Пелагиада» | с.Пелагиада, ул. Ленина, д. 67 | 106 мест | 2029 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Верхнерусского» ДК х. Нижнерусский | х. Нижнерусский, ул. Центральная, д. 20/1 | 60 мест | 2029 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр х.Демино» | х.Демино, ул.Советская, д. 29 | 120 мест | 2030 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр х.Демино», клуб х.Холодногский | х.Холодногорский, ул. Подгорная, д. 25/1 | 85 мест | 2030 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с.Татарка» | с.Татарка, ул. Минина, д. 2а | 341 мест | 2030 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с.Татарка» Дом культуры с. Татарка | с.Татарка, ул. К.Маркса, д. 61 | 23 мест | 2035 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Татарка» Дом культуры х.Темнореченский | х.Темнореческий, ул. Невинномысская, д. 31 | 9 мест | 2034 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Социально-культурное объединение» города Михайловска – Дом культуры «Центральный» | г. Михайловск, ул. Кузьминовская, д. 2 | 200 мест | 2034 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт МКУК «Социально-культурное объединение» города Михайловска – Дом культуры им. В.И. Книга | г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 246 | 60 мест | 2033 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт МКУК «Социально-культурное объединение» города Михайловска – клуб им. Страхова | г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 2 | 50 мест | 2032 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт МКУК «Социально-культурное объединение» города Михайловска – клуб х. Кожевников | х. Кожевников, ул. Горькая, д. 21 | 30 мест | 2033 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Социально-культурное объединение» города Михайловска – кинотеатр «Россия» | г. Михайловск, ул.Ленина, д. 123 | 150 мест | 2029 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт МКУК «Культурно- досуговый центр пос. Цимлянский» | п. Цимлянский,ул. Ленина, д. 10 | 250 мест | 2030 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр ст. Новомарьевской» (Дом культуры) | ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, д. 44 | 170 мест | 2031 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Требуется ремонт МКУК Культурно-досуговый центр ст. Темнолесской» Дом культуры | ст.Темнолесская, ул. Центральная, д. 129 | 207 мест | 2032 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Сенгилеевского» | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 34 б | 480 мест | 2033 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Сенгилеевского» Дом культуры п. Приозерный | п. Приозерный, ул. Школьная, д. 1 | 110 мест | 2033 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Сенгилеевского»Дом культуры х. Садовый | х. Садовый, ул. Островского, д. 11 | 180 мест | 2035 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт МКУК «Централизованная библиотечная система Шпаковского муниципального округа Центральная библиотека | г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 299 | 50 мест | 2035 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №1 | г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 246 | 30 мест | 2035 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №2 | с. Надежда, ул. Комсомольская, д. 14 «А» | 20 мест | 2034 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №3 | с. Татарка, ул. Казачья, д. 6 | 20 мест | 2034 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №4 | х.Дёмино, пер. Студенческий, д. 1 | 15 мест | 2034 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №5 | п.Новый Бешпагир, ул.Южная, д. 1 | 5 мест | 2033 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №7 | с. Верхнерусское, ул. Батурлина, д. 190 «Б» | 20 мест | 2033 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №8 | х. Нижнерусский, ул. Центральная, д. 20 | 5 мест | 2033 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №9 | п. Приозёрный, ул. Школьная, д. 1 | 15 мест | 2032 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №10 | х. Садовый, ул. Островского, д. 31 | 5 мест | 2032 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №11 | х. Верхнеегорлыкский, ул. Пролетарская, д. 19 | 5 мест | 2032 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №12 | х. Липовчанский, ул. Лесная, д. 31 | 5 мест | 2032 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №13 | с. Татарка, ул. К. Маркса, д. 84 | 10 мест | 2027 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №14 | с. Дубовка, ул. Кирова, д. 1а | 10 мест | 2028 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №15 | с. Казинка, ул. Ленина, д. 71 «В» | 20 мест | 2029 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №16 | ст. Темнолесская, ул. Подгорная, д. 29 | 20 мест | 2030 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №17 | пос. Цимлянский, ул. Ленина, д. 10 | 20 мест | 2030 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №18 | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 34 «Б» | 20 мест | 2030 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №20 | х. Холодногорский, ул. Подгорная, д. 29 | 5 мест | 2030 | комитет по культуре и туризму адм. ШМО СК |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| Строительство спортивной площадки | г. Михайловск Кадастровый номер земельного участка 26:11:020301:9894 | до 150 м2 | 2030 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | г. Михайловск Кадастровый номер земельного участка 26:11:020401:211 | до 150 м2 | 2031 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | г. Михайловск Кадастровый номер земельного участка 26:11:020226:2918 | до 150 м2 | 2032 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | г. Михайловск Кадастровый номер земельного участка 26:11:020226:2869 | до 150 м2 | 2033 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | с. Верхнерусское, ул. Комсомольская, 72б | до 150 м2 | 2025 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 152 | до 150 м2 | 2025 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | х. Демино, ул. Ленина, 38 | до 150 м2 | 2026 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | х. Демино | до 150 м2 | 2029 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | с. Петропавловка | до 150 м2 | 2027 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | х. Ташла | до 150 м2 | 2027 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | ст. Новомарьевская | до 170 м2 | 2028 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | с. Татарка ППТ «Долина Роз» | до 150 м2 | 2028 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | с. Татарка Кадастровый номер земельного участка 26:11:071103:1285 26:11:071103:1286 26:11:071103:1247 | до 150 м2 | 2034 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | с. Татарка Кадастровый номер земельного участка 26:11:071201:95 | до 150 м2 | 2035 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | ст. Темнолесская | до 150 м2 | 2029 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивного зала | с. Татарка | 300 м2 | 2032 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |
| Строительство спортивной площадки | п. Цимлянский | до 150 м2 | 2026 | комитет по физической культуре и спорту адм. ШМО СК |

ШМО СК – Шпаковский муниципальный округ Ставропольского края

В рамках программы перепрофилирование помещений под иные цели не предполагается.

При условии обеспечения возможностей привлечения инвестиций в строительство могут быть реализованы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шпаковского муниципального округа.

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-03-2024. Сборник № 03. Объекты образования. Утверждены приказом Минстроя России от 26.02.2024 № 141/пр;

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-05-2024. Сборник № 05. Спортивные здания и сооружения. Утверждены приказом Минстроя России от 16.02.2024 № 107/пр;

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-06-2024. Сборник № 06. Объекты культуры. Утверждены приказом Минстроя России от 16.02.2024 № 108/пр;

определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;

определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровней, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети «Интернет» основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Ставропольского края и других регионов Российской Федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами.

Таблица 23 – Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов Шпаковского муниципального округа

| Наименование объекта и планируемое мероприятие | Местоположение | Параметры объекта | Сроки реализации мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т. ч. | ФБ | КБ | БМО | ВБИ |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт районной поликлиники | г. Михайловск, ул. Ленина, 1 | 600 посещ. в смену | 2027 | 22800,00 | 22800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт врачебной амбулатории | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 43Б | - | 2030 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт врачебной амбулатории | с. Татарка, ул. Ленина, 59 | 85 посещ. в смену | 2026 | 12750,00 | 12750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт врачебной амбулатории | х. Дёмино, пер. Студенческий, 1 | 12 посещ. в смену | 2030 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт врачебной амбулатории | с. Верхнерусское, ул. Юбилейная, 16 | 17 посещ. в смену | 2029 | 2550,00 | 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Частичный капитальный ремонт ФАП | х. Липовчанский, ул. Лесная, 31 | 20 посещ. в смену | 2029 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт ФАП | с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 81 | 20 посещ. в смену | 2026 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Частичный капитальный ремонт ФАП | пос. Приозёрный, ул. Школьная, 17 | 20 посещ. в смену | 2026 | 1500,00 | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт ФАП | пос. Верхнеегорлыкский, ул. Пролетарская, 19 | 20 посещ. в смену | 2026 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт ФАП | х. Садовый, ул. Островского, 42 | 20 посещ. в смену | 2026 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт ФАП | х. Кожевников, пер. Родниковский, 6 | 20 посещ. в смену | 2028 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт ФАП | х. Нижнерусский, ул. Центральная, 45 | 20 посещ. в смену | 2028 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт Районной больницы | г. Михайловск, ул. Ленина, 1 | 280 коек | 2031 | 11200,00 | 11200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Капитальный ремонт Участковой больницы | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 43Б | 10 коек | 2031 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство ФАП | г. Михайловск, ул. Леонида Севрюкова | 10 посещ. в смену | 2032 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство врачебной амбулатории | х. Демино | по заданию | 2033 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство ФАП | х. Вязники | по заданию | 2034 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство 2-х ФАП | с. Верхнерусское | по заданию | 2030-2035 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 1» | г. Михайловск, ул. Кирова, д. 3 | 208 мест | 2029 | 73286,72 | 0,00 | 69622,38 | 3664,34 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 2» | г.Михайловск, ул.Кузьминовская, д. 3 | 92 мест | 2028 | 32415,28 | 0,00 | 30794,52 | 1620,76 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» | г. Михайловск, ул. Маяковского, д. 27 | 263 мест | 2030 | 92665,42 | 0,00 | 88032,15 | 4633,27 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» | г.Михайловск, ул.Карла Маркса, д. 144 | 86 мест | 2031 | 30301,24 | 0,00 | 28786,18 | 1515,06 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 5» | с. Пелагиада, ул. Калинина, д. 173 | 50 мест | 2028 | 17617,00 | 0,00 | 16736,15 | 880,85 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» | г. Михайловск, ул. Комсомольская, д. 24а | 255 мест | 2028 | 89846,70 | 0,00 | 85354,37 | 4492,33 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 7» | с. Татарка, ул. Казачья, д. 26 | 63 мест | 2027 | 22197,42 | 0,00 | 21087,55 | 1109,87 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 8» | х. Нижнерусский, ул. Центральная, д. 20 | 46 мест | 2027 | 16207,64 | 0,00 | 15397,26 | 810,38 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 9» | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 35а | 76 мест | 2026 | 26777,84 | 0,00 | 25438,95 | 1338,89 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 10» | с.Казинка, ул.Ленина, д. 75 | 90 мест | 2026 | 31710,60 | 0,00 | 30125,07 | 1585,53 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №11» | ст.Новомарьевская, пер.Молодежный, д. 6 | 82 мест | 2029 | 28891,88 | 0,00 | 27447,29 | 1444,59 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 12» | с. Надежда, пер. Больничный, д. 6 | 139 мест | 2030 | 48975,26 | 0,00 | 46526,50 | 2448,76 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 13» | п. Приозерный, ул. Шоссейная, д. 46 | 25 мест | 2030 | 8808,50 | 0,00 | 8368,08 | 440,43 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 14» | х. Демино, ул. Ленина, д. 44 | 143 мест | 2030 | 50384,62 | 0,00 | 47865,39 | 2519,23 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР-д/с №15» | г.Михайловск, ул. Пушкина, д. 59а | 285 мест | 2031 | 100416,90 | 0,00 | 95396,06 | 5020,85 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 16» | ст. Темнолесская, улица Кочубеевская, д. 1 | 156 мест | 2031 | 54965,04 | 0,00 | 52216,79 | 2748,25 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР – детский сад № 17» | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 138/1 | 236 мест | 2031 | 83152,24 | 0,00 | 78994,63 | 4157,61 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 18» | п. Цимлянский, ул. Школьная, д. 8 | 115 мест | 2032 | 40519,10 | 0,00 | 38493,15 | 2025,96 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад№ 19» | с. Пелагиада, ул. Ленина, д. 169 | 60 мест | 2032 | 21140,40 | 0,00 | 20083,38 | 1057,02 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 20» | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 37 | 143 мест | 2032 | 50384,62 | 0,00 | 47865,39 | 2519,23 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 21» | х.Верхнеегорлыкский, ул.Шолохова, д. 32 | 24 мест | 2033 | 8456,16 | 0,00 | 8033,35 | 422,81 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 23» | с. Татарка, ул. Гагарина, д. 7 | 135 мест | 2033 | 47565,90 | 0,00 | 45187,61 | 2378,30 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 24» | с.Дубовка, ул. Кирова, д. 18/1 | 76 мест | 2033 | 26777,84 | 0,00 | 25438,95 | 1338,89 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 25» | г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 100а | 156 мест | 2033 | 54965,04 | 0,00 | 52216,79 | 2748,25 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 26» | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 148 | 144 мест | 2034 | 50736,96 | 0,00 | 48200,11 | 2536,85 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 27» | г. Михайловск, заезд Степной, д. 22 а | 140 мест | 2034 | 49327,60 | 0,00 | 46861,22 | 2466,38 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР-детский сад № 28» | г.Михайловск, мкр.СНИИСХ | 286 мест | 2035 | 100769,24 | 0,00 | 95730,78 | 5038,46 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 29» | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 5 | 145 мест | 2035 | 51089,30 | 0,00 | 48534,84 | 2554,47 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 А | 280 мест | 2035 | 98655,20 | 0,00 | 93722,44 | 4932,76 | 0,00 |
| Строительство детского сада | г. Михайловск Кадастровый номер земельного участка 26:11:20301:514 | 240 мест | 2035 | 279714,00 | 0,00 | 265728,30 | 13985,70 | 0,00 |
| Строительство детского сада | с. Татарка ППТ «Долина Роз» | 120 мест | 2030 | 139857,00 | 0,00 | 132864,15 | 6992,85 | 0,00 |
| Строительство детского сада | с. Сенгилеевское | 63 мест | 2031 | 73424,93 | 0,00 | 69753,68 | 3671,25 | 0,00 |
| Строительство детского сада | с. Казинка | 65 мест | 2032 | 75755,88 | 0,00 | 71968,08 | 3787,79 | 0,00 |
| Строительство детского сада | х. Демино | 87 мест | 2033 | 101396,33 | 0,00 | 96326,51 | 5069,82 | 0,00 |
| Строительство детского сада | с. Верхнерусское | 166 мест | 2034 | 193468,85 | 0,00 | 183795,41 | 9673,44 | 0,00 |
| Строительство детского сада | х. Нижнерусский | 62 мест | 2035 | 72259,45 | 0,00 | 68646,48 | 3612,97 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 1» | г.Михайловск, ул. Октябрьская, д. 318 | 812 мест | 2026 | 319847,04 | 0,00 | 303854,69 | 15992,35 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 2» | г.Михайловск, ул. Гагарина, д. 79 | 726 мест | 2026 | 285971,62 | 0,00 | 271673,04 | 14298,58 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 3» | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 567/4 | 500 мест | 2027 | 196950,15 | 0,00 | 187102,64 | 9847,51 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 4» | г.Михайловск, ул. Шпака, д. 26 | 900 мест | 2027 | 354510,27 | 0,00 | 336784,76 | 17725,51 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 5» | г. Михайловск, ул.Пушкина, д. 51 | 717 мест | 2028 | 282426,52 | 0,00 | 268305,19 | 14121,33 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 6» | с.Пелагиада, ул.Партизанская, д. 17 | 368 мест | 2028 | 144955,31 | 0,00 | 137707,54 | 7247,77 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 7» | с. Пелагиада ул. Садовая, д. 26 | 108 мест | 2029 | 42541,23 | 0,00 | 40414,17 | 2127,06 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 8» | с.Сенгилеевское, ул. Комсомольская, д. 77 | 420 мест | 2029 | 165438,13 | 0,00 | 157166,22 | 8271,91 | 0,00 |
| Капитальный ремонт филиала МБОУ «СОШ № 8» | х. Садовый, ул.Островского, д. 7 | 30 мест | 2030 | 11817,01 | 0,00 | 11226,16 | 590,85 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 9 им. Героя Советского Союза А. И. Рыбникова» | ст.Темнолесская, ул. Центральная, д.127 | 624 мест | 2030 | 245793,79 | 0,00 | 233504,10 | 12289,69 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 10 им. героя России А.Р.Савченко» | п.Цимлянский, ул. Школьная, д. 2 | 335 мест | 2030 | 131956,60 | 0,00 | 125358,77 | 6597,83 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 11» | c. Татарка, ул. Ленина, д. 112 | 270 мест | 2031 | 106353,08 | 0,00 | 101035,43 | 5317,65 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 12» | с.Татарка, ул.З.Космодемьянской, д. 16 | 560 мест | 2031 | 220584,17 | 0,00 | 209554,96 | 11029,21 | 0,00 |
| Капитальный ремонт филиала МБОУ «СОШ № 12» | х.Верхнеегорлыкский, ул.Шолохова, д.28 | 88 мест | 2032 | 34663,23 | 0,00 | 32930,07 | 1733,16 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 13» | c. Надежда, ул. Рабочая, д. 3а | 305 мест | 2032 | 120139,59 | 0,00 | 114132,61 | 6006,98 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 14 им. В.И. Слядневой» | с.Надежда, ул. Раздольная, д.1 | 350 мест | 2032 | 137865,11 | 0,00 | 130971,85 | 6893,26 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 15» | с. Казинка, ул. Ленина, д.119 | 430 мест | 2033 | 169377,13 | 0,00 | 160908,27 | 8468,86 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 16» | с. Дубовка, ул. Кирова, д. 1 | 300 мест | 2033 | 118170,09 | 0,00 | 112261,59 | 5908,50 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 17» | ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, д. 42 | 484 мест | 2033 | 190647,75 | 0,00 | 181115,36 | 9532,39 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 18» | х.Демино, пер. Школьный, д. 1 | 600 мест | 2034 | 236340,18 | 0,00 | 224523,17 | 11817,01 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 19» | с.Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 154 | 632 мест | 2034 | 248944,99 | 0,00 | 236497,74 | 12447,25 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 21» | п. Новый Бешпагир, ул. Школьная, д. 13 | 104 мест | 2034 | 40965,63 | 0,00 | 38917,35 | 2048,28 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «НОШ № 24» | г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 318 | 500 мест | 2035 | 196950,15 | 0,00 | 187102,64 | 9847,51 | 0,00 |
| Строительство МБОУ | с. Татарка ППТ «Долина Роз» | до 1550 мест | 2034 | 326658,91 | 0,00 | 310325,97 | 16332,95 | 0,00 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Надежда» | с. Надежда ул. Комсомольская, ул. 14А | 90 мест | 2028 | 11700,00 | 0,00 | 11115,00 | 585,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с.Дубовка» | с. Дубовка, ул. Кирова, д. 1а | 150 мест | 2028 | 19500,00 | 0,00 | 18525,00 | 975,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Казинка» | с. Казинка ул.Ленина, д. 73 | 300 мест | 2028 | 39000,00 | 0,00 | 37050,00 | 1950,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Казинка» ДК с. Петропавловка | с. Петропавловка, ул. Советская | 120 мест | 2029 | 15600,00 | 0,00 | 14820,00 | 780,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Пелагиада» | с.Пелагиада, ул. Ленина, д. 67 | 106 мест | 2029 | 13780,00 | 0,00 | 13091,00 | 689,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Верхнерусского» ДК х. Нижнерусский | х. Нижнерусский, ул. Центральная, д. 20/1 | 60 мест | 2029 | 7800,00 | 0,00 | 7410,00 | 390,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр х.Демино» | х.Демино, ул.Советская, д. 29 | 120 мест | 2030 | 15600,00 | 0,00 | 14820,00 | 780,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр х.Демино», клуб х.Холодногский | х.Холодногорский, ул. Подгорная, д. 25/1 | 85 мест | 2030 | 11050,00 | 0,00 | 10497,50 | 552,50 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с.Татарка» | с.Татарка, ул. Минина, д. 2а | 341 мест | 2030 | 44330,00 | 0,00 | 42113,50 | 2216,50 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с.Татарка» Дом культуры с. Татарка | с.Татарка, ул. К.Маркса, д. 61 | 23 мест | 2035 | 2990,00 | 0,00 | 2840,50 | 149,50 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Татарка» Дом культуры х.Темнореченский | х.Темнореческий, ул. Невинномысская, д. 31 | 9 мест | 2034 | 1170,00 | 0,00 | 1111,50 | 58,50 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Социально-культурное объединение» города Михайловска – Дом культуры «Центральный» | г. Михайловск, ул. Кузьминовская, д. 2 | 200 мест | 2034 | 26000,00 | 0,00 | 24700,00 | 1300,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт МКУК «Социально-культурное объединение» города Михайловска – Дом культуры им. В.И. Книга | г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 246 | 60 мест | 2033 | 7800,00 | 0,00 | 7410,00 | 390,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт МКУК «Социально-культурное объединение» города Михайловска – клуб им. Страхова | г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 2 | 50 мест | 2032 | 6500,00 | 0,00 | 6175,00 | 325,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт МКУК «Социально-культурное объединение» города Михайловска – клуб х. Кожевников | х. Кожевников, ул. Горькая, д. 21 | 30 мест | 2033 | 3900,00 | 0,00 | 3705,00 | 195,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Социально-культурное объединение» города Михайловска – кинотеатр «Россия» | г. Михайловск, ул.Ленина, д. 123 | 150 мест | 2029 | 19500,00 | 0,00 | 18525,00 | 975,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт МКУК «Культурно- досуговый центр пос. Цимлянский» | п. Цимлянский,ул. Ленина, д. 10 | 250 мест | 2030 | 32500,00 | 0,00 | 30875,00 | 1625,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр ст. Новомарьевской» (Дом культуры) | ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, д. 44 | 170 мест | 2031 | 22100,00 | 0,00 | 20995,00 | 1105,00 | 0,00 |
| Требуется ремонт МКУК Культурно-досуговый центр ст. Темнолесской» Дом культуры | ст.Темнолесская, ул. Центральная, д. 129 | 207 мест | 2032 | 26910,00 | 0,00 | 25564,50 | 1345,50 | 0,00 |
| Текущий ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Сенгилеевского» | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 34 б | 480 мест | 2033 | 62400,00 | 0,00 | 59280,00 | 3120,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Сенгилеевского» Дом культуры п. Приозерный | п. Приозерный, ул. Школьная, д. 1 | 110 мест | 2033 | 14300,00 | 0,00 | 13585,00 | 715,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр с. Сенгилеевского»Дом культуры х. Садовый | х. Садовый, ул. Островского, д. 11 | 180 мест | 2035 | 23400,00 | 0,00 | 22230,00 | 1170,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт МКУК «Централизованная библиотечная система Шпаковского муниципального округа Центральная библиотека | г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 299 | 50 мест | 2035 | 6500,00 | 0,00 | 6175,00 | 325,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №1 | г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 246 | 30 мест | 2035 | 3900,00 | 0,00 | 3705,00 | 195,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №2 | с. Надежда, ул. Комсомольская, д. 14 «А» | 20 мест | 2034 | 2600,00 | 0,00 | 2470,00 | 130,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №3 | с. Татарка, ул. Казачья, д. 6 | 20 мест | 2034 | 2600,00 | 0,00 | 2470,00 | 130,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №4 | х.Дёмино, пер. Студенческий, д. 1 | 15 мест | 2034 | 1950,00 | 0,00 | 1852,50 | 97,50 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №5 | п.Новый Бешпагир, ул.Южная, д. 1 | 5 мест | 2033 | 260,00 | 0,00 | 247,00 | 13,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №7 | с. Верхнерусское, ул. Батурлина, д. 190 «Б» | 20 мест | 2033 | 2600,00 | 0,00 | 2470,00 | 130,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №8 | х. Нижнерусский, ул. Центральная, д. 20 | 5 мест | 2033 | 650,00 | 0,00 | 617,50 | 32,50 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №9 | п. Приозёрный, ул. Школьная, д. 1 | 15 мест | 2032 | 1950,00 | 0,00 | 1852,50 | 97,50 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №10 | х. Садовый, ул. Островского, д. 31 | 5 мест | 2032 | 650,00 | 0,00 | 617,50 | 32,50 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №11 | х. Верхнеегорлыкский, ул. Пролетарская, д. 19 | 5 мест | 2032 | 650,00 | 0,00 | 617,50 | 32,50 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №12 | х. Липовчанский, ул. Лесная, д. 31 | 5 мест | 2032 | 650,00 | 0,00 | 617,50 | 32,50 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №13 | с. Татарка, ул. К. Маркса, д. 84 | 10 мест | 2027 | 1300,00 | 0,00 | 1235,00 | 65,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №14 | с. Дубовка, ул. Кирова, д. 1а | 10 мест | 2028 | 1300,00 | 0,00 | 1235,00 | 65,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №15 | с. Казинка, ул. Ленина, д. 71 «В» | 20 мест | 2029 | 2600,00 | 0,00 | 2470,00 | 130,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №16 | ст. Темнолесская, ул. Подгорная, д. 29 | 20 мест | 2030 | 2600,00 | 0,00 | 2470,00 | 130,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №17 | пос. Цимлянский, ул. Ленина, д. 10 | 20 мест | 2030 | 2600,00 | 0,00 | 2470,00 | 130,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №18 | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 34 «Б» | 20 мест | 2030 | 2600,00 | 0,00 | 2470,00 | 130,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт Библиотека-филиал №20 | х. Холодногорский, ул. Подгорная, д. 29 | 5 мест | 2030 | 650,00 | 0,00 | 617,50 | 32,50 | 0,00 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство спортивной площадки | г. Михайловск Кадастровый номер земельного участка 26:11:020301:9894 | до 150 м2 | 2030 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | г. Михайловск Кадастровый номер земельного участка 26:11:020401:211 | до 150 м2 | 2031 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | г. Михайловск Кадастровый номер земельного участка 26:11:020226:2918 | до 150 м2 | 2032 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | г. Михайловск Кадастровый номер земельного участка 26:11:020226:2869 | до 150 м2 | 2033 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | с. Верхнерусское, ул. Комсомольская, 72б | до 150 м2 | 2025 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 152 | до 150 м2 | 2025 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | х. Демино, ул. Ленина, 38 | до 150 м2 | 2026 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | х. Демино | до 150 м2 | 2029 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | с. Петропавловка | до 150 м2 | 2027 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | х. Ташла | до 150 м2 | 2027 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | ст. Новомарьевская | до 170 м2 | 2028 | 1597,09 | 0,00 | 1421,41 | 15,97 | 159,71 |
| Строительство спортивной площадки | с. Татарка ППТ «Долина Роз» | до 150 м2 | 2028 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | с. Татарка Кадастровый номер земельного участка 26:11:071103:1285 26:11:071103:1286 26:11:071103:1247 | до 150 м2 | 2034 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | с. Татарка Кадастровый номер земельного участка 26:11:071201:95 | до 150 м2 | 2035 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивной площадки | ст. Темнолесская | до 150 м2 | 2029 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Строительство спортивного зала | с. Татарка | 300 м2 | 2032 | 2818,39 | 0,00 | 2508,37 | 28,18 | 281,84 |
| Строительство спортивной площадки | п. Цимлянский | до 150 м2 | 2026 | 1409,20 | 0,00 | 1254,18 | 14,09 | 140,93 |
| Всего |  |  |  | 7306345,26 | 139600,00 | 6806874,71 | 357315,10 | 2555,50 |

ФБ – федеральный бюджет

КБ – краевой бюджет

БМО – бюджет муниципального образования

ВБИ – внебюджетные источники финансирования

Раздел 4. Целевые индикаторы программы

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры Шпаковского муниципального округа на 2025-2035 годы, являются тенденции социально-экономического развития муниципального округа.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Шпаковского муниципального округа.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа являются:

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет;

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения;

доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных учреждений;

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы;

уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;

увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

число посещений культурных мероприятий;

доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа;

увеличение доли населения обеспеченной спортивными сооружениями.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры Шпаковского муниципального округа на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры муниципального округа.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 24.

Таблица 24 - Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 72,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 87,00 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | % | 28,00 | 25,00 | 23,00 | 20,00 | 18,00 | 13,00 |
| 3 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | % | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 95,00 |
| 4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 37,8 | 36,9 | 36,0 | 35,1 | 34,2 | 30,0 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 75,3 | 75,3 | 76,2 | 77,1 | 78,0 | 83,0 |
| 6 | Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Число посещений культурных мероприятий | тыс. ед. | 38,57 | 39,93 | 40,68 | 41,44 | 42,39 | 47,30 |
| 9 | Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа | % | 62,5 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 75,0 |
| 10 | Увеличение доли населения обеспеченной спортивными сооружениями | % | 33,5 | 33,7 | 34,0 | 34,3 | 34,6 | 35,7 |

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации Программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей.

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации Программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E от 90 процентов и выше);

удовлетворительный (E 75-90 процентов);

неудовлетворительный (Е менее 75 процентов, значение эффективности реализации Программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

внесение изменений в Генеральный план - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории Шпаковского муниципального округа, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии Шпаковского муниципального округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры муниципального округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования.

Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры.

__________________