УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 16 июня 2022 г. № 915

(в редакции постановления администрации

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 25 декабря 2025 г. № 1643)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ (СРОКОМ НА ТРИ ГОДА) ПЛАН

реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, на 2023-2025 годы

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | Количество жителей | Количество этажей | Количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | Всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10548 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211,20 | 1211,20 | 1211,20 | 72 | 3 | 3 | 5 242 680,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 680,73 | 31.12.2023 |
| 10559 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 23338,00 | 20668,40 | 20668,40 | 174 | 5 | 4 | 5 560 450,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 450,53 | 31.12.2023 |
| 9244 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 5731,20 | 2853,50 | 2853,50 | 165 | 5 | 4 | 8 685 385,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 685 385,02 | 31.12.2023 |
| 11191 | 5 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099,40 | 1099,40 | 1099,40 | 70 | 3 | 2 | 5 621 581,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 581,32 | 31.12.2023 |
| 11204 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386,90 | 5386,90 | 5386,90 | 308 | 5 | 8 | 10 011 691,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 011 691,30 | 31.12.2023 |
| 10006 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070,80 | 1070,80 | 1070,80 | 65 | 3 | 2 | 5 497 511,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497 511,86 | 31.12.2023 |
| 11059 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673,90 | 647,50 | 647,50 | 28 | 2 | 2 | 4 003 775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 775,65 | 31.12.2023 |
| 11222 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 4 488 991,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 991,72 | 31.12.2023 |
| 10054 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 785,00 | 725,50 | 725,50 | 48 | 2 | 2 | 799 041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 041,22 | 31.12.2023 |
| 11967 | 11 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2670,00 | 1830,00 | 1830,00 | 178 | 5 | 4 | 3 350 243,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 243,07 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 42761,70 | 36226,50 | 36226,50 | 1156,00 |  |  | 53 261 352,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 261 352,42 |  |
| 11076 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 392,90 | 260,80 | 260,80 | 26 | 2 | 2 | 3 378 821,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378 821,84 | 31.12.2024 |
| 52553 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 700,20 | 462,40 | 462,40 | 38 | 2 | 2 | 5 366 364,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 364,10 | 31.12.2024 |
| 11095 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 334,90 | 220,80 | 220,80 | 24 | 2 | 2 | 3 252 341,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 341,88 | 31.12.2024 |
| 11147 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 658,10 | 449,70 | 449,70 | 15 | 2 | 2 | 6 080 072,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 072,46 | 31.12.2024 |
| 9233 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2327,00 | 1790,60 | 1790,60 | 97 | 5 | 2 | 4 272 685,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 685,75 | 31.12.2024 |
| 11060 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 1874,60 | 1320,50 | 1320,50 | 81 | 5 | 2 | 2 899 560,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 560,53 | 31.12.2024 |
| 13043 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2868,20 | 2172,60 | 2172,60 | 93 | 5 | 2 | 4 159 369,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159 369,59 | 31.12.2024 |
| 12994 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3698,00 | 3044,10 | 3044,10 | 138 | 5 | 3 | 5 905 771,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 771,57 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 853,90 | 9 721,50 | 9 721,50 | 512,00 |  |  | 35 314 987,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 314 987,73 |  |
| 10421 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 3840,7 | 2983,7 | 2983,7 | 165 | 5 | 3 | 7 232 237,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 232 237,19 | 31.12.2025 |
| 12991 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3536,7 | 2973.4 | 2973.4 | 141 | 5 | 3 | 6 452 355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452 355,40 | 31.12.2025 |
| 7363 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 6277,30 | 4505,50 | 4505,50 | 417 | 5 | 7 | 14 464 474,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 464 474,39 | 31.12.2025 |
| 11191 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099,40 | 1099,40 | 1099,40 | 70 | 3 | 2 | 998 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 964,95 | 31.12.2025 |
| 10594 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 2436,20 | 2144,70 | 2144,70 | 106 | 5 | 2 | 2 392 970,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 970,65 | 31.12.2025 |
| 9200 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 3569,40 | 3267,10 | 3267,20 | 143 | 5 | 3 | 5 732 464,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 464,50 | 31.12.2025 |
| 10576 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 2842,30 | 2465,60 | 2465,60 | 249 | 5 | 4 | 14 950 436,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 950 436,08 | 31.12.2025 |
| 10077 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 801,40 | 740,40 | 740,40 | 48 | 2 | 2 | 785 232,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 232,91 | 31.12.2025 |
| 10088 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 2 203 385,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 385,53 | 31.12.2025 |
| 10093 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 821,00 | 762,00 | 762,00 | 48 | 2 | 2 | 789 879,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 879,26 | 31.12.2025 |
| 10859 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1502,70 | 1099,10 | 1099,10 | 72 | 3 | 2 | 1 254 514,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 514,12 | 31.12.2025 |
| 10847 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 444,00 | 298,70 | 298,70 | 24 | 2 | 2 | 483 220,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 220,25 | 31.12.2025 |
| 12988 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3366,50 | 2620,10 | 2620,10 | 122 | 5 | 4 | 7 021 440,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 021 440,66 | 31.12.2025 |
| 10822 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2687,40 | 1852,40 | 1852,40 | 180 | 5 | 4 | 1 765 612,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 612,47 | 31.12.2025 |
| 9244 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 5731,20 | 2853,50 | 2853,50 | 165 | 5 | 4 | 1 858 539,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 539,44 | 31.12.2025 |
| 13097 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 2889,10 | 1979,50 | 1979,50 | 190 | 6 | 6 | 8 666 723,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666 723,02 | 31.12.2025 |
| 10548 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211,20 | 1211,20 | 1211,20 | 72 | 3 | 3 | 3 484 136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484 136,11 | 31.12.2025 |
| 11204 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386,90 | 5386,90 | 5386,90 | 308 | 5 | 8 | 10 897 051,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 897 051,04 | 31.12.2025 |
| 10001 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 3209,40 | 2374,50 | 2374,50 | 162 | 5 | 4 | 2 090 856,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 856,87 | 31.12.2025 |
| 10006 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070,80 | 1070,80 | 1070,80 | 65 | 3 | 2 | 998 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 964,95 | 31.12.2025 |
| 11213 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 780,00 | 745,70 | 745,70 | 44 | 2 | 2 | 2 349 356,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 356,87 | 31.12.2025 |
| 11222 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 771 293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 293,87 | 31.12.2025 |
| 11248 | 24 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 741,50 | 741,50 | 741,50 | 43 | 2 | 2 | 2 349 356,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 356,87 | 31.12.2025 |
| 11260 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 775,30 | 742,10 | 742,10 | 47 | 2 | 2 | 771 293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 293,87 | 31.12.2025 |
| 52554 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | 1981 |  | нет | нет | нет | 738,60 | 483,00 | 483,00 | 36 | 2 | 2 | 3 719 436,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 436,27 | 31.12.2025 |
| 10061 | 27 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 5535,36 | 4195,90 | 4195,90 | 240 | 5 | 2 | 8 438 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 438 721,00 | 31.12.2025 |
| 10069 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3370,44 | 2354,10 | 2354,10 | 100 | 5 | 3 | 5 419 178,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419 178,65 | 31.12.2025 |
| 12996 | 29 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3248,90 | 2882,90 | 2882,90 | 146 | 5 | 3 | 5 519 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 163,50 | 31.12.2025 |
| 11051 | 30 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 393,80 | 258,00 | 258,00 | 24 | 2 | 2 | 1 493 445,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 445,12 | 31.12.2025 |
| 11059 | 31 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673,90 | 647,50 | 647,50 | 28 | 2 | 2 | 734 123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 123,08 | 31.12.2025 |
| 11076 | 38 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 16 | 2 | 2 | 1 468 456,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 456,57 | 31.12.2025 |
| 11147 | 39 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 725,80 | 725,00 | 725,00 | 20 | 2 | 2 | 2 519 609,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 609,95 | 31.12.2025 |
| 47715 | 40 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 192 | 1 | 1999 |  | нет | нет | нет | 4309,00 | 4309,00 | 4309,00 | 160 | 5 | 4 | 7 265 565,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 565,48 | 31.12.2025 |
| 11089 | 41 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 641,60 | 423,10 | 423,10 | 48 | 2 | 2 | 8 209 145,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 209 145,01 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 76968,40 | 59409,50 | 59409,60 | 3795,00 |  |  | 145 551 605,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 551 605,88 |  |
|  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  | 132584,00 | 105357,50 | 105357,60 | 5463,00 |  |  | 234 127 946,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 127 946,03 |  |
| 10548 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211,20 | 1211,20 | 1211,20 | 72 | 3 | 3 | 5 242 680,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 680,73 | 31.12.2023 |
| 10559 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 23338,00 | 20668,40 | 20668,40 | 174 | 5 | 4 | 5 560 450,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 450,53 | 31.12.2023 |
| 9244 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 5731,20 | 2853,50 | 2853,50 | 165 | 5 | 4 | 8 685 385,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 685 385,02 | 31.12.2023 |
| 11191 | 5 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099,40 | 1099,40 | 1099,40 | 70 | 3 | 2 | 5 621 581,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 581,32 | 31.12.2023 |
| 11204 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386,90 | 5386,90 | 5386,90 | 308 | 5 | 8 | 10 011 691,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 011 691,30 | 31.12.2023 |
| 10006 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070,80 | 1070,80 | 1070,80 | 65 | 3 | 2 | 5 497 511,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497 511,86 | 31.12.2023 |
| 11059 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673,90 | 647,50 | 647,50 | 28 | 2 | 2 | 4 003 775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 775,65 | 31.12.2023 |
| 11222 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 4 488 991,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 991,72 | 31.12.2023 |
| 10054 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 785,00 | 725,50 | 725,50 | 48 | 2 | 2 | 799 041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 041,22 | 31.12.2023 |
| 11967 | 11 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2670,00 | 1830,00 | 1830,00 | 178 | 5 | 4 | 3 350 243,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 243,07 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 42761,70 | 36226,50 | 36226,50 | 1156,00 |  |  | 53 261 352,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 261 352,42 |  |
| 11076 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 392,90 | 260,80 | 260,80 | 26 | 2 | 2 | 3 378 821,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378 821,84 | 31.12.2024 |
| 52553 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 700,20 | 462,40 | 462,40 | 38 | 2 | 2 | 5 366 364,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 364,10 | 31.12.2024 |
| 11095 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 334,90 | 220,80 | 220,80 | 24 | 2 | 2 | 3 252 341,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 341,88 | 31.12.2024 |
| 11147 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 658,10 | 449,70 | 449,70 | 15 | 2 | 2 | 6 080 072,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 072,46 | 31.12.2024 |
| 9233 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2327,00 | 1790,60 | 1790,60 | 97 | 5 | 2 | 4 272 685,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 685,75 | 31.12.2024 |
| 11060 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 1874,60 | 1320,50 | 1320,50 | 81 | 5 | 2 | 2 899 560,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 560,53 | 31.12.2024 |
| 13043 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2868,20 | 2172,60 | 2172,60 | 93 | 5 | 2 | 4 159 369,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159 369,59 | 31.12.2024 |
| 12994 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3698,00 | 3044,10 | 3044,10 | 138 | 5 | 3 | 5 905 771,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 771,57 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 853,90 | 9 721,50 | 9 721,50 | 512,00 |  |  | 35 314 987,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 314 987,73 |  |
| 10421 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 3840,7 | 2983,7 | 2983,7 | 165 | 5 | 3 | 7 232 237,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 232 237,19 | 31.12.2025 |
| 12991 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3536,7 | 2973.4 | 2973.4 | 141 | 5 | 3 | 6 452 355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452 355,40 | 31.12.2025 |
| 7363 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 6277,30 | 4505,50 | 4505,50 | 417 | 5 | 7 | 14 464 474,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 464 474,39 | 31.12.2025 |
| 11191 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099,40 | 1099,40 | 1099,40 | 70 | 3 | 2 | 998 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 964,95 | 31.12.2025 |
| 10594 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 2436,20 | 2144,70 | 2144,70 | 106 | 5 | 2 | 2 392 970,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 970,65 | 31.12.2025 |
| 9200 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 3569,40 | 3267,10 | 3267,20 | 143 | 5 | 3 | 5 732 464,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 464,50 | 31.12.2025 |
| 10576 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 2842,30 | 2465,60 | 2465,60 | 249 | 5 | 4 | 14 950 436,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 950 436,08 | 31.12.2025 |
| 10077 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 801,40 | 740,40 | 740,40 | 48 | 2 | 2 | 785 232,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 232,91 | 31.12.2025 |
| 10088 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 2 203 385,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 385,53 | 31.12.2025 |
| 10093 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 821,00 | 762,00 | 762,00 | 48 | 2 | 2 | 789 879,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 879,26 | 31.12.2025 |
| 10859 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1502,70 | 1099,10 | 1099,10 | 72 | 3 | 2 | 1 254 514,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 514,12 | 31.12.2025 |
| 10847 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 444,00 | 298,70 | 298,70 | 24 | 2 | 2 | 483 220,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 220,25 | 31.12.2025 |
| 12988 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3366,50 | 2620,10 | 2620,10 | 122 | 5 | 4 | 7 021 440,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 021 440,66 | 31.12.2025 |
| 10822 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2687,40 | 1852,40 | 1852,40 | 180 | 5 | 4 | 1 765 612,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 612,47 | 31.12.2025 |
| 9244 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 5731,20 | 2853,50 | 2853,50 | 165 | 5 | 4 | 1 858 539,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 539,44 | 31.12.2025 |
| 13097 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 2889,10 | 1979,50 | 1979,50 | 190 | 6 | 6 | 8 666 723,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666 723,02 | 31.12.2025 |
| 10548 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211,20 | 1211,20 | 1211,20 | 72 | 3 | 3 | 3 484 136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484 136,11 | 31.12.2025 |
| 11204 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386,90 | 5386,90 | 5386,90 | 308 | 5 | 8 | 10 897 051,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 897 051,04 | 31.12.2025 |
| 10001 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 3209,40 | 2374,50 | 2374,50 | 162 | 5 | 4 | 2 090 856,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 856,87 | 31.12.2025 |
| 10006 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070,80 | 1070,80 | 1070,80 | 65 | 3 | 2 | 998 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 964,95 | 31.12.2025 |
| 11213 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 780,00 | 745,70 | 745,70 | 44 | 2 | 2 | 2 349 356,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 356,87 | 31.12.2025 |
| 11222 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 771 293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 293,87 | 31.12.2025 |
| 11248 | 24 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 741,50 | 741,50 | 741,50 | 43 | 2 | 2 | 2 349 356,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 356,87 | 31.12.2025 |
| 11260 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 775,30 | 742,10 | 742,10 | 47 | 2 | 2 | 771 293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 293,87 | 31.12.2025 |
| 52554 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | 1981 |  | нет | нет | нет | 738,60 | 483,00 | 483,00 | 36 | 2 | 2 | 3 719 436,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 436,27 | 31.12.2025 |
| 10061 | 27 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 5535,36 | 4195,90 | 4195,90 | 240 | 5 | 2 | 8 438 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 438 721,00 | 31.12.2025 |
| 10069 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3370,44 | 2354,10 | 2354,10 | 100 | 5 | 3 | 5 419 178,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419 178,65 | 31.12.2025 |
| 12996 | 29 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3248,90 | 2882,90 | 2882,90 | 146 | 5 | 3 | 5 519 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 163,50 | 31.12.2025 |
| 11051 | 30 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 393,80 | 258,00 | 258,00 | 24 | 2 | 2 | 1 493 445,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 445,12 | 31.12.2025 |
| 11059 | 31 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673,90 | 647,50 | 647,50 | 28 | 2 | 2 | 734 123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 123,08 | 31.12.2025 |
| 11076 | 38 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 16 | 2 | 2 | 1 468 456,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 456,57 | 31.12.2025 |
| 11147 | 39 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 725,80 | 725,00 | 725,00 | 20 | 2 | 2 | 2 519 609,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 609,95 | 31.12.2025 |
| 47715 | 40 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 192 | 1 | 1999 |  | нет | нет | нет | 4309,00 | 4309,00 | 4309,00 | 160 | 5 | 4 | 7 265 565,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 565,48 | 31.12.2025 |
| 11089 | 41 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 641,60 | 423,10 | 423,10 | 48 | 2 | 2 | 8 209 145,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 209 145,01 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 76968,40 | 59409,50 | 59409,60 | 3795,00 |  |  | 145 551 605,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 551 605,88 |  |
|  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  | 132584,00 | 105357,50 | 105357,60 | 5463,00 |  |  | 234 127 946,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 127 946,03 |  |
| 10548 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211,20 | 1211,20 | 1211,20 | 72 | 3 | 3 | 5 242 680,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 680,73 | 31.12.2023 |
| 10559 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 23338,00 | 20668,40 | 20668,40 | 174 | 5 | 4 | 5 560 450,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 450,53 | 31.12.2023 |
| 9244 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 5731,20 | 2853,50 | 2853,50 | 165 | 5 | 4 | 8 685 385,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 685 385,02 | 31.12.2023 |
| 11191 | 5 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099,40 | 1099,40 | 1099,40 | 70 | 3 | 2 | 5 621 581,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 581,32 | 31.12.2023 |
| 11204 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386,90 | 5386,90 | 5386,90 | 308 | 5 | 8 | 10 011 691,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 011 691,30 | 31.12.2023 |
| 10006 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070,80 | 1070,80 | 1070,80 | 65 | 3 | 2 | 5 497 511,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497 511,86 | 31.12.2023 |
| 11059 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673,90 | 647,50 | 647,50 | 28 | 2 | 2 | 4 003 775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 775,65 | 31.12.2023 |
| 11222 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 4 488 991,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 991,72 | 31.12.2023 |
| 10054 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 785,00 | 725,50 | 725,50 | 48 | 2 | 2 | 799 041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 041,22 | 31.12.2023 |
| 11967 | 11 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2670,00 | 1830,00 | 1830,00 | 178 | 5 | 4 | 3 350 243,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 243,07 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 42761,70 | 36226,50 | 36226,50 | 1156,00 |  |  | 53 261 352,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 261 352,42 |  |
| 11076 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 392,90 | 260,80 | 260,80 | 26 | 2 | 2 | 3 378 821,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378 821,84 | 31.12.2024 |
| 52553 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 700,20 | 462,40 | 462,40 | 38 | 2 | 2 | 5 366 364,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 364,10 | 31.12.2024 |
| 11095 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 334,90 | 220,80 | 220,80 | 24 | 2 | 2 | 3 252 341,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 341,88 | 31.12.2024 |
| 11147 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 658,10 | 449,70 | 449,70 | 15 | 2 | 2 | 6 080 072,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 072,46 | 31.12.2024 |
| 9233 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2327,00 | 1790,60 | 1790,60 | 97 | 5 | 2 | 4 272 685,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 685,75 | 31.12.2024 |
| 11060 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 1874,60 | 1320,50 | 1320,50 | 81 | 5 | 2 | 2 899 560,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 560,53 | 31.12.2024 |
| 13043 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2868,20 | 2172,60 | 2172,60 | 93 | 5 | 2 | 4 159 369,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159 369,59 | 31.12.2024 |
| 12994 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3698,00 | 3044,10 | 3044,10 | 138 | 5 | 3 | 5 905 771,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 771,57 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 853,90 | 9 721,50 | 9 721,50 | 512,00 |  |  | 35 314 987,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 314 987,73 |  |
| 10421 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 3840,7 | 2983,7 | 2983,7 | 165 | 5 | 3 | 7 232 237,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 232 237,19 | 31.12.2025 |
| 12991 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3536,7 | 2973.4 | 2973.4 | 141 | 5 | 3 | 6 452 355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452 355,40 | 31.12.2025 |
| 7363 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 6277,30 | 4505,50 | 4505,50 | 417 | 5 | 7 | 14 464 474,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 464 474,39 | 31.12.2025 |
| 11191 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099,40 | 1099,40 | 1099,40 | 70 | 3 | 2 | 998 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 964,95 | 31.12.2025 |
| 10594 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 2436,20 | 2144,70 | 2144,70 | 106 | 5 | 2 | 2 392 970,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 970,65 | 31.12.2025 |
| 9200 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 3569,40 | 3267,10 | 3267,20 | 143 | 5 | 3 | 5 732 464,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 464,50 | 31.12.2025 |
| 10576 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 2842,30 | 2465,60 | 2465,60 | 249 | 5 | 4 | 14 950 436,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 950 436,08 | 31.12.2025 |
| 10077 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 801,40 | 740,40 | 740,40 | 48 | 2 | 2 | 785 232,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 232,91 | 31.12.2025 |
| 10088 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 2 203 385,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 385,53 | 31.12.2025 |
| 10093 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 821,00 | 762,00 | 762,00 | 48 | 2 | 2 | 789 879,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 879,26 | 31.12.2025 |
| 10859 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1502,70 | 1099,10 | 1099,10 | 72 | 3 | 2 | 1 254 514,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 514,12 | 31.12.2025 |
| 10847 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 444,00 | 298,70 | 298,70 | 24 | 2 | 2 | 483 220,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 220,25 | 31.12.2025 |
| 12988 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3366,50 | 2620,10 | 2620,10 | 122 | 5 | 4 | 7 021 440,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 021 440,66 | 31.12.2025 |
| 10822 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2687,40 | 1852,40 | 1852,40 | 180 | 5 | 4 | 1 765 612,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 612,47 | 31.12.2025 |
| 9244 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 5731,20 | 2853,50 | 2853,50 | 165 | 5 | 4 | 1 858 539,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 539,44 | 31.12.2025 |
| 13097 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 2889,10 | 1979,50 | 1979,50 | 190 | 6 | 6 | 8 666 723,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666 723,02 | 31.12.2025 |
| 10548 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211,20 | 1211,20 | 1211,20 | 72 | 3 | 3 | 3 484 136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484 136,11 | 31.12.2025 |
| 11204 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386,90 | 5386,90 | 5386,90 | 308 | 5 | 8 | 10 897 051,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 897 051,04 | 31.12.2025 |
| 10001 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 3209,40 | 2374,50 | 2374,50 | 162 | 5 | 4 | 2 090 856,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 856,87 | 31.12.2025 |
| 10006 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070,80 | 1070,80 | 1070,80 | 65 | 3 | 2 | 998 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 964,95 | 31.12.2025 |
| 11213 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 780,00 | 745,70 | 745,70 | 44 | 2 | 2 | 2 349 356,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 356,87 | 31.12.2025 |
| 11222 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 771 293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 293,87 | 31.12.2025 |
| 11248 | 24 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 741,50 | 741,50 | 741,50 | 43 | 2 | 2 | 2 349 356,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 356,87 | 31.12.2025 |
| 11260 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 775,30 | 742,10 | 742,10 | 47 | 2 | 2 | 771 293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 293,87 | 31.12.2025 |
| 52554 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | 1981 |  | нет | нет | нет | 738,60 | 483,00 | 483,00 | 36 | 2 | 2 | 3 719 436,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 436,27 | 31.12.2025 |
| 10061 | 27 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 5535,36 | 4195,90 | 4195,90 | 240 | 5 | 2 | 8 438 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 438 721,00 | 31.12.2025 |
| 10069 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3370,44 | 2354,10 | 2354,10 | 100 | 5 | 3 | 5 419 178,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419 178,65 | 31.12.2025 |
| 12996 | 29 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3248,90 | 2882,90 | 2882,90 | 146 | 5 | 3 | 5 519 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 163,50 | 31.12.2025 |
| 11051 | 30 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 393,80 | 258,00 | 258,00 | 24 | 2 | 2 | 1 493 445,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 445,12 | 31.12.2025 |
| 11059 | 31 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673,90 | 647,50 | 647,50 | 28 | 2 | 2 | 734 123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 123,08 | 31.12.2025 |
| 11076 | 38 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 16 | 2 | 2 | 1 468 456,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 456,57 | 31.12.2025 |
| 11147 | 39 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 725,80 | 725,00 | 725,00 | 20 | 2 | 2 | 2 519 609,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 609,95 | 31.12.2025 |
| 47715 | 40 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 192 | 1 | 1999 |  | нет | нет | нет | 4309,00 | 4309,00 | 4309,00 | 160 | 5 | 4 | 7 265 565,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 565,48 | 31.12.2025 |
| 11089 | 41 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 641,60 | 423,10 | 423,10 | 48 | 2 | 2 | 8 209 145,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 209 145,01 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 76968,40 | 59409,50 | 59409,60 | 3795,00 |  |  | 145 551 605,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 551 605,88 |  |
|  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  | 132584,00 | 105357,50 | 105357,60 | 5463,00 |  |  | 234 127 946,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 127 946,03 |  |
| 10548 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211,20 | 1211,20 | 1211,20 | 72 | 3 | 3 | 5 242 680,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 680,73 | 31.12.2023 |
| 10559 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 23338,00 | 20668,40 | 20668,40 | 174 | 5 | 4 | 5 560 450,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 450,53 | 31.12.2023 |

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

| Код МКД* | Код конструк тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формиро вания фонда капиталь ного ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной сто имости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольс кого края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документа ции**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10548 | 85772 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 710,00 | пм | 1 773,00 | 1 285 768,96 | 1 258 830,00 | 26 938,96 | 0,00 |
| 10548 | 85773 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт крыши | 762,00 | м2 | 5 084,00 | 3 956 911,77 | 3 874 008,00 | 82 903,77 | 0,00 |
| 10559 | 85796 | 3 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1350,00 | пм | 1 773,00 | 2 444 771,97 | 2 393 550,00 | 51 221,97 | 0,00 |
| 10559 | 85797 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт крыши | 600,00 | м2 | 5 084,00 | 3 115 678,56 | 3 050 400,00 | 65 278,56 | 0,00 |
| 9244 | 82780 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1920,00 | пм | 1 773,00 | 3 477 009,02 | 3 404 160,00 | 72 849,02 | 0,00 |
| 9244 | 82781 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт крыши | 1003,00 | м2 | 5 084,00 | 5 208 375,99 | 5 099 252,00 | 109 123,99 | 0,00 |
| 11191 | 87478 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 780,00 | пм | 1 773,00 | 1 412 534,92 | 1 382 940,00 | 29 594,92 | 0,00 |
| 11191 | 87479 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 692,00 | м2 | 5 955,00 | 4 209 046,40 | 4 120 860,00 | 88 186,40 | 0,00 |
| 11204 | 87535 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт крыши | 1646,00 | м2 | 5 955,00 | 10 011 691,30 | 9 801 930,00 | 209 761,30 | 0,00 |
| 10006 | 84737 | 11 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 735,00 | пм | 1 773,00 | 1 331 042,52 | 1 303 155,00 | 27 887,52 | 0,00 |
| 10006 | 84738 | 12 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт крыши | 685,00 | пм | 5 955,00 | 4 166 469,35 | 4 079 175,00 | 87 294,35 | 0,00 |
| 11059 | 86916 | 13 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 330,00 | пм | 1 773,00 | 597 610,93 | 585 090,00 | 12 520,93 | 0,00 |
| 11059 | 86917 | 14 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 560,00 | м2 | 5 955,00 | 3 406 164,72 | 3 334 800,00 | 71 364,72 | 0,00 |
| 11222 | 87640 | 15 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 430,00 | пм | 1 773,00 | 778 705,15 | 762 390,00 | 16 315,15 | 0,00 |
| 11222 | 87641 | 16 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт крыши | 610,00 | м2 | 5 955,00 | 3 710 286,57 | 3 632 550,00 | 77 736,57 | 0,00 |
| 10054 | 84854 | 17 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95,00 | пм | 3 100,00 | 300 802,30 | 294 500,00 | 6 302,30 | 0,00 |
| 10054 | 84862 | 18 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 2 710,00 | 498 238,92 | 487 800,00 | 10 438,92 | 0,00 |
| 11967 | 91166 | 19 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1850,00 | м2 | 1 773,00 | 3 350 243,07 | 3 280 050,00 | 70 193,07 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 53 261 352,42 | 52 145 440,00 | 1 115 912,42 | 0,00 |
| 11147 | 87213 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 673,00 | м2 | 8 845,00 | 6 080 072,46 | 5 952 685,00 | 127 387,46 | 0,00 |
| 11095 | 87058 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 360,00 | м2 | 8 845,00 | 3 252 341,88 | 3 184 200,00 | 68 141,88 | 0,00 |
| 52553 | 99572 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | ремонт крыши | 594,00 | м2 | 8 845,00 | 5 366 364,10 | 5 253 930,00 | 112 434,10 | 0,00 |
| 11076 | 86973 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 374,00 | м2 | 8 845,00 | 3 378 821,84 | 3 308 030,00 | 70 791,84 | 0,00 |
| 9233 | 82729 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | ремонт крыши | 641,00 | м2 | 6 526,00 | 4 272 685,75 | 4 183 166,00 | 89 519,75 | 0,00 |
| 11060 | 86926 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | ремонт крыши | 435,00 | м2 | 6 526,00 | 2 899 560,53 | 2 838 810,00 | 60 750,53 | 0,00 |
| 13043 | 92711 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт крыши | 624,00 | м2 | 6 526,00 | 4 159 369,59 | 4 072 224,00 | 87 145,59 | 0,00 |
| 12994 | 92449 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 886,00 | м2 | 6 526,00 | 5 905 771,57 | 5 782 036,00 | 123 735,57 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 35 314 987,73 | 34 575 081,00 | 739 906,73 | 0,00 |
| 10421 | 85417 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 1085,00 | м2 | 6 526,00 | 7 232 237,19 | 7 080 710,00 | 151 527,19 | 0,00 |
| 7363 | 72733 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 2170,00 | м2 | 6 526,00 | 14 464 474,39 | 14 161 420,00 | 303 054,39 | 0,00 |
| 10594 | 85848 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | ремонт крыши | 359,00 | м2 | 6 526,00 | 2 392 970,65 | 2 342 834,00 | 50 136,65 | 0,00 |
| 9200 | 82675 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | ремонт крыши | 860,00 | м2 | 6 526,00 | 5 732 464,50 | 5 612 360,00 | 120 104,50 | 0,00 |
| 10576 | 85818 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт крыши | 1040,00 | м2 | 8 845,00 | 9 395 654,32 | 9 198 800,00 | 196 854,32 | 0,00 |
| 10576 | 85815 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2640,00 | пм | 2 060,00 | 5 554 781,76 | 5 438 400,00 | 116 381,76 | 0,00 |
| 10077 | 84973 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 169,00 | пм | 4 549,00 | 785 232,91 | 768 781,00 | 16 451,91 | 0,00 |
| 10088 | 85029 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 674,00 | пм | 2 060,00 | 1 418 152,62 | 1 388 440,00 | 29 712,62 | 0,00 |
| 10088 | 85028 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 169,00 | пм | 4 549,00 | 785 232,91 | 768 781,00 | 16 451,91 | 0,00 |
| 10093 | 85072 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 170,00 | пм | 4 549,00 | 789 879,26 | 773 330,00 | 16 549,26 | 0,00 |
| 10859 | 86537 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 270,00 | пм | 4 549,00 | 1 254 514,12 | 1 228 230,00 | 26 284,12 | 0,00 |
| 10847 | 86464 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 104,00 | пм | 4 549,00 | 483 220,25 | 473 096,00 | 10 124,25 | 0,00 |
| 12988 | 92424 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 370,00 | пм | 4 549,00 | 1 719 148,98 | 1 683 130,00 | 36 018,98 | 0,00 |
| 12988 | 92425 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2520,00 | пм | 2 060,00 | 5 302 291,68 | 5 191 200,00 | 111 091,68 | 0,00 |
| 10822 | 86360 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 380,00 | пм | 4 549,00 | 1 765 612,47 | 1 728 620,00 | 36 992,47 | 0,00 |
| 52554 | 99580 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | ремонт крыши | 558,00 | м2 | 6 526,00 | 3 719 436,27 | 3 641 508,00 | 77 928,27 | 0,00 |
| 11076 | 86972 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 110,00 | пм | 4 549,00 | 511 098,35 | 500 390,00 | 10 708,35 | 0,00 |
| 11076 | 86970 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 455,00 | м2 | 2 060,00 | 957 358,22 | 937 300,00 | 20 058,22 | 0,00 |
| 11147 | 87211 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 4 549,00 | 836 342,75 | 818 820,00 | 17 522,75 | 0,00 |
| 11147 | 87212 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 800,00 | пм | 2 060,00 | 1 683 267,20 | 1 648 000,00 | 35 267,20 | 0,00 |
| 13097 | 92769 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2995 | пм | 2 060,00 | 6 301 731,58 | 6 169 700,00 | 132 031,58 | 0,00 |
| 9244 | 82779 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400,00 | пм | 4 549,00 | 1 858 539,44 | 1 819 600,00 | 38 939,44 | 0,00 |
| 13097 | 92768 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 509,00 | пм | 4 549,00 | 2 364 991,44 | 2 315 441,00 | 49 550,44 | 0,00 |
| 10548 | 85778 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт фундамента | 242,64 | м2 | 8 884,00 | 2 201 743,89 | 2 155 613,76 | 46 130,13 | 0,00 |
| 10548 | 85771 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 276,00 | пм | 4 549,00 | 1 282 392,21 | 1 255 524,00 | 26 868,21 | 0,00 |
| 47715 | 97514 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 192 | 1 | ремонт крыши | 1090,00 | м2 | 6 526,00 | 7 265 565,48 | 7 113 340,00 | 152 225,48 | 0,00 |
| 11191 | 87477 | 29 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 215,00 | пм | 4 549,00 | 998 964,95 | 978 035,00 | 20 929,95 | 0,00 |
| 11204 | 87534 | 30 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5179,00 | пм | 2 060,00 | 10 897 051,04 | 10 668 740,00 | 228 311,04 | 0,00 |
| 10001 | 84695 | 31 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 450,00 | пм | 4 549,00 | 2 090 856,87 | 2 047 050,00 | 43 806,87 | 0,00 |
| 10006 | 84736 | 32 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 215,00 | пм | 4 549,00 | 998 964,95 | 978 035,00 | 20 929,95 | 0,00 |
| 11213 | 87599 | 33 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750,00 | пм | 2 060,00 | 1 578 063,00 | 1 545 000,00 | 33 063,00 | 0,00 |
| 11213 | 87598 | 34 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11222 | 87639 | 35 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11248 | 87750 | 36 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750,00 | пм | 2 060,00 | 1 578 063,00 | 1 545 000,00 | 33 063,00 | 0,00 |
| 11248 | 87749 | 37 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11260 | 87839 | 39 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 10061 | 84893 | 40 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт крыши | 1266,00 | м2 | 6 526,00 | 8 438 721,00 | 8 261 916,00 | 176 805,00 | 0,00 |
| 10069 | 84924 | 41 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | ремонт крыши | 813,00 | м2 | 6 526,00 | 5 419 178,65 | 5 305 638,00 | 113 540,65 | 0,00 |
| 12991 | 92437 | 42 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 968,00 | м2 | 6 526,00 | 6 452 355,40 | 6 317 168,00 | 135 187,40 | 0,00 |
| 12996 | 92473 | 43 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 828,00 | м2 | 6 526,00 | 5 519 163,50 | 5 403 528,00 | 115 635,50 | 0,00 |
| 11051 | 86882 | 44 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 500,00 | пм | 2 060,00 | 1 052 042,00 | 1 030 000,00 | 22 042,00 | 0,00 |
| 11051 | 86881 | 45 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 95,00 | пм | 4 549,00 | 441 403,12 | 432 155,00 | 9 248,12 | 0,00 |
| 11059 | 86915 | 46 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 158,00 | пм | 4 549,00 | 734 123,08 | 718 742,00 | 15 381,08 | 0,00 |
| 11089 | 87020 | 53 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 515,00 | м2 | 8 845,00 | 4 652 655,75 | 4 555 175,00 | 97 480,75 | 0,00 |
| 11089 | 87011 | 54 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1348,00 | пм | 2 060,00 | 2 836 305,23 | 2 776 880,00 | 59 425,23 | 0,00 |
| 11089 | 87019 | 55 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 155,00 | пм | 4 549,00 | 720 184,03 | 705 095,00 | 15 089,03 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025год |  |  |  |  |  |  |  | 145 551 605,88 | 70 948 211,76 | 1 346 296,72 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 234 127 946,03 | 157 668 732,76 | 3 202 115,87 | 0,00 |
| 10548 | 85772 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 710,00 | пм | 1 773,00 | 1 285 768,96 | 1 258 830,00 | 26 938,96 | 0,00 |
| 10548 | 85773 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт крыши | 762,00 | м2 | 5 084,00 | 3 956 911,77 | 3 874 008,00 | 82 903,77 | 0,00 |
| 10559 | 85796 | 3 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1350,00 | пм | 1 773,00 | 2 444 771,97 | 2 393 550,00 | 51 221,97 | 0,00 |
| 10559 | 85797 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт крыши | 600,00 | м2 | 5 084,00 | 3 115 678,56 | 3 050 400,00 | 65 278,56 | 0,00 |
| 9244 | 82780 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1920,00 | пм | 1 773,00 | 3 477 009,02 | 3 404 160,00 | 72 849,02 | 0,00 |
| 9244 | 82781 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт крыши | 1003,00 | м2 | 5 084,00 | 5 208 375,99 | 5 099 252,00 | 109 123,99 | 0,00 |
| 11191 | 87478 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 780,00 | пм | 1 773,00 | 1 412 534,92 | 1 382 940,00 | 29 594,92 | 0,00 |
| 11191 | 87479 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 692,00 | м2 | 5 955,00 | 4 209 046,40 | 4 120 860,00 | 88 186,40 | 0,00 |
| 11204 | 87535 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт крыши | 1646,00 | м2 | 5 955,00 | 10 011 691,30 | 9 801 930,00 | 209 761,30 | 0,00 |
| 10006 | 84737 | 11 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 735,00 | пм | 1 773,00 | 1 331 042,52 | 1 303 155,00 | 27 887,52 | 0,00 |
| 10006 | 84738 | 12 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт крыши | 685,00 | пм | 5 955,00 | 4 166 469,35 | 4 079 175,00 | 87 294,35 | 0,00 |
| 11059 | 86916 | 13 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 330,00 | пм | 1 773,00 | 597 610,93 | 585 090,00 | 12 520,93 | 0,00 |
| 11059 | 86917 | 14 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 560,00 | м2 | 5 955,00 | 3 406 164,72 | 3 334 800,00 | 71 364,72 | 0,00 |
| 11222 | 87640 | 15 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 430,00 | пм | 1 773,00 | 778 705,15 | 762 390,00 | 16 315,15 | 0,00 |
| 11222 | 87641 | 16 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт крыши | 610,00 | м2 | 5 955,00 | 3 710 286,57 | 3 632 550,00 | 77 736,57 | 0,00 |
| 10054 | 84854 | 17 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95,00 | пм | 3 100,00 | 300 802,30 | 294 500,00 | 6 302,30 | 0,00 |
| 10054 | 84862 | 18 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 2 710,00 | 498 238,92 | 487 800,00 | 10 438,92 | 0,00 |
| 11967 | 91166 | 19 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1850,00 | м2 | 1 773,00 | 3 350 243,07 | 3 280 050,00 | 70 193,07 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 53 261 352,42 | 52 145 440,00 | 1 115 912,42 | 0,00 |
| 11147 | 87213 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 673,00 | м2 | 8 845,00 | 6 080 072,46 | 5 952 685,00 | 127 387,46 | 0,00 |
| 11095 | 87058 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 360,00 | м2 | 8 845,00 | 3 252 341,88 | 3 184 200,00 | 68 141,88 | 0,00 |
| 52553 | 99572 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | ремонт крыши | 594,00 | м2 | 8 845,00 | 5 366 364,10 | 5 253 930,00 | 112 434,10 | 0,00 |
| 11076 | 86973 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 374,00 | м2 | 8 845,00 | 3 378 821,84 | 3 308 030,00 | 70 791,84 | 0,00 |
| 9233 | 82729 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | ремонт крыши | 641,00 | м2 | 6 526,00 | 4 272 685,75 | 4 183 166,00 | 89 519,75 | 0,00 |
| 11060 | 86926 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | ремонт крыши | 435,00 | м2 | 6 526,00 | 2 899 560,53 | 2 838 810,00 | 60 750,53 | 0,00 |
| 13043 | 92711 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт крыши | 624,00 | м2 | 6 526,00 | 4 159 369,59 | 4 072 224,00 | 87 145,59 | 0,00 |
| 12994 | 92449 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 886,00 | м2 | 6 526,00 | 5 905 771,57 | 5 782 036,00 | 123 735,57 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 35 314 987,73 | 34 575 081,00 | 739 906,73 | 0,00 |
| 10421 | 85417 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 1085,00 | м2 | 6 526,00 | 7 232 237,19 | 7 080 710,00 | 151 527,19 | 0,00 |
| 7363 | 72733 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 2170,00 | м2 | 6 526,00 | 14 464 474,39 | 14 161 420,00 | 303 054,39 | 0,00 |
| 10594 | 85848 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | ремонт крыши | 359,00 | м2 | 6 526,00 | 2 392 970,65 | 2 342 834,00 | 50 136,65 | 0,00 |
| 9200 | 82675 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | ремонт крыши | 860,00 | м2 | 6 526,00 | 5 732 464,50 | 5 612 360,00 | 120 104,50 | 0,00 |
| 10576 | 85818 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт крыши | 1040,00 | м2 | 8 845,00 | 9 395 654,32 | 9 198 800,00 | 196 854,32 | 0,00 |
| 10576 | 85815 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2640,00 | пм | 2 060,00 | 5 554 781,76 | 5 438 400,00 | 116 381,76 | 0,00 |
| 10077 | 84973 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 169,00 | пм | 4 549,00 | 785 232,91 | 768 781,00 | 16 451,91 | 0,00 |
| 10088 | 85029 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 674,00 | пм | 2 060,00 | 1 418 152,62 | 1 388 440,00 | 29 712,62 | 0,00 |
| 10088 | 85028 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 169,00 | пм | 4 549,00 | 785 232,91 | 768 781,00 | 16 451,91 | 0,00 |
| 10093 | 85072 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 170,00 | пм | 4 549,00 | 789 879,26 | 773 330,00 | 16 549,26 | 0,00 |
| 10859 | 86537 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 270,00 | пм | 4 549,00 | 1 254 514,12 | 1 228 230,00 | 26 284,12 | 0,00 |
| 10847 | 86464 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 104,00 | пм | 4 549,00 | 483 220,25 | 473 096,00 | 10 124,25 | 0,00 |
| 12988 | 92424 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 370,00 | пм | 4 549,00 | 1 719 148,98 | 1 683 130,00 | 36 018,98 | 0,00 |
| 12988 | 92425 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2520,00 | пм | 2 060,00 | 5 302 291,68 | 5 191 200,00 | 111 091,68 | 0,00 |
| 10822 | 86360 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 380,00 | пм | 4 549,00 | 1 765 612,47 | 1 728 620,00 | 36 992,47 | 0,00 |
| 52554 | 99580 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | ремонт крыши | 558,00 | м2 | 6 526,00 | 3 719 436,27 | 3 641 508,00 | 77 928,27 | 0,00 |
| 11076 | 86972 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 110,00 | пм | 4 549,00 | 511 098,35 | 500 390,00 | 10 708,35 | 0,00 |
| 11076 | 86970 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 455,00 | м2 | 2 060,00 | 957 358,22 | 937 300,00 | 20 058,22 | 0,00 |
| 11147 | 87211 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 4 549,00 | 836 342,75 | 818 820,00 | 17 522,75 | 0,00 |
| 11147 | 87212 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 800,00 | пм | 2 060,00 | 1 683 267,20 | 1 648 000,00 | 35 267,20 | 0,00 |
| 13097 | 92769 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2995 | пм | 2 060,00 | 6 301 731,58 | 6 169 700,00 | 132 031,58 | 0,00 |
| 9244 | 82779 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400,00 | пм | 4 549,00 | 1 858 539,44 | 1 819 600,00 | 38 939,44 | 0,00 |
| 13097 | 92768 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 509,00 | пм | 4 549,00 | 2 364 991,44 | 2 315 441,00 | 49 550,44 | 0,00 |
| 10548 | 85778 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт фундамента | 242,64 | м2 | 8 884,00 | 2 201 743,89 | 2 155 613,76 | 46 130,13 | 0,00 |
| 10548 | 85771 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 276,00 | пм | 4 549,00 | 1 282 392,21 | 1 255 524,00 | 26 868,21 | 0,00 |
| 47715 | 97514 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 192 | 1 | ремонт крыши | 1090,00 | м2 | 6 526,00 | 7 265 565,48 | 7 113 340,00 | 152 225,48 | 0,00 |
| 11191 | 87477 | 29 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 215,00 | пм | 4 549,00 | 998 964,95 | 978 035,00 | 20 929,95 | 0,00 |
| 11204 | 87534 | 30 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5179,00 | пм | 2 060,00 | 10 897 051,04 | 10 668 740,00 | 228 311,04 | 0,00 |
| 10001 | 84695 | 31 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 450,00 | пм | 4 549,00 | 2 090 856,87 | 2 047 050,00 | 43 806,87 | 0,00 |
| 10006 | 84736 | 32 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 215,00 | пм | 4 549,00 | 998 964,95 | 978 035,00 | 20 929,95 | 0,00 |
| 11213 | 87599 | 33 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750,00 | пм | 2 060,00 | 1 578 063,00 | 1 545 000,00 | 33 063,00 | 0,00 |
| 11213 | 87598 | 34 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11222 | 87639 | 35 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11248 | 87750 | 36 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750,00 | пм | 2 060,00 | 1 578 063,00 | 1 545 000,00 | 33 063,00 | 0,00 |
| 11248 | 87749 | 37 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11260 | 87839 | 39 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 10061 | 84893 | 40 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт крыши | 1266,00 | м2 | 6 526,00 | 8 438 721,00 | 8 261 916,00 | 176 805,00 | 0,00 |
| 10069 | 84924 | 41 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | ремонт крыши | 813,00 | м2 | 6 526,00 | 5 419 178,65 | 5 305 638,00 | 113 540,65 | 0,00 |
| 12991 | 92437 | 42 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 968,00 | м2 | 6 526,00 | 6 452 355,40 | 6 317 168,00 | 135 187,40 | 0,00 |
| 12996 | 92473 | 43 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 828,00 | м2 | 6 526,00 | 5 519 163,50 | 5 403 528,00 | 115 635,50 | 0,00 |
| 11051 | 86882 | 44 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 500,00 | пм | 2 060,00 | 1 052 042,00 | 1 030 000,00 | 22 042,00 | 0,00 |
| 11051 | 86881 | 45 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 95,00 | пм | 4 549,00 | 441 403,12 | 432 155,00 | 9 248,12 | 0,00 |
| 11059 | 86915 | 46 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 158,00 | пм | 4 549,00 | 734 123,08 | 718 742,00 | 15 381,08 | 0,00 |
| 11089 | 87020 | 53 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 515,00 | м2 | 8 845,00 | 4 652 655,75 | 4 555 175,00 | 97 480,75 | 0,00 |
| 11089 | 87011 | 54 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1348,00 | пм | 2 060,00 | 2 836 305,23 | 2 776 880,00 | 59 425,23 | 0,00 |
| 11089 | 87019 | 55 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 155,00 | пм | 4 549,00 | 720 184,03 | 705 095,00 | 15 089,03 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025год |  |  |  |  |  |  |  | 145 551 605,88 | 70 948 211,76 | 1 346 296,72 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 234 127 946,03 | 157 668 732,76 | 3 202 115,87 | 0,00 |
| 10548 | 85772 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 710,00 | пм | 1 773,00 | 1 285 768,96 | 1 258 830,00 | 26 938,96 | 0,00 |
| 10548 | 85773 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт крыши | 762,00 | м2 | 5 084,00 | 3 956 911,77 | 3 874 008,00 | 82 903,77 | 0,00 |
| 10559 | 85796 | 3 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1350,00 | пм | 1 773,00 | 2 444 771,97 | 2 393 550,00 | 51 221,97 | 0,00 |
| 10559 | 85797 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт крыши | 600,00 | м2 | 5 084,00 | 3 115 678,56 | 3 050 400,00 | 65 278,56 | 0,00 |
| 9244 | 82780 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1920,00 | пм | 1 773,00 | 3 477 009,02 | 3 404 160,00 | 72 849,02 | 0,00 |
| 9244 | 82781 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт крыши | 1003,00 | м2 | 5 084,00 | 5 208 375,99 | 5 099 252,00 | 109 123,99 | 0,00 |
| 11191 | 87478 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 780,00 | пм | 1 773,00 | 1 412 534,92 | 1 382 940,00 | 29 594,92 | 0,00 |
| 11191 | 87479 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 692,00 | м2 | 5 955,00 | 4 209 046,40 | 4 120 860,00 | 88 186,40 | 0,00 |
| 11204 | 87535 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт крыши | 1646,00 | м2 | 5 955,00 | 10 011 691,30 | 9 801 930,00 | 209 761,30 | 0,00 |
| 10006 | 84737 | 11 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 735,00 | пм | 1 773,00 | 1 331 042,52 | 1 303 155,00 | 27 887,52 | 0,00 |
| 10006 | 84738 | 12 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт крыши | 685,00 | пм | 5 955,00 | 4 166 469,35 | 4 079 175,00 | 87 294,35 | 0,00 |
| 11059 | 86916 | 13 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 330,00 | пм | 1 773,00 | 597 610,93 | 585 090,00 | 12 520,93 | 0,00 |
| 11059 | 86917 | 14 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 560,00 | м2 | 5 955,00 | 3 406 164,72 | 3 334 800,00 | 71 364,72 | 0,00 |
| 11222 | 87640 | 15 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 430,00 | пм | 1 773,00 | 778 705,15 | 762 390,00 | 16 315,15 | 0,00 |
| 11222 | 87641 | 16 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт крыши | 610,00 | м2 | 5 955,00 | 3 710 286,57 | 3 632 550,00 | 77 736,57 | 0,00 |
| 10054 | 84854 | 17 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95,00 | пм | 3 100,00 | 300 802,30 | 294 500,00 | 6 302,30 | 0,00 |
| 10054 | 84862 | 18 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 2 710,00 | 498 238,92 | 487 800,00 | 10 438,92 | 0,00 |
| 11967 | 91166 | 19 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1850,00 | м2 | 1 773,00 | 3 350 243,07 | 3 280 050,00 | 70 193,07 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 53 261 352,42 | 52 145 440,00 | 1 115 912,42 | 0,00 |
| 11147 | 87213 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 673,00 | м2 | 8 845,00 | 6 080 072,46 | 5 952 685,00 | 127 387,46 | 0,00 |
| 11095 | 87058 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 360,00 | м2 | 8 845,00 | 3 252 341,88 | 3 184 200,00 | 68 141,88 | 0,00 |
| 52553 | 99572 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | ремонт крыши | 594,00 | м2 | 8 845,00 | 5 366 364,10 | 5 253 930,00 | 112 434,10 | 0,00 |
| 11076 | 86973 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 374,00 | м2 | 8 845,00 | 3 378 821,84 | 3 308 030,00 | 70 791,84 | 0,00 |
| 9233 | 82729 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | ремонт крыши | 641,00 | м2 | 6 526,00 | 4 272 685,75 | 4 183 166,00 | 89 519,75 | 0,00 |
| 11060 | 86926 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | ремонт крыши | 435,00 | м2 | 6 526,00 | 2 899 560,53 | 2 838 810,00 | 60 750,53 | 0,00 |
| 13043 | 92711 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт крыши | 624,00 | м2 | 6 526,00 | 4 159 369,59 | 4 072 224,00 | 87 145,59 | 0,00 |
| 12994 | 92449 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 886,00 | м2 | 6 526,00 | 5 905 771,57 | 5 782 036,00 | 123 735,57 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 35 314 987,73 | 34 575 081,00 | 739 906,73 | 0,00 |
| 10421 | 85417 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 1085,00 | м2 | 6 526,00 | 7 232 237,19 | 7 080 710,00 | 151 527,19 | 0,00 |
| 7363 | 72733 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 2170,00 | м2 | 6 526,00 | 14 464 474,39 | 14 161 420,00 | 303 054,39 | 0,00 |
| 10594 | 85848 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | ремонт крыши | 359,00 | м2 | 6 526,00 | 2 392 970,65 | 2 342 834,00 | 50 136,65 | 0,00 |
| 9200 | 82675 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | ремонт крыши | 860,00 | м2 | 6 526,00 | 5 732 464,50 | 5 612 360,00 | 120 104,50 | 0,00 |
| 10576 | 85818 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт крыши | 1040,00 | м2 | 8 845,00 | 9 395 654,32 | 9 198 800,00 | 196 854,32 | 0,00 |
| 10576 | 85815 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2640,00 | пм | 2 060,00 | 5 554 781,76 | 5 438 400,00 | 116 381,76 | 0,00 |
| 10077 | 84973 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 169,00 | пм | 4 549,00 | 785 232,91 | 768 781,00 | 16 451,91 | 0,00 |
| 10088 | 85029 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 674,00 | пм | 2 060,00 | 1 418 152,62 | 1 388 440,00 | 29 712,62 | 0,00 |
| 10088 | 85028 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 169,00 | пм | 4 549,00 | 785 232,91 | 768 781,00 | 16 451,91 | 0,00 |
| 10093 | 85072 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 170,00 | пм | 4 549,00 | 789 879,26 | 773 330,00 | 16 549,26 | 0,00 |
| 10859 | 86537 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 270,00 | пм | 4 549,00 | 1 254 514,12 | 1 228 230,00 | 26 284,12 | 0,00 |
| 10847 | 86464 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 104,00 | пм | 4 549,00 | 483 220,25 | 473 096,00 | 10 124,25 | 0,00 |
| 12988 | 92424 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 370,00 | пм | 4 549,00 | 1 719 148,98 | 1 683 130,00 | 36 018,98 | 0,00 |
| 12988 | 92425 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2520,00 | пм | 2 060,00 | 5 302 291,68 | 5 191 200,00 | 111 091,68 | 0,00 |
| 10822 | 86360 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 380,00 | пм | 4 549,00 | 1 765 612,47 | 1 728 620,00 | 36 992,47 | 0,00 |
| 52554 | 99580 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | ремонт крыши | 558,00 | м2 | 6 526,00 | 3 719 436,27 | 3 641 508,00 | 77 928,27 | 0,00 |
| 11076 | 86972 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 110,00 | пм | 4 549,00 | 511 098,35 | 500 390,00 | 10 708,35 | 0,00 |
| 11076 | 86970 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 455,00 | м2 | 2 060,00 | 957 358,22 | 937 300,00 | 20 058,22 | 0,00 |
| 11147 | 87211 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 4 549,00 | 836 342,75 | 818 820,00 | 17 522,75 | 0,00 |
| 11147 | 87212 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 800,00 | пм | 2 060,00 | 1 683 267,20 | 1 648 000,00 | 35 267,20 | 0,00 |
| 13097 | 92769 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2995 | пм | 2 060,00 | 6 301 731,58 | 6 169 700,00 | 132 031,58 | 0,00 |
| 9244 | 82779 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400,00 | пм | 4 549,00 | 1 858 539,44 | 1 819 600,00 | 38 939,44 | 0,00 |
| 13097 | 92768 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 509,00 | пм | 4 549,00 | 2 364 991,44 | 2 315 441,00 | 49 550,44 | 0,00 |
| 10548 | 85778 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт фундамента | 242,64 | м2 | 8 884,00 | 2 201 743,89 | 2 155 613,76 | 46 130,13 | 0,00 |
| 10548 | 85771 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 276,00 | пм | 4 549,00 | 1 282 392,21 | 1 255 524,00 | 26 868,21 | 0,00 |
| 47715 | 97514 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 192 | 1 | ремонт крыши | 1090,00 | м2 | 6 526,00 | 7 265 565,48 | 7 113 340,00 | 152 225,48 | 0,00 |
| 11191 | 87477 | 29 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 215,00 | пм | 4 549,00 | 998 964,95 | 978 035,00 | 20 929,95 | 0,00 |
| 11204 | 87534 | 30 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5179,00 | пм | 2 060,00 | 10 897 051,04 | 10 668 740,00 | 228 311,04 | 0,00 |
| 10001 | 84695 | 31 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 450,00 | пм | 4 549,00 | 2 090 856,87 | 2 047 050,00 | 43 806,87 | 0,00 |
| 10006 | 84736 | 32 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 215,00 | пм | 4 549,00 | 998 964,95 | 978 035,00 | 20 929,95 | 0,00 |
| 11213 | 87599 | 33 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750,00 | пм | 2 060,00 | 1 578 063,00 | 1 545 000,00 | 33 063,00 | 0,00 |
| 11213 | 87598 | 34 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11222 | 87639 | 35 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11248 | 87750 | 36 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750,00 | пм | 2 060,00 | 1 578 063,00 | 1 545 000,00 | 33 063,00 | 0,00 |
| 11248 | 87749 | 37 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11260 | 87839 | 39 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 10061 | 84893 | 40 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт крыши | 1266,00 | м2 | 6 526,00 | 8 438 721,00 | 8 261 916,00 | 176 805,00 | 0,00 |
| 10069 | 84924 | 41 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | ремонт крыши | 813,00 | м2 | 6 526,00 | 5 419 178,65 | 5 305 638,00 | 113 540,65 | 0,00 |
| 12991 | 92437 | 42 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 968,00 | м2 | 6 526,00 | 6 452 355,40 | 6 317 168,00 | 135 187,40 | 0,00 |
| 12996 | 92473 | 43 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 828,00 | м2 | 6 526,00 | 5 519 163,50 | 5 403 528,00 | 115 635,50 | 0,00 |
| 11051 | 86882 | 44 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 500,00 | пм | 2 060,00 | 1 052 042,00 | 1 030 000,00 | 22 042,00 | 0,00 |
| 11051 | 86881 | 45 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 95,00 | пм | 4 549,00 | 441 403,12 | 432 155,00 | 9 248,12 | 0,00 |
| 11059 | 86915 | 46 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 158,00 | пм | 4 549,00 | 734 123,08 | 718 742,00 | 15 381,08 | 0,00 |
| 11089 | 87020 | 53 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 515,00 | м2 | 8 845,00 | 4 652 655,75 | 4 555 175,00 | 97 480,75 | 0,00 |
| 11089 | 87011 | 54 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1348,00 | пм | 2 060,00 | 2 836 305,23 | 2 776 880,00 | 59 425,23 | 0,00 |
| 11089 | 87019 | 55 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 155,00 | пм | 4 549,00 | 720 184,03 | 705 095,00 | 15 089,03 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025год |  |  |  |  |  |  |  | 145 551 605,88 | 70 948 211,76 | 1 346 296,72 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 234 127 946,03 | 157 668 732,76 | 3 202 115,87 | 0,00 |
| 10548 | 85772 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 710,00 | пм | 1 773,00 | 1 285 768,96 | 1 258 830,00 | 26 938,96 | 0,00 |
| 10548 | 85773 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт крыши | 762,00 | м2 | 5 084,00 | 3 956 911,77 | 3 874 008,00 | 82 903,77 | 0,00 |
| 10559 | 85796 | 3 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1350,00 | пм | 1 773,00 | 2 444 771,97 | 2 393 550,00 | 51 221,97 | 0,00 |
| 10559 | 85797 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт крыши | 600,00 | м2 | 5 084,00 | 3 115 678,56 | 3 050 400,00 | 65 278,56 | 0,00 |
| 9244 | 82780 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1920,00 | пм | 1 773,00 | 3 477 009,02 | 3 404 160,00 | 72 849,02 | 0,00 |
| 9244 | 82781 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт крыши | 1003,00 | м2 | 5 084,00 | 5 208 375,99 | 5 099 252,00 | 109 123,99 | 0,00 |
| 11191 | 87478 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 780,00 | пм | 1 773,00 | 1 412 534,92 | 1 382 940,00 | 29 594,92 | 0,00 |
| 11191 | 87479 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 692,00 | м2 | 5 955,00 | 4 209 046,40 | 4 120 860,00 | 88 186,40 | 0,00 |
| 11204 | 87535 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт крыши | 1646,00 | м2 | 5 955,00 | 10 011 691,30 | 9 801 930,00 | 209 761,30 | 0,00 |
| 10006 | 84737 | 11 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 735,00 | пм | 1 773,00 | 1 331 042,52 | 1 303 155,00 | 27 887,52 | 0,00 |
| 10006 | 84738 | 12 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт крыши | 685,00 | пм | 5 955,00 | 4 166 469,35 | 4 079 175,00 | 87 294,35 | 0,00 |
| 11059 | 86916 | 13 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 330,00 | пм | 1 773,00 | 597 610,93 | 585 090,00 | 12 520,93 | 0,00 |
| 11059 | 86917 | 14 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 560,00 | м2 | 5 955,00 | 3 406 164,72 | 3 334 800,00 | 71 364,72 | 0,00 |
| 11222 | 87640 | 15 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 430,00 | пм | 1 773,00 | 778 705,15 | 762 390,00 | 16 315,15 | 0,00 |
| 11222 | 87641 | 16 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт крыши | 610,00 | м2 | 5 955,00 | 3 710 286,57 | 3 632 550,00 | 77 736,57 | 0,00 |
| 10054 | 84854 | 17 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95,00 | пм | 3 100,00 | 300 802,30 | 294 500,00 | 6 302,30 | 0,00 |
| 10054 | 84862 | 18 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 2 710,00 | 498 238,92 | 487 800,00 | 10 438,92 | 0,00 |
| 11967 | 91166 | 19 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1850,00 | м2 | 1 773,00 | 3 350 243,07 | 3 280 050,00 | 70 193,07 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 53 261 352,42 | 52 145 440,00 | 1 115 912,42 | 0,00 |
| 11147 | 87213 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 673,00 | м2 | 8 845,00 | 6 080 072,46 | 5 952 685,00 | 127 387,46 | 0,00 |
| 11095 | 87058 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 360,00 | м2 | 8 845,00 | 3 252 341,88 | 3 184 200,00 | 68 141,88 | 0,00 |
| 52553 | 99572 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | ремонт крыши | 594,00 | м2 | 8 845,00 | 5 366 364,10 | 5 253 930,00 | 112 434,10 | 0,00 |
| 11076 | 86973 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 374,00 | м2 | 8 845,00 | 3 378 821,84 | 3 308 030,00 | 70 791,84 | 0,00 |
| 9233 | 82729 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, | 1 | ремонт крыши | 641,00 | м2 | 6 526,00 | 4 272 685,75 | 4 183 166,00 | 89 519,75 | 0,00 |
| 11060 | 86926 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | ремонт крыши | 435,00 | м2 | 6 526,00 | 2 899 560,53 | 2 838 810,00 | 60 750,53 | 0,00 |
| 13043 | 92711 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт крыши | 624,00 | м2 | 6 526,00 | 4 159 369,59 | 4 072 224,00 | 87 145,59 | 0,00 |
| 12994 | 92449 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 886,00 | м2 | 6 526,00 | 5 905 771,57 | 5 782 036,00 | 123 735,57 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 35 314 987,73 | 34 575 081,00 | 739 906,73 | 0,00 |
| 10421 | 85417 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 1085,00 | м2 | 6 526,00 | 7 232 237,19 | 7 080 710,00 | 151 527,19 | 0,00 |
| 7363 | 72733 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 2170,00 | м2 | 6 526,00 | 14 464 474,39 | 14 161 420,00 | 303 054,39 | 0,00 |
| 10594 | 85848 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | ремонт крыши | 359,00 | м2 | 6 526,00 | 2 392 970,65 | 2 342 834,00 | 50 136,65 | 0,00 |
| 9200 | 82675 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | ремонт крыши | 860,00 | м2 | 6 526,00 | 5 732 464,50 | 5 612 360,00 | 120 104,50 | 0,00 |
| 10576 | 85818 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт крыши | 1040,00 | м2 | 8 845,00 | 9 395 654,32 | 9 198 800,00 | 196 854,32 | 0,00 |
| 10576 | 85815 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2640,00 | пм | 2 060,00 | 5 554 781,76 | 5 438 400,00 | 116 381,76 | 0,00 |
| 10077 | 84973 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 169,00 | пм | 4 549,00 | 785 232,91 | 768 781,00 | 16 451,91 | 0,00 |
| 10088 | 85029 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 674,00 | пм | 2 060,00 | 1 418 152,62 | 1 388 440,00 | 29 712,62 | 0,00 |
| 10088 | 85028 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 169,00 | пм | 4 549,00 | 785 232,91 | 768 781,00 | 16 451,91 | 0,00 |
| 10093 | 85072 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 170,00 | пм | 4 549,00 | 789 879,26 | 773 330,00 | 16 549,26 | 0,00 |
| 10859 | 86537 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 270,00 | пм | 4 549,00 | 1 254 514,12 | 1 228 230,00 | 26 284,12 | 0,00 |
| 10847 | 86464 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 104,00 | пм | 4 549,00 | 483 220,25 | 473 096,00 | 10 124,25 | 0,00 |
| 12988 | 92424 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 370,00 | пм | 4 549,00 | 1 719 148,98 | 1 683 130,00 | 36 018,98 | 0,00 |
| 12988 | 92425 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2520,00 | пм | 2 060,00 | 5 302 291,68 | 5 191 200,00 | 111 091,68 | 0,00 |
| 10822 | 86360 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 380,00 | пм | 4 549,00 | 1 765 612,47 | 1 728 620,00 | 36 992,47 | 0,00 |
| 52554 | 99580 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | ремонт крыши | 558,00 | м2 | 6 526,00 | 3 719 436,27 | 3 641 508,00 | 77 928,27 | 0,00 |
| 11076 | 86972 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 110,00 | пм | 4 549,00 | 511 098,35 | 500 390,00 | 10 708,35 | 0,00 |
| 11076 | 86970 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 455,00 | м2 | 2 060,00 | 957 358,22 | 937 300,00 | 20 058,22 | 0,00 |
| 11147 | 87211 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 4 549,00 | 836 342,75 | 818 820,00 | 17 522,75 | 0,00 |
| 11147 | 87212 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 800,00 | пм | 2 060,00 | 1 683 267,20 | 1 648 000,00 | 35 267,20 | 0,00 |
| 13097 | 92769 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2995 | пм | 2 060,00 | 6 301 731,58 | 6 169 700,00 | 132 031,58 | 0,00 |
| 9244 | 82779 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400,00 | пм | 4 549,00 | 1 858 539,44 | 1 819 600,00 | 38 939,44 | 0,00 |
| 13097 | 92768 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 509,00 | пм | 4 549,00 | 2 364 991,44 | 2 315 441,00 | 49 550,44 | 0,00 |
| 10548 | 85778 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт фундамента | 242,64 | м2 | 8 884,00 | 2 201 743,89 | 2 155 613,76 | 46 130,13 | 0,00 |
| 10548 | 85771 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 276,00 | пм | 4 549,00 | 1 282 392,21 | 1 255 524,00 | 26 868,21 | 0,00 |
| 47715 | 97514 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 192 | 1 | ремонт крыши | 1090,00 | м2 | 6 526,00 | 7 265 565,48 | 7 113 340,00 | 152 225,48 | 0,00 |
| 11191 | 87477 | 29 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 215,00 | пм | 4 549,00 | 998 964,95 | 978 035,00 | 20 929,95 | 0,00 |
| 11204 | 87534 | 30 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5179,00 | пм | 2 060,00 | 10 897 051,04 | 10 668 740,00 | 228 311,04 | 0,00 |
| 10001 | 84695 | 31 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 450,00 | пм | 4 549,00 | 2 090 856,87 | 2 047 050,00 | 43 806,87 | 0,00 |
| 10006 | 84736 | 32 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 215,00 | пм | 4 549,00 | 998 964,95 | 978 035,00 | 20 929,95 | 0,00 |
| 11213 | 87599 | 33 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750,00 | пм | 2 060,00 | 1 578 063,00 | 1 545 000,00 | 33 063,00 | 0,00 |
| 11213 | 87598 | 34 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11222 | 87639 | 35 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11248 | 87750 | 36 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750,00 | пм | 2 060,00 | 1 578 063,00 | 1 545 000,00 | 33 063,00 | 0,00 |
| 11248 | 87749 | 37 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11260 | 87839 | 39 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 10061 | 84893 | 40 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт крыши | 1266,00 | м2 | 6 526,00 | 8 438 721,00 | 8 261 916,00 | 176 805,00 | 0,00 |
| 10069 | 84924 | 41 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | ремонт крыши | 813,00 | м2 | 6 526,00 | 5 419 178,65 | 5 305 638,00 | 113 540,65 | 0,00 |
| 12991 | 92437 | 42 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 968,00 | м2 | 6 526,00 | 6 452 355,40 | 6 317 168,00 | 135 187,40 | 0,00 |
| 12996 | 92473 | 43 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 828,00 | м2 | 6 526,00 | 5 519 163,50 | 5 403 528,00 | 115 635,50 | 0,00 |
| 11051 | 86882 | 44 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 500,00 | пм | 2 060,00 | 1 052 042,00 | 1 030 000,00 | 22 042,00 | 0,00 |
| 11051 | 86881 | 45 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 95,00 | пм | 4 549,00 | 441 403,12 | 432 155,00 | 9 248,12 | 0,00 |
| 11059 | 86915 | 46 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 158,00 | пм | 4 549,00 | 734 123,08 | 718 742,00 | 15 381,08 | 0,00 |
| 11089 | 87020 | 53 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 515,00 | м2 | 8 845,00 | 4 652 655,75 | 4 555 175,00 | 97 480,75 | 0,00 |
| 11089 | 87011 | 54 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1348,00 | пм | 2 060,00 | 2 836 305,23 | 2 776 880,00 | 59 425,23 | 0,00 |
| 11089 | 87019 | 55 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 155,00 | пм | 4 549,00 | 720 184,03 | 705 095,00 | 15 089,03 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025год |  |  |  |  |  |  |  | 145 551 605,88 | 70 948 211,76 | 1 346 296,72 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 234 127 946,03 | 157 668 732,76 | 3 202 115,87 | 0,00 |
| 10548 | 85772 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 710,00 | пм | 1 773,00 | 1 285 768,96 | 1 258 830,00 | 26 938,96 | 0,00 |
| 10548 | 85773 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт крыши | 762,00 | м2 | 5 084,00 | 3 956 911,77 | 3 874 008,00 | 82 903,77 | 0,00 |
| 10559 | 85796 | 3 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1350,00 | пм | 1 773,00 | 2 444 771,97 | 2 393 550,00 | 51 221,97 | 0,00 |
| 10559 | 85797 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт крыши | 600,00 | м2 | 5 084,00 | 3 115 678,56 | 3 050 400,00 | 65 278,56 | 0,00 |
| 9244 | 82780 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1920,00 | пм | 1 773,00 | 3 477 009,02 | 3 404 160,00 | 72 849,02 | 0,00 |
| 9244 | 82781 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт крыши | 1003,00 | м2 | 5 084,00 | 5 208 375,99 | 5 099 252,00 | 109 123,99 | 0,00 |
| 11191 | 87478 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 780,00 | пм | 1 773,00 | 1 412 534,92 | 1 382 940,00 | 29 594,92 | 0,00 |
| 11191 | 87479 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 692,00 | м2 | 5 955,00 | 4 209 046,40 | 4 120 860,00 | 88 186,40 | 0,00 |
| 11204 | 87535 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт крыши | 1646,00 | м2 | 5 955,00 | 10 011 691,30 | 9 801 930,00 | 209 761,30 | 0,00 |
| 10006 | 84737 | 11 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 735,00 | пм | 1 773,00 | 1 331 042,52 | 1 303 155,00 | 27 887,52 | 0,00 |
| 10006 | 84738 | 12 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт крыши | 685,00 | пм | 5 955,00 | 4 166 469,35 | 4 079 175,00 | 87 294,35 | 0,00 |
| 11059 | 86916 | 13 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 330,00 | пм | 1 773,00 | 597 610,93 | 585 090,00 | 12 520,93 | 0,00 |
| 11059 | 86917 | 14 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 560,00 | м2 | 5 955,00 | 3 406 164,72 | 3 334 800,00 | 71 364,72 | 0,00 |
| 11222 | 87640 | 15 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 430,00 | пм | 1 773,00 | 778 705,15 | 762 390,00 | 16 315,15 | 0,00 |
| 11222 | 87641 | 16 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт крыши | 610,00 | м2 | 5 955,00 | 3 710 286,57 | 3 632 550,00 | 77 736,57 | 0,00 |
| 10054 | 84854 | 17 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95,00 | пм | 3 100,00 | 300 802,30 | 294 500,00 | 6 302,30 | 0,00 |
| 10054 | 84862 | 18 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 2 710,00 | 498 238,92 | 487 800,00 | 10 438,92 | 0,00 |
| 11967 | 91166 | 19 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1850,00 | м2 | 1 773,00 | 3 350 243,07 | 3 280 050,00 | 70 193,07 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 53 261 352,42 | 52 145 440,00 | 1 115 912,42 | 0,00 |
| 11147 | 87213 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 673,00 | м2 | 8 845,00 | 6 080 072,46 | 5 952 685,00 | 127 387,46 | 0,00 |
| 11095 | 87058 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 360,00 | м2 | 8 845,00 | 3 252 341,88 | 3 184 200,00 | 68 141,88 | 0,00 |
| 52553 | 99572 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | ремонт крыши | 594,00 | м2 | 8 845,00 | 5 366 364,10 | 5 253 930,00 | 112 434,10 | 0,00 |
| 11076 | 86973 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 374,00 | м2 | 8 845,00 | 3 378 821,84 | 3 308 030,00 | 70 791,84 | 0,00 |
| 9233 | 82729 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | ремонт крыши | 641,00 | м2 | 6 526,00 | 4 272 685,75 | 4 183 166,00 | 89 519,75 | 0,00 |
| 11060 | 86926 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | ремонт крыши | 435,00 | м2 | 6 526,00 | 2 899 560,53 | 2 838 810,00 | 60 750,53 | 0,00 |
| 13043 | 92711 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт крыши | 624,00 | м2 | 6 526,00 | 4 159 369,59 | 4 072 224,00 | 87 145,59 | 0,00 |
| 12994 | 92449 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 886,00 | м2 | 6 526,00 | 5 905 771,57 | 5 782 036,00 | 123 735,57 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 35 314 987,73 | 34 575 081,00 | 739 906,73 | 0,00 |
| 10421 | 85417 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 1085,00 | м2 | 6 526,00 | 7 232 237,19 | 7 080 710,00 | 151 527,19 | 0,00 |
| 7363 | 72733 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 2170,00 | м2 | 6 526,00 | 14 464 474,39 | 14 161 420,00 | 303 054,39 | 0,00 |
| 10594 | 85848 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | ремонт крыши | 359,00 | м2 | 6 526,00 | 2 392 970,65 | 2 342 834,00 | 50 136,65 | 0,00 |
| 9200 | 82675 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | ремонт крыши | 860,00 | м2 | 6 526,00 | 5 732 464,50 | 5 612 360,00 | 120 104,50 | 0,00 |
| 10576 | 85818 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт крыши | 1040,00 | м2 | 8 845,00 | 9 395 654,32 | 9 198 800,00 | 196 854,32 | 0,00 |
| 10576 | 85815 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2640,00 | пм | 2 060,00 | 5 554 781,76 | 5 438 400,00 | 116 381,76 | 0,00 |
| 10077 | 84973 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 169,00 | пм | 4 549,00 | 785 232,91 | 768 781,00 | 16 451,91 | 0,00 |
| 10088 | 85029 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 674,00 | пм | 2 060,00 | 1 418 152,62 | 1 388 440,00 | 29 712,62 | 0,00 |
| 10088 | 85028 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 169,00 | пм | 4 549,00 | 785 232,91 | 768 781,00 | 16 451,91 | 0,00 |
| 10093 | 85072 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 170,00 | пм | 4 549,00 | 789 879,26 | 773 330,00 | 16 549,26 | 0,00 |
| 10859 | 86537 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 270,00 | пм | 4 549,00 | 1 254 514,12 | 1 228 230,00 | 26 284,12 | 0,00 |
| 10847 | 86464 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 104,00 | пм | 4 549,00 | 483 220,25 | 473 096,00 | 10 124,25 | 0,00 |
| 12988 | 92424 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 370,00 | пм | 4 549,00 | 1 719 148,98 | 1 683 130,00 | 36 018,98 | 0,00 |
| 12988 | 92425 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2520,00 | пм | 2 060,00 | 5 302 291,68 | 5 191 200,00 | 111 091,68 | 0,00 |
| 10822 | 86360 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 380,00 | пм | 4 549,00 | 1 765 612,47 | 1 728 620,00 | 36 992,47 | 0,00 |
| 52554 | 99580 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | ремонт крыши | 558,00 | м2 | 6 526,00 | 3 719 436,27 | 3 641 508,00 | 77 928,27 | 0,00 |
| 11076 | 86972 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 110,00 | пм | 4 549,00 | 511 098,35 | 500 390,00 | 10 708,35 | 0,00 |
| 11076 | 86970 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 455,00 | м2 | 2 060,00 | 957 358,22 | 937 300,00 | 20 058,22 | 0,00 |
| 11147 | 87211 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 4 549,00 | 836 342,75 | 818 820,00 | 17 522,75 | 0,00 |
| 11147 | 87212 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 800,00 | пм | 2 060,00 | 1 683 267,20 | 1 648 000,00 | 35 267,20 | 0,00 |
| 13097 | 92769 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2995 | пм | 2 060,00 | 6 301 731,58 | 6 169 700,00 | 132 031,58 | 0,00 |
| 9244 | 82779 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400,00 | пм | 4 549,00 | 1 858 539,44 | 1 819 600,00 | 38 939,44 | 0,00 |
| 13097 | 92768 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 509,00 | пм | 4 549,00 | 2 364 991,44 | 2 315 441,00 | 49 550,44 | 0,00 |
| 10548 | 85778 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт фундамента | 242,64 | м2 | 8 884,00 | 2 201 743,89 | 2 155 613,76 | 46 130,13 | 0,00 |
| 10548 | 85771 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 276,00 | пм | 4 549,00 | 1 282 392,21 | 1 255 524,00 | 26 868,21 | 0,00 |
| 47715 | 97514 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 192 | 1 | ремонт крыши | 1090,00 | м2 | 6 526,00 | 7 265 565,48 | 7 113 340,00 | 152 225,48 | 0,00 |
| 11191 | 87477 | 29 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 215,00 | пм | 4 549,00 | 998 964,95 | 978 035,00 | 20 929,95 | 0,00 |
| 11204 | 87534 | 30 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5179,00 | пм | 2 060,00 | 10 897 051,04 | 10 668 740,00 | 228 311,04 | 0,00 |
| 10001 | 84695 | 31 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 450,00 | пм | 4 549,00 | 2 090 856,87 | 2 047 050,00 | 43 806,87 | 0,00 |
| 10006 | 84736 | 32 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 215,00 | пм | 4 549,00 | 998 964,95 | 978 035,00 | 20 929,95 | 0,00 |
| 11213 | 87599 | 33 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750,00 | пм | 2 060,00 | 1 578 063,00 | 1 545 000,00 | 33 063,00 | 0,00 |
| 11213 | 87598 | 34 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11222 | 87639 | 35 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11248 | 87750 | 36 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750,00 | пм | 2 060,00 | 1 578 063,00 | 1 545 000,00 | 33 063,00 | 0,00 |
| 11248 | 87749 | 37 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 11260 | 87839 | 39 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166,00 | пм | 4 549,00 | 771 293,87 | 755 134,00 | 16 159,87 | 0,00 |
| 10061 | 84893 | 40 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт крыши | 1266,00 | м2 | 6 526,00 | 8 438 721,00 | 8 261 916,00 | 176 805,00 | 0,00 |
| 10069 | 84924 | 41 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | ремонт крыши | 813,00 | м2 | 6 526,00 | 5 419 178,65 | 5 305 638,00 | 113 540,65 | 0,00 |
| 12991 | 92437 | 42 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 968,00 | м2 | 6 526,00 | 6 452 355,40 | 6 317 168,00 | 135 187,40 | 0,00 |
| 12996 | 92473 | 43 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 828,00 | м2 | 6 526,00 | 5 519 163,50 | 5 403 528,00 | 115 635,50 | 0,00 |
| 11051 | 86882 | 44 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 500,00 | пм | 2 060,00 | 1 052 042,00 | 1 030 000,00 | 22 042,00 | 0,00 |
| 11051 | 86881 | 45 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 95,00 | пм | 4 549,00 | 441 403,12 | 432 155,00 | 9 248,12 | 0,00 |
| 11059 | 86915 | 46 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 158,00 | пм | 4 549,00 | 734 123,08 | 718 742,00 | 15 381,08 | 0,00 |
| 11089 | 87020 | 53 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 515,00 | м2 | 8 845,00 | 4 652 655,75 | 4 555 175,00 | 97 480,75 | 0,00 |
| 11089 | 87011 | 54 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1348,00 | пм | 2 060,00 | 2 836 305,23 | 2 776 880,00 | 59 425,23 | 0,00 |
| 11089 | 87019 | 55 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 155,00 | пм | 4 549,00 | 720 184,03 | 705 095,00 | 15 089,03 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025год |  |  |  |  |  |  |  | 145 551 605,88 | 70 948 211,76 | 1 346 296,72 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 234 127 946,03 | 157 668 732,76 | 3 202 115,87 | 0,00 |
| 10548 | 85772 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 710,00 | пм | 1 773,00 | 1 285 768,96 | 1 258 830,00 | 26 938,96 | 0,00 |
| 10548 | 85773 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт крыши | 762,00 | м2 | 5 084,00 | 3 956 911,77 | 3 874 008,00 | 82 903,77 | 0,00 |
| 10559 | 85796 | 3 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1350,00 | пм | 1 773,00 | 2 444 771,97 | 2 393 550,00 | 51 221,97 | 0,00 |
| 10559 | 85797 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт крыши | 600,00 | м2 | 5 084,00 | 3 115 678,56 | 3 050 400,00 | 65 278,56 | 0,00 |
| 9244 | 82780 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1920,00 | пм | 1 773,00 | 3 477 009,02 | 3 404 160,00 | 72 849,02 | 0,00 |
| 9244 | 82781 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт крыши | 1003,00 | м2 | 5 084,00 | 5 208 375,99 | 5 099 252,00 | 109 123,99 | 0,00 |
| 11191 | 87478 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 780,00 | пм | 1 773,00 | 1 412 534,92 | 1 382 940,00 | 29 594,92 | 0,00 |
| 11191 | 87479 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 692,00 | м2 | 5 955,00 | 4 209 046,40 | 4 120 860,00 | 88 186,40 | 0,00 |
| 11204 | 87535 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт крыши | 1646,00 | м2 | 5 955,00 | 10 011 691,30 | 9 801 930,00 | 209 761,30 | 0,00 |
| 10006 | 84737 | 11 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 735,00 | пм | 1 773,00 | 1 331 042,52 | 1 303 155,00 | 27 887,52 | 0,00 |
| 10006 | 84738 | 12 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт крыши | 685,00 | пм | 5 955,00 | 4 166 469,35 | 4 079 175,00 | 87 294,35 | 0,00 |
| 11059 | 86916 | 13 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 330,00 | пм | 1 773,00 | 597 610,93 | 585 090,00 | 12 520,93 | 0,00 |
| 11059 | 86917 | 14 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 560,00 | м2 | 5 955,00 | 3 406 164,72 | 3 334 800,00 | 71 364,72 | 0,00 |
| 11222 | 87640 | 15 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 430,00 | пм | 1 773,00 | 778 705,15 | 762 390,00 | 16 315,15 | 0,00 |
| 11222 | 87641 | 16 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт крыши | 610,00 | м2 | 5 955,00 | 3 710 286,57 | 3 632 550,00 | 77 736,57 | 0,00 |
| 10054 | 84854 | 17 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95,00 | пм | 3 100,00 | 300 802,30 | 294 500,00 | 6 302,30 | 0,00 |
| 10054 | 84862 | 18 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 2 710,00 | 498 238,92 | 487 800,00 | 10 438,92 | 0,00 |
| 11967 | 91166 | 19 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1850,00 | м2 | 1 773,00 | 3 350 243,07 | 3 280 050,00 | 70 193,07 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 53 261 352,42 | 52 145 440,00 | 1 115 912,42 | 0,00 |
| 11147 | 87213 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 673,00 | м2 | 8 845,00 | 6 080 072,46 | 5 952 685,00 | 127 387,46 | 0,00 |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | 42 761,70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 261 352,42 | 53 261 352,42 |
| 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | 12 853,90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 314 987,73 | 35 314 987,73 |
| 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | 76 968,40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 551 605,88 | 145 551 605,88 |
|  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ | 132 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 127 946,03 | 234 127 946,03 |

______________