УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 16 июня 2022 г. № 915

(в редакции постановления администрации

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 22 мая 2026 г. № 612)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ (СРОКОМ НА ТРИ ГОДА) ПЛАН

реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, на 2023–2025 годы

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год послед него капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | количество жите лей | количество эта жей | количество подъ ездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявлен ных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помеще ний, находящихся в собствен ности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюдже та субъек та Российской Федерации | за счет средств местно го бюдже та | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10548 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211,20 | 1211,20 | 1211,20 | 72 | 3 | 3 | 5 242 680,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 680,73 | 31.12.2023 |
| 10559 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 23338,00 | 20668,40 | 20668,40 | 174 | 5 | 4 | 5 560 450,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 450,53 | 31.12.2023 |
| 9244 | 3 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 5731,20 | 2853,50 | 2853,50 | 165 | 5 | 4 | 8 685 385,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 685 385,02 | 31.12.2023 |
| 11191 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099,40 | 1099,40 | 1099,40 | 70 | 3 | 2 | 5 621 581,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 581,32 | 31.12.2023 |
| 11204 | 5 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386,90 | 5386,90 | 5386,90 | 308 | 5 | 8 | 10 011 691,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 011 691,30 | 31.12.2023 |
| 10006 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070,80 | 1070,80 | 1070,80 | 65 | 3 | 2 | 5 497 511,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497 511,86 | 31.12.2023 |
| 11059 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673,90 | 647,50 | 647,50 | 28 | 2 | 2 | 4 003 775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 775,65 | 31.12.2023 |
| 11222 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 4 488 991,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 991,72 | 31.12.2023 |
| 10054 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 785,00 | 725,50 | 725,50 | 48 | 2 | 2 | 799 041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 041,22 | 31.12.2023 |
| 11967 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2670,00 | 1830,00 | 1830,00 | 178 | 5 | 4 | 3 350 243,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 243,07 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 42761,70 | 36226,50 | 36226,50 | 1156,00 |  |  | 53 261 352,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 261 352,42 |  |
| 11076 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 392,90 | 260,80 | 260,80 | 26 | 2 | 2 | 3 378 821,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378 821,84 | 31.12.2024 |
| 52553 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 700,20 | 462,40 | 462,40 | 38 | 2 | 2 | 5 366 364,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 364,10 | 31.12.2024 |
| 11095 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 6 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 334,90 | 220,80 | 220,80 | 24 | 2 | 2 | 3 252 341,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 341,88 | 31.12.2024 |
| 11147 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 9 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 658,10 | 449,70 | 449,70 | 15 | 2 | 2 | 6 080 072,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 072,46 | 31.12.2024 |
| 9233 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2327,00 | 1790,60 | 1790,60 | 97 | 5 | 2 | 4 272 685,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 685,75 | 31.12.2024 |
| 11060 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 1874,60 | 1320,50 | 1320,50 | 81 | 5 | 2 | 2 899 560,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 560,53 | 31.12.2024 |
| 13043 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2868,20 | 2172,60 | 2172,60 | 93 | 5 | 2 | 4 159 369,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159 369,59 | 31.12.2024 |
| 12994 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3698,00 | 3044,10 | 3044,10 | 138 | 5 | 3 | 5 905 771,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 771,57 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 853,90 | 9 721,50 | 9 721,50 | 512,00 |  |  | 35 314 987,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 314 987,73 |  |
| 10421 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 3840,7 | 2983,7 | 2983,7 | 165 | 5 | 3 | 7 232 237,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 232 237,19 | 31.12.2025 |
| 12991 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3536,7 | 2973.4 | 2973.4 | 141 | 5 | 3 | 6 452 355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452 355,40 | 31.12.2025 |
| 7363 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 6277,30 | 4505,50 | 4505,50 | 417 | 5 | 7 | 14 464 474,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 464 474,39 | 31.12.2025 |
| 11191 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099,40 | 1099,40 | 1099,40 | 70 | 3 | 2 | 998 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 964,95 | 31.12.2025 |
| 10594 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 2436,20 | 2144,70 | 2144,70 | 106 | 5 | 2 | 2 392 970,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 970,65 | 31.12.2025 |
| 9200 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 3569,40 | 3267,10 | 3267,20 | 143 | 5 | 3 | 5 732 464,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 464,50 | 31.12.2025 |
| 10576 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 2842,30 | 2465,60 | 2465,60 | 249 | 5 | 4 | 5 554 781,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554 781,76 | 31.12.2025 |
| 10088 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 1 418 152,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 152,62 | 31.12.2025 |
| 12988 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3366,50 | 2620,10 | 2620,10 | 122 | 5 | 4 | 5 302 291,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 302 291,68 | 31.12.2025 |
| 13097 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 2889,10 | 1979,50 | 1979,50 | 190 | 6 | 6 | 6 301 731,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301 731,58 | 31.12.2025 |
| 10548 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211,20 | 1211,20 | 1211,20 | 72 | 3 | 3 | 3 484 136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484 136,11 | 31.12.2025 |
| 11204 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386,90 | 5386,90 | 5386,90 | 308 | 5 | 8 | 10 897 051,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 897 051,04 | 31.12.2025 |
| 10001 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 3209,40 | 2374,50 | 2374,50 | 162 | 5 | 4 | 2 090 856,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 856,87 | 31.12.2025 |
| 10006 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070,80 | 1070,80 | 1070,80 | 65 | 3 | 2 | 998 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 964,95 | 31.12.2025 |
| 11213 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 780,00 | 745,70 | 745,70 | 44 | 2 | 2 | 1 578 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 063,00 | 31.12.2025 |
| 11248 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 741,50 | 741,50 | 741,50 | 43 | 2 | 2 | 2 349 356,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 356,87 | 31.12.2025 |
| 11260 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 775,30 | 742,10 | 742,10 | 47 | 2 | 2 | 771 293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 293,87 | 31.12.2025 |
| 52554 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | 1981 |  | нет | нет | нет | 738,60 | 483,00 | 483,00 | 36 | 2 | 2 | 3 719 436,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 436,27 | 31.12.2025 |
| 10061 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 5535,36 | 4195,90 | 4195,90 | 240 | 5 | 2 | 8 438 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 438 721,00 | 31.12.2025 |
| 10069 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3370,44 | 2354,10 | 2354,10 | 100 | 5 | 3 | 5 419 178,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419 178,65 | 31.12.2025 |
| 12996 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3248,90 | 2882,90 | 2882,90 | 146 | 5 | 3 | 5 519 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 163,50 | 31.12.2025 |
| 11051 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 2 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 393,80 | 258,00 | 258,00 | 24 | 2 | 2 | 1 052 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 042,00 | 31.12.2025 |
| 11059 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673,90 | 647,50 | 647,50 | 28 | 2 | 2 | 734 123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 123,08 | 31.12.2025 |
| 11076 | 24 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 16 | 2 | 2 | 957 358,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 358,22 | 31.12.2025 |
| 11147 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 9 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 725,80 | 725,00 | 725,00 | 20 | 2 | 2 | 1 683 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 267,20 | 31.12.2025 |
| 47715 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 192 | 1 | 1999 |  | нет | нет | нет | 4309,00 | 4309,00 | 4309,00 | 160 | 5 | 4 | 7 265 565,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 565,48 | 31.12.2025 |
| 11089 | 27 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 641,60 | 423,10 | 423,10 | 48 | 2 | 2 | 3 556 489,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 489,27 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 64185,40 | 51070,10 | 51070,20 | 3210,00 |  |  | 116 365 492,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 365 492,08 |  |
|  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  | 119801,00 | 97018,10 | 97018,20 | 4878,00 |  |  | 204 941 832,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 941 832,23 |  |

______________