|  | ## Приложение № 4 к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края ## «Безопасные качественные дороги» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Безопасные качественные дороги»

| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы | Тип основного мероприятия <1> | Ответственный исполнитель Программы, основного мероприятия | Период реализации мероприятий |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с индикаторами достижения цели Программы (указывается наименование индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель Программы: улучшение транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шпаковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее- Комитет) | 2024 | 2026 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных дорог и искусственных сооружений на них, улучшение условий дорожного движения | увеличение доли протяженности муниципальных автомобильных дорог, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, состояние которых соответствует нормативным транспортно-эксплуатационным показателям к уровню предыдущего года; сокращение количества ДТП к уровню предыдущего года |
| 1.2. | Строительный контроль в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Безопасные качественные дороги» | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Комитет | 2024 | 2026 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных дорог и искусственных сооружений на них, улучшение условий дорожного движения | увеличение доли протяженности муниципальных автомобильных дорог, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, состояние которых соответствует нормативным транспортно-эксплуатационным показателям к уровню предыдущего года; сокращение количества ДТП к уровню предыдущего года |

<1> Указывается один из следующих типов основного мероприятия:

«выполнение функций структурными подразделениями администрации Шпаковского муниципального округа, казенными учреждениями»,

«оказание (выполнение) государственных и муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Шпаковского муниципального округа, иными некоммерческими организациями»,

«исполнение публичных нормативных обязательств»,

«предоставление межбюджетных трансфертов»,

«предоставление субсидий муниципальным учреждениям Шпаковского муниципального округа на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими государственных услуг и муниципальных (работ)»,

«осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Шпаковского муниципального округа»,

«осуществление мероприятий участниками реализации Программы»,

«проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления»,

«применение мер муниципального регулирования»,

«предоставление налоговых льгот».

________________