АДМИНИСТРАЦИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2010 г. 427

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2011-2013 ГОДЫ»

В соответствии с Планом реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, утвержденного решением заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 13 февраля 2010 г. №Пр-357, Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. №478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р, распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 сентября 2010 г. №382-рп, краевой целевой программой «Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. №232-п, администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Информатизация органов местного самоуправления Шпаковского района Ставропольского края на 2011-2013 годы» (далее - Программа).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления и реализацией Программы оставляю за собой.

Глава администрации

Шпаковского муниципального

района Ставропольского края

А.И.МИЗИН

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шпаковского муниципального района

Ставропольского края

от 18 октября 2010 г. № 427

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

| Наименование Программы | муниципальная целевая программа "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2011 - 2013 ГОДЫ " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, утвержденный решением заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 13 февраля 2010 г. №Пр-357; Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р; распоряжение Правительства Ставропольского края от 27 сентября 2010 г. №382-рп; краевая целевая программа «Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. №232-п. |
| Заказчик Программы | администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края |
| Разработчик Программы | сектор информационного обеспечения отдела по организационным и общим вопросам администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края |
| Исполнители Программы | администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края; финансовое управление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края; управление труда и социальной защиты Шпаковского муниципального района Ставропольского края; комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края; отдел образования администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края; Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края; МУЗ «Шпаковская центральная районная больница»; МУК «Организационно-методический центр»; Муниципальное учреждение «Межмуниципальный комитет по физической культуре, спорту и туризму»; муниципальные учреждения Шпаковского района; администрации поселений Шпаковского района (по согласованию). |
| Цель Программы | увеличение доли используемых информационных ресурсов в органах местного самоуправления Шпаковского района, реализация на территории Шпаковского муниципального района принципа информационной открытости органов местного самоуправления, совершенствование системы управления в органах местного самоуправления Шпаковского района на основе информационных и телекоммуникационных технологий, повышение качества и доступности муниципальных услуг предоставляемых населению Шпаковского района |
| Задачи Программы | 1. совершенствование системы управления в органах местного самоуправления Шпаковского района на основе информационных и телекоммуникационных технологий 2. создание в сети Интернет информационного портала органов местного самоуправления Шпаковского района; 3. повышение уровня доступности государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления Шпаковского района, а также подведомственными им организациями в электронном виде для организаций и населения; 4. формирование единого информационного пространства органов местного самоуправления Шпаковского района Ставропольского края; 5. внедрение системы межведомственного электронного документооборота; 6. реализация мероприятий по построению защищенных информационных систем органов местного самоуправления Шпаковского района; 7. совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей информационную сферу органов местного самоуправления Шпаковского района; 8. укрепление технической оснащенности бюджетных учреждений Шпаковского района |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Создание и обеспечение функционирования единого информационного пространства органов местного самоуправления Шпаковского района; 2. Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения в органах местного самоуправления Шпаковского района; 3. Сервисное обслуживание компьютерной техники; 4. Модернизация компьютерной техники; 5. Закупка новой компьютерной техники; 6. Реализация мероприятий по защите персональных данных; 7. Организация доступа к сети Интернет; 8. Установка и использование систем информационных терминалов и электронных очередей; 9. Приобретение программных и технических средств для проведения аукционов в электронной форме при размещении муниципального заказа; 10. Обучение специалистов по использованию информационных систем в органах местного самоуправления Шпаковского района (в том числе проведение аукционов в электронной форме); 11. Создание и поддержание в сети Интернет интерактивного Интернет-портала органов местного самоуправления Шпаковского района (с учетом плана перехода на предоставление услуг в электронной форме), а также внедрением универсальных электронных карт; 12. Развитие системы электронного документооборота с органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления Шпаковского района; 13. Использование в едином информационном пространстве органов местного самоуправления единых информационно-справочных программных комплексов; 14. Создание единых информационных стандартов в органах местного самоуправления Шпаковского района |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 11278 тыс. руб., в том числе за счет финансирования средств бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края – 9540 тыс. рублей, том числе по годам: в 2011 году – 3390 тыс. руб.; в 2012 году – 2950 тыс. руб.; в 2013 году – 3200 тыс. руб. Фактический объем финансирования может уточняться при ежегодном формировании бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. увеличение доли используемых информационных ресурсов в деятельности органов местного самоуправления Шпаковского района; 2. увеличение доли электронного документооборота в общей доле документооборота органов местного самоуправления Шпаковского района; 3. повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг 4. повышение безопасности информационных систем органов местного самоуправления Шпаковского района; 5. создание Интернет-портала органов местного самоуправления Шпаковского района; 6. повышение уровня доступности государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления Шпаковского района, а также подведомственными им организациями в электронном виде для организаций и населения; 7. внедрение современных телекоммуникационных систем и сервисов; |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края осуществляет общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы Информация о ходе реализации программных мероприятий раз в полугодие направляется исполнителями в сектор информационного обеспечения администрации Шпаковского муниципального района |

## Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Развитие и широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий является глобальной тенденцией мирового развития государственных и муниципальных структур управления последних десятилетий. Поэтому внедрение и использование современных информационно-коммуникационных технологий в работе органов местного самоуправления Шпаковского района (далее - органы местного самоуправления района) имеет решающее значение, как для повышения инвестиционной привлекательности Шпаковского района (далее – район), так и для повышения эффективности процессов управления в районе, а также повышения качества жизни людей.

Современные решения в области автоматизации управленческой деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления района, реализация электронного межведомственного документооборота между органами местного самоуправления района, внедрение IP-телефонии, других современных информационных сервисов требуют создание единого информационного пространства, существенного увеличения скорости подключения к информационной сети и производительности узлового оборудования информационной сети.

Кроме того, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере деятельности органов местного самоуправления района в значительной степени ставят в зависимость эффективность их деятельности от наличия доступа к внешним информационным ресурсам и сервисам, делают особенно важным обеспечение надежного бесперебойного функционирования единого информационного пространства, обеспечивающего взаимодействие районных организаций и учреждений между собой и доступ к внешним информационным ресурсам и автоматизированным информационным системам различного уровня.

Развитие информационного общества, внедрение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности человека неизбежно приведут к созданию и динамичному росту телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения качественного информационного обмена. Эффективность функционирования учреждений бюджетной сферы района также во многом зависит от степени внедрения и использования современных информационно-телекоммуникационных технологий. При этом информационный обмен осуществляется как между учреждениями бюджетной сферы, так и с внешними информационными ресурсами. Возникает необходимость создания системы межведомственного электронного документооборота, а также единых информационных баз данных.

Обеспечение телекоммуникационного взаимодействия, внедрение новых информационных технологий и сервисов, а также техническая поддержка собственных информационных ресурсов каждым учреждением бюджетной сферы района в отдельности приведут к увеличению расходов бюджета Шпаковского района (далее - районный бюджет) и его неэффективному использованию.

Этот способ решения задач информатизации учреждений бюджетной сферы района имеет несколько существенных недостатков: во-первых, децентрализация обслуживания собственных информационных ресурсов и узлов обеспечения сетевых сервисов приведет к дополнительному расходованию средств районного бюджета; во-вторых, при выделении финансовых квот на оплату услуг связи и смежных услуг каждому бюджетному учреждению района отсутствует гибкость в оперативном перераспределении телекоммуникационных ресурсов между учреждениями бюджетной сферы района; в-третьих, отсутствует целостная инфокоммуникационная среда для обеспечения информационного обмена между учреждениями бюджетной сферы района.

Таким образом, создание единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения информационного взаимодействия учреждений бюджетной сферы района позволит повысить эффективность информационного обмена, снизить затраты средств районного бюджета на оплату услуг связи до 30 процентов, а также дополнительно предоставить учреждениям бюджетной сферы района широкий спектр телекоммуникационных сервисов.

Централизация информационных ресурсов ускорит процесс создания в сети Интернет интерактивного информационного портала органов местного самоуправления Шпаковского района. Что позволит в кратчайшие сроки реализовать на территории Шпаковского муниципального района принципа информационной открытости органов власти, а также осуществить переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Развитие на территории Шпаковского района единой информационной политики будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств в вопросах лицензирования информационных систем органов местного самоуправления Шпаковского района, а также построение информационных систем учреждений согласно основных систем и методов защиты информации, в том числе и защиты персональных данных.

Развитие на территории Шпаковского района единого информационного пространства для передачи, хранения и обработки данных органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения района, обеспечение функционирования сети передачи данных, развитие и функционирование в сети Интернет информационного портала органов местного самоуправления Шпаковского района, построение защищенных информационных систем учреждений бюджетной сферы, а также развитие межведомственного электронного документооборота представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных мероприятий и задач. Поэтому наиболее эффективно использовать программный метод для решения проблем в области информатизации органов местного самоуправления Шпаковского района.

Целевое финансирование мероприятий Программы позволит в данном случае эффективно и целенаправленно вкладывать средства районного бюджета и контролировать их использование, а также гибко перераспределять телекоммуникационные ресурсы единого информационного пространства между абонентами, постоянно корректировать и контролировать процессы развития и текущей эксплуатации сетевой инфраструктуры. Программный способ решения задач информатизации органов местного самоуправления Шпаковского района позволит внедрять и использовать единые телекоммуникационные и информационные стандарты, эффективно решать вопросы планирования развития единого информационного пространства.

II. Основные цели и задачи программы,

сроки и этапы ее реализации

Целями Программы являются внедрение информационных технологий в систему органов местного самоуправления Шпаковского района и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению и организациям Шпаковского района.

Для достижения поставленных целей Программы должны быть решены следующие основные задачи:

совершенствование системы управления в органах местного самоуправления Шпаковского района на основе информационных и телекоммуникационных технологий;

создание в сети Интернет информационного портала органов местного самоуправления Шпаковского района;

повышение уровня доступности государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления Шпаковского района, а также подведомственными им организациями в электронном виде для организаций и населения;

формирование единого информационного пространства органов местного самоуправления Шпаковского района Ставропольского края;

внедрение системы межведомственного электронного документооборота;

реализация мероприятий по построению информационных систем с учетом защиты персональных данных органов местного самоуправления Шпаковского района

Настоящая Программа разработана на среднесрочный период с 2011 по 2013 годы.

III. Перечень программных мероприятий

Достижение целей и решение основных задач Программы осуществляется путем выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям мероприятий:

1. Расширение сети передачи данных для органов местного самоуправления Шпаковского района.

2 Обеспечение функционирования сети передачи данных для органов местного самоуправления Шпаковского района на основе существующих инфокоммуникационных ресурсов.

3. Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения в органах местного самоуправления Шпаковского района.

4. Сервисное обслуживание компьютерной техники.

5. Модернизация компьютерной техники.

6. Закупка новой компьютерной техники.

7. Реализация мероприятий по защите персональных данных.

8. Организация доступа к сети Интернет.

9. Установка и использование систем информационных терминалов и электронных очередей.

10 Приобретение программных и технических средств для проведения аукционов в электронной форме при размещении муниципального заказа.

11. Обучение специалистов по использованию информационных систем в органах местного самоуправления Шпаковского района (в том числе проведение аукционов в электронной форме).

12. Создание и поддержание в сети Интернет интерактивного Интернет-портала органов местного самоуправления Шпаковского района (с учетом плана перехода на предоставление услуг в электронной форме), а также внедрением универсальных электронных карт.

13. Развитие системы электронного документооборота с органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления Шпаковского района.

14. Использование в едином информационном пространстве органов местного самоуправления единых информационно-справочных программных комплексов.

15. Создание единых информационных стандартов в органах местного самоуправления Шпаковского района.

## IV. Ресурсное обеспечение Программы

(объем и источники финансирования)

Объем финансирования Программы составляет 11278 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края - 9540 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2011 году - 3390 тыс. руб.;

в 2012 году - 2950 тыс. руб.;

в 2013 году - 3200 тыс. руб.

Заказчик Программы по согласованию с финансовым управлением администрации Шпаковского муниципального района имеет право в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации осуществлять перемещение финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы на соответствующий финансовый год, между мероприятиями программы данного финансового года.

## V. Механизм реализации Программы

Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края (сектор информационного обеспечения администрации) координирует деятельность органов местного самоуправления Шпаковского района участвующих в реализации Программы (по согласованию).

Разработчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджета Шпаковского муниципального района, исходя из конечных целей Программы определяет приоритеты, осуществляет выбор первоочередных задач, на реализацию которых следует направить бюджетные ассигнования.

Разработчик Программы при необходимости осуществляет корректировку Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации в установленном порядке.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы в 2011-2013 годах будут достигнуты следующие показатели:

увеличение доли используемых информационных ресурсов в деятельности органов местного самоуправления Шпаковского района;

увеличение доли электронного документооборота в общей доле документооборота органов местного самоуправления Шпаковского района;

создание Интернет-портала органов местного самоуправления Шпаковского района;

повышение уровня доступности государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления Шпаковского района, а также подведомственными им организациями в электронном виде для организаций и населения;

повышение безопасности информационных систем органов местного самоуправления Шпаковского района;

внедрение современных телекоммуникационных систем и сервисов;

создание информационных систем отвечающих современным требованиям защищенности;

Показатели эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Анализ текущего состояния | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка | оценка | оценка |
| 1. | увеличение доли электронного документооборота в общей доле документооборота органов местного самоуправления Шпаковского района | процент | 3 | 15 | 30 | 45 |
| 2. | повышение уровня доступности государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления Шпаковского района, а также подведомственными им организациями в электронном виде для организаций и населения | процент | 1 | 30 | 60 | 80 |
| 3. | Количество учреждений в едином информационном пространстве органов местного самоуправления Шпаковского района | процент | 5 | 15 | 30 | 70 |
| 4. | Среднесуточное количество посещений Интернет-портала органов местного самоуправления Шпаковского района | шт. | 55 | 110 | 180 | 300 |
| 5. | Годовое количество обращений в администрацию Шпаковского муниципального района через «Виртуальную приемную главы администрации Шпаковского муниципального района» | шт. | 5 | 80 | 150 | 280 |
| 6. | Методы защиты информации и безопасность информационных систем | - | Антивирусный контроль (АК) | АК, техническое обследование информационных систем (ТО ИС) | АК, ТО ИС, построение ИС согласно класса защищенности | Эксплуатация ИС согласно класса защищенности |

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ " ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2010 - 2012 ГОДЫ "

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджета Ставропольского края | бюджета муниципального района | бюджет муниципальных поселений | Внебюджетных средств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Создание и обеспечение функционирования единого информационного пространства органов местного самоуправления Шпаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключение администрации ШМР к ЛОВС | 2011-2013 2011 2012 2013 | 300,0 300,0 - - | - | 300,0 300,0 - - | - | - | Сектор информационного обеспечения администрации Шпаковского муниципального района |
| 1.2. | Подключение к единой информационной сети всех учреждений органов местного самоуправления Шпаковского района | 2011-2013 2011 2012 2013 | 600,0 200,0 200,0 200,0 | - | 600,0 200,0 200,0 200,0 | - | - | Все исполнители |
| 1.3. | Обеспечение функционирования сети передачи данных для органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района | 2011-2013 2011 2012 2013 | 790,0 210,0 290,0 290,0 | - | 460,0 100,0 180,0 180,0 | 330,0 110,0 110,0 110,0 | - | Сектор информационного обеспечения администрации Шпаковского муниципального района и другие исполнители |
| 2.Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения в органах местного самоуправления Шпаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения администрацией Шпаковского муниципального района | 2011-2013 2011 2012 2013 | 700,0 400,0 200,0 100,0 | - | 700,0 400,0 200,0 100,0 | - | - | Сектор информационного обеспечения администрации Шпаковского муниципального района |
| 2.2 | Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения бюджетными учреждениями Шпаковского района |  |  | - | Определяется каждым учреждением отдельно (с учетом возможности корпоративного лицензирования) | Определяется каждым учреждением отдельно (с учетом возможности корпоративного лицензирования) | - | Все исполнители |
| 3.Закупка новой компьютерной техники, сервисное обслуживание и модернизация компьютерной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Закупка новой компьютерной техники, сервисное обслуживание и модернизация компьютерной техники администрации Шпаковского муниципального района (в том числе обслуживание серверов) | 2011-2013 2011 2012 2013 | 2260,0 370,0 920,0 970,0 | - | 2260,0 370,0 920,0 970,0 | - | - | Сектор информационного обеспечения администрации Шпаковского муниципального района |
| 3.2 | Закупка новой компьютерной техники, сервисное обслуживание и модернизация компьютерной техники органов местного самоуправления Шпаковского района | - | - | - | Определяется каждым учреждением отдельно | Определяется каждым учреждением отдельно | - | Все исполнители |
| 4.Реализация мероприятий по защите персональных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация мероприятий по защите персональных данных в администрации Шпаковского муниципального района | 2011-2013 2011 2012 2013 | 1100,0 200,0 300,0 600,0 | - | 1100,0 200,0 300,0 600,0 | - | - | Отделы администрации Шпаковского муниципального района |
| 4.2 | Реализация мероприятий по защите персональных данных в органах местного самоуправления Шпаковского района |  |  | - | Определяется каждым учреждением отдельно (в зависимости от класса используемой информационной системы) | Определяется каждым учреждением отдельно (в зависимости от класса используемой информационной системы) | - | Все исполнители |
| 5.Организация доступа к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация доступа к сети Интернет в администрации Шпаковского муниципального района, а также организациях в рамках единого информационного пространства (при наличии технической возможности) | 2011-2013 2011 2012 2013 | 540,0 180,0 180,0 180,0 | - | 540,0 180,0 180,0 180,0 | - | - | Администрация Шпаковского муниципального района и другие исполнители |
| 5.2 | Организация доступа к сети Интернет в органах местного самоуправления Шпаковского района |  |  | - | Определяется каждым учреждением отдельно (в случае отсутствия технической возможности доступа в рамках единого информационного пространства) | Определяется каждым учреждением отдельно (в случае отсутствия технической возможности доступа в рамках единого информационного пространства) | - | Все исполнители |
| 6. | Установка и использование систем информационных терминалов и электронных очередей | 2011-2013 2011 2012 2013 | 1200,0 720,0 240,0 240,0 | - | 600,0 360,0 120,0 120,0 | 600,0 360,0 120,0 120,0 | - | Сектор информационного обеспечения администрации Шпаковского муниципального района, отдел образования администрации Шпаковского муниципального района, управление труда и социальной защиты населения, МУЗ «Шпаковская ЦРБ», администрации поселений Шпаковского района |
| 7. | Приобретение программных и технических средств для проведения аукционов в электронной форме при размещении муниципального заказа | 2011-2013 2011 2012 2013 | 300,0 100,0 100,0 100,0 | - | 300,0 100,0 100,0 100,0 | - | - | Сектор информационного обеспечения администрации Шпаковского муниципального района и другие исполнители |
| 8. | Обучение специалистов по использованию информационных систем в органах местного самоуправления Шпаковского района (в том числе проведение аукционов в электронной форме) | 2011-2013 2011 2012 2013 | 298,0 198,0 50,0 50,0 | - | 280,0 180,0 50,0 50,0 | 18,0 18,0 - - | - | Все исполнители |
| 9. | Создание и поддержание в сети Интернет интерактивного Интернет-портала органов местного самоуправления Шпаковского района (с учетом плана перехода на предоставление услуг в электронной форме), а также внедрением универсальных электронных карт | 2011-2013 2011 2012 2013 | 2090,0 980,0 570,0 540,0 | - | 1300,0 650,0 350,0 300,0 | 640,0 300,0 170,0 170,0 | 150,0 30,0 50,0 70,0 | Сектор информационного обеспечения администрации Шпаковского муниципального района и другие исполнители |
| 10. | Развитие системы электронного документооборота с органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления Шпаковского района | 2011-2013 2011 2012 2013 | 500,0 150,0 150,0 200,0 | - | 500,0 150,0 150,0 200,0 | - | - | Сектор информационного обеспечения администрации Шпаковского муниципального района и другие исполнители |
| 11. | Использование в едином информационном пространстве органов местного самоуправления единых информационно-справочных программных комплексов | 2011-2013 2011 2012 2013 | 600,0 200,0 200,0 200,0 | - | 600,0 200,0 200,0 200,0 | - | - | Сектор информационного обеспечения администрации Шпаковского муниципального района и другие исполнители |
| 12. | Создание единых информационных стандартов в органах местного самоуправления Шпаковского района; | - | - | - | - | - | - | Сектор информационного обеспечения администрации Шпаковского муниципального района, Финансовое управление администрации Шпаковского муниципального района, отдел образования администрации Шпаковского муниципального района |