Инвестиционные проекты

Шпаковского муниципального округа

Крупные инвестиционные проекты, реализуемые в 2023 году:

1.	Сервисный центр по обслуживанию грузовой техники MAN (ООО «Нейс-Юг»), дилерский центр по ремонту и обслуживанию автомобильной и специальной техники. Планируется к реализации на территории МО Верхнерусского сельсовета. Стоимость проекта 260 млн. рублей, предполагаемый срок окупаемости 7 лет, планируется создать 40 рабочих мест, средний уровень заработной платы – 18000 рублей. Срок реализации проекта 2021 – 2025 гг;

2.	Выращивание многолетних культур (виноград), производство вина из винограда (КФХ Сердюков А.Н.) на территории МО Татарского сельсовета. Общая стоимость инвестиционного проекта – 10 000 000 рублей, объем освоенных инвестиций с начала реализации инвестиционного проекта составляет 3 150 000 рублей. Планируется создать 4 рабочих места, с начала проекта создано 1 рабочее место. Срок реализации инвестиционного проекта 2018-2023 гг.

3.	Спортивный комплекс «Лидер» (СК «Лидер»), строительство спортивного комплекса состоящего из универсального спортивного зала, бассейна, ледовой арены, футбольного манежа, конференц зала. Реализуется на территории МО г. Михайловска. Стоимость проекта около 140 000 000 рублей, предполагаемый срок окупаемости 3 года, планируется создать 15 рабочих мест, средний уровень заработной платы – 30000 рублей. Срок реализации проекта 2019 – 2023 гг.

4.	Туристко-рекреационный комплекс «Страусовая ферма», разведение страусов (производство страусового мяса, яиц), база отдыха (пруд для ловли рыбы, беседки для отдыха, волейбольная площадка) (КФХ Смирный Алексей Алексеевич) на территории МО Пелагиадского сельсовета. Общая стоимость инвестиционного проекта – 120 000 000 рублей, объем освоенных инвестиций с начала реализации инвестиционного проекта составляет 50 000 000 рублей.  Планируется создать 30 рабочих мест, с начала проекта создано 6 рабочих мест. Срок реализации проекта 2019 – 2023 гг.

5.	Подростковый бассейн в г. Михайловске (ООО «СтавропольГрандСтрой»), Подростковый бассейн, состоящий из 3 дорожек общей площадью 1500 кв. м. и состоящий из 2 ярусов. Планируется к реализации на территории МО г. Михайловска. Примерная стоимость проекта около 50 000 000 рублей, планируется создать 30 рабочих мест, средний уровень заработной платы – 25000 рублей. Срок реализации проекта 2019 – 2023 гг.

6. Строительство  многоквартирного жилого дома  со встроено - пристроенными помещениями по ул. Ленина, 195/1 в городе Михайловске Ставропольского края. Примерная стоимость проекта около 180 000 000 рублей. Срок реализации проекта 2021 – 2024 гг.

7. Строительство  многоквартирного жилого дома  со встроено - пристроенными помещениями ул. Пушкина, 65/4 в городе Михайловске Ставропольского края. Примерная стоимость проекта около 45 000 000 рублей, в рамках 214-ФЗ. Срок реализации проекта 2021 – 2024 гг.

8. Строительство торгово-развлекательного центра общей площадью 17 971 кв.м на территории г. Михайловска, планируемая стоимость проекта 230 млн. рублей, г. Михайловск, ул. Ивана Бурмистрова 56 (аллея здоровья). Планируется создать 150 рабочих мест. Планируемый срок реализации проекта 2021-2024 гг.

9. Строительство Грузового сервиса "Надежда". Строительство сервисного центра по обслуживанию грузовой техники. Примерная стоимость проекта около 53 700 000 рублей, планируется создать 15 рабочих мест. Срок реализации проекта 2023 – 2025 гг.

Общая стоимость реализующихся инвестиционных проектов составляет 1 038 700 000 рублей, планируется создать около 295 рабочих мест.

В реестре инвестиционных площадок Шпаковского муниципального округа на сегодняшний день включено 4 земельных участка.

По итогам 2023 года объём инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий выполнен в размере 24 412, 027 млн. руб., на 4% больше от годового плана.

Плановый показатель на 2024 год составляет 27 543,6 млн. руб.