П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

29 декабря 2020 г.                                      г.Михайловск                                         № 1097

Об утверждении муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муници-пального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Шпаковского     муниципального района Ставропольского края от 25.09.2020 № 759 «Об утверждении временного порядка, реализации и оценки эффективности     муниципальных программ Шпаковского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 22.12.2020 № 1034), администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы

администрации Шпаковского

муниципального района

Ставропольского края                                                                     В.Д.Приходько

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от 29 декабря 2020 г. № 1097

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

# муниципальной программы

# Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муници-пального округа Ставропольского края |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | администрация Шпаковского муниципального округа (далее - администрация); Верхнерусский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа; Деминский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа; Дубовский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа; Казинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа; Надеждинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа; Новомарьевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа; Пелагиадский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа; Сенгилеевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа; Татарский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа; Темнолесский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа; Цимлянский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа (далее - территориальные отделы) |
| Участники Программы | юридические лица и (или) индивидуальные предприни-матели, определяемые по результатам проведенных торгов и заключившие контракты (договора) с администрацией Шпаковского муниципального округа и террито-риальными отделами |
| Подпрограммы Программы | # подпрограмма «Организация и содержание мест захоро-нений на территории Шпаковского муниципального округа»; |
|  | подпрограмма «Содержание территорий Шпаковского муниципального округа»; |
|  | подпрограмма «Чистый Шпаковский муниципальный округ»; |
|  | подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаковского муниципального округа» |
| Цель Программы | создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан на территории Шпаковского муниципального округа |
| Задачи Программы | повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения; |
|  | приведение в качественное состояние элементов благо-устройства; |
|  | приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований; |
|  | освещение улично-дорожной сети, общественных территорий для безопасности движения транспорта и пешеходов |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | приведение территории действующих мест захоронения в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм; |
|  | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Шпаковского муниципального округа; |
|  | увеличение доли ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) до 100%; количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов; |
|  | снижение процента неработающих светильников уличного освещения |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап - 2021 - 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования программы составит 271 918,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 1 450,58 тыс. рублей; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 270 468,10 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 86 140,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 1 450,58 тыс. рублей; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 84 689,73 тыс. рублей, в 2022 году – 96 849,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс. рублей; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 96 849,54 тыс. рублей, в 2023 году – 88 928,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс. рублей; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 88 928,83 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | улучшение качества содержания мест захоронения; |
|  | повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Шпаковского муниципального округа; улучшение санитарного и эстетического состояния территории Шпаковского муниципального округа; повышение уровня благоустройства территории Шпаковского муниципального округа; удаление аварийных деревьев на территории Шпаковского муниципального округа; |
|  | обеспечение на должном уровне санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Шпаковского муниципального округа; повышение общего уровня благоустройства Шпаковского округа; |
|  | снижение процента неработающих светильников уличного освещения. |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно - целевым методом

Основной целью развития благоустройства Шпаковского муници-пального округа Ставропольского края является улучшение эстетического облика территории Шпаковского муниципального округа и создание комфортных условий для проживания населения.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов Шпаков-ского муниципального округа Ставропольского края.

В населённых пунктах поселений проводится определённая работа по  благоустройству дворовых проездов, ремонт детских игровых комплексов, опилке аварийных деревьев, ремонт линий уличного освещения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и развития территории необходим, так как без комплексной системы благоустройства Шпаковского муниципального округа Ставропольского края невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  округа.

Определение перспектив благоустройства  Шпаковского муници-пального округа Ставропольского края позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов  благоустройства  и объектов коммунального хозяйства.

Раздел 2. Цель и задачи, индикаторы достижения цели программы,

сроки и этапы ее реализации

Цель Программы:

создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан на территории Шпаковского муниципального округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и реализации основных мероприятий Программы следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»;

подпрограмма «Содержание территорий Шпаковского муниципального округа»;

подпрограмма «Чистый Шпаковский муниципальный округ»;

подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаковского муниципального округа».

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечение выполнения следующих задач:

повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

приведение технического и эксплуатационного состояния существую-щих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований;

освещение улично-дорожной сети, общественных территорий для безопасности движения транспорта и пешеходов.

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается     целевыми индикаторами и показателями программы, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приведение территории действу-ющих мест захоронения в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | % | 40 | 70 | 100 |
| 2. | Повышение уровня благо-устройства территорий населен-ных пунктов Шпаковского муниципального округа | % | 20 | 30 | 50 |
| 3. | Увеличение доли ликвидиро- ванных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) в общем количестве выявленных несанкционированных (стихий-ных) свалок (навалов) до 100% | % | - | 70 | 100 |
| 4. | Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | ед. | - | 10 | 10 |
| 5. | Снижение процента неработающих светильников уличного освещения | % | 10 | 60 | 100 |

Программа реализуется в один этап: 2021-2023 годы.

Раздел 2.1. Весовые коэффициенты

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, задачам Подпрограммы, отражающих значимость цели Программы в достижении стратегических целях социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа в сравнении с другой целью Программы, влияющей на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы,  приведены в приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

Прогнозируемые  объёмы финансирования программы составит             271 918,68 тыс. рублей, в том числе  за счет средств:

бюджета Ставропольского края – 1 450,58 тыс. рублей;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  270 067,90 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2021 году – 86 140,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Ставропольского края – 1 450,58 тыс. рублей;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  84 689,73 тыс. рублей,

в 2022 году –  96 849,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  96 849,54 тыс. рублей,

в 2023 году –  88 928,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  88 928,83 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджетов на соответствующий год.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении № 6 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий подпрограмм:

1. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет улучшение качества содержания мест захоронений.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-ского края.

2. Благоустройство общественных территорий.

3. Озеленение общественных территорий.

4. Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет: повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Шпаковского муниципального округа, улучшение санитарного и эстетического состояния территории Шпаковского муниципального округа, повышение уровня благоустройства территории Шпаковского муници-пального округа.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды  администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-ского края.

5. Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок.

6. Мероприятия по организации, содержанию и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет: обеспечение на должном уровне санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Шпаковского муниципального округа, повышение общего  уровня благоустройства Шпаковского округа.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

7. Мероприятие по содержание уличного освещения.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет снижение процента неработающих светильников уличного освещения.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 7 к Программе.

_____________

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа» |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шпаковского муниципального  округа  Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

# подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаковского муниципального округа» муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Программы) | администрация; территориальные отделы |  |
| --- | --- | --- |
| Участники Подпрограммы | юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, определяемые по результатам проведенных торгов и заключившие контракты (договора) с администрацией Шпаковского муници-пального округа и территориальными отделами |  |
| Подпрограммы Подпрограммы | нет |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы | улучшение содержания территорий мест захоронений в Шпаковском муниципальном округе |  |
| Задача Подпограммы | повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронений |  |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | приведение территории действующих мест захоронений в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап - 2021 – 2023 годы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования программы составит 20535,29 тыс. рублей, в том числе из бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края - 20535,29 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 2752,00 тыс. рублей; в 2022 году – 12852,00 тыс. рублей; в 2023 году – 4931,29 тыс. рублей |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | улучшение качества содержания мест захоронений |  |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Похоронная культура является одной из древнейших форм социальной культуры, распространенной повсеместно. Хотя похоронная культура характеризуется устойчивостью форм, они с течением времени и изменением социальной ситуации видоизменяются и совершенствуются. Очередной цикл изменений в похоронной культуре связан с введением Федерального закона «О погребении и похоронном деле», существенно расширившего гражданские права в этой деликатной сфере обслуживания населения, важнейшим понятием которого стало достойное отношение к покойному, исполнение волеизъявления умершего.

Основными предпосылками разработки программы послужили проблемы, связанные с качественным улучшением похоронно-ритуальных услуг, поиска и осуществления наиболее эффективного и крайне необходимого комплекса работ и услуг в условиях ограничений по финансовым, материальным и трудовым ресурсам. Эти проблемы носят не только организационно-экономическое содержание, но и во многом определяют уровень современной социально-нравственной обстановки в Шпаковском муниципальном округе и перспективы его территориально- экономического развития.

Места захоронений (кладбище), отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли, с сооруженными на них кладбищами для погребения тел (останков) умершего человека всегда сопутствовали местам проживания людей.

На сегодняшний день на территории Шпаковского муниципального округа 33 кладбища открыты для плановых захоронений, 3 кладбища закрыты для плановых захоронений. В тоже время согласно реестру кладбищ, расположенных на территории Шпаковского муниципального округа, площадь земли, отведённой для кладбищ, всего составляет 1056949 квадратных метров (105,6 гектар) из них: отведённой для захоронения умерших 1049327 квадратных метров, закрыты для плановых захоронений 7672 квадратных метров. Существующие земельные участки, отведенные под кладбища, необходимо обустроить ограждением (ориентировочно 3 000 погонных метров).

Для того, чтобы выполнять возложенные на органы местного самоуправления Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», обязанности по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения администрации Шпаковского муниципального округа  необходимо решение указанных проблем, в части решения вопросов организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории района.

Подпрограмма ориентирована на улучшение содержания территорий мест захоронений в Шпаковском муниципальном округе.

Раздел 2. Цели и задачи, индикаторы достижения цели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы является:

улучшение содержания территорий мест захоронений в Шпаковском муниципальном округе.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующую задачу:

повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения.

Индикаторы достижения цели представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приведение территории дейст-вующих мест захоронения в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологических и экологических норм | % | 40 | 70 | 100 |

Раздел 2.1. Весовые коэффициенты, цели программы, задач подпрограммы

Сведения о весовых коэффициентах присвоенных цели программы, задач подпрограммы приведены в приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Потребность в финансировании содержание территории кладбищ определена на основании локального сметного расчета на уборку: мусора с территории одного кладбища, общественных туалетов на кладбищах, мелкий ремонт металлических ограждений, ворот, калиток и пр. имущества, вывоз мусора с территорий кладбища, содержание в чистоте территорий объектов на кладбище, уход за памятниками, обрезка крон деревьев, выкашивание травы, песок для обработки захоронений, уборка несанкционированных свалок, зимнее содержание территории мест захоронений.

Потребность в финансировании строительства ограждений мест захоронений определена на основании локального сметного расчета на строительство 1 погонных метров ограждения, и составляет 1,235 тыс. руб.

При расчете средств необходимых для реализации мероприятий программы, были учтены объемы средств, выделяемых на аналогичные статьи расходов в предыдущие годы.

Таким образом, общий объем финансирования Подпрограммы составит 20 535,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 20 535,29 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году –  2 752,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 852,00 тыс. рублей;

в 2023 году –  4 931,29 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования может уточняться при ежегодном формировании бюджета Шпаковского муниципального округа Ставрополь-ского края.

Ответственный исполнитель Подпрограммы, по согласованию с финансовым управлением администрации Шпаковского муниципального округа, имеет право в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации осуществлять перемещение финансовых средств, предус-мотренных на реализацию Подпрограммы на соответствующий финансовый год, между мероприятиями Подпрограммы данного финансового года.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в приложении № 6 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения включают:

возмещению затрат  по захоронению;

содержание в чистоте территорий объектов на местах захоронения, уборка мусора с территории мест захоронений, вывоз мусора с территорий мест захоронений, уборка несанкционированных свалок;

уборка общественных туалетов на местах захоронений;

устройство, содержание и ремонт ограждения мест захоронений;

уход за памятниками;

обрезка крон деревьев, побелка деревьев;

выкашивание травы;

песок для обработки захоронений;

зимнее содержание территории мест захоронений.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 7 к Программе.

_________________

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа» |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шпаковского муниципального  округа  Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

# подпрограммы «Содержание территорий Шпаковского

# муниципального округа» муниципальной программы

# Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

# «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

| Ответственный исполнитель Программы (соисполнитель Программы) | администрация; территориальные отделы |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | юридические лица и (или) индивидуальные предприни-матели, определяемые по результатам проведенных торгов и заключившие контракты(договора) с администрацией Шпаковского муниципального округа и территориальными отделами |
| Подпрограммы Подпрограммы | нет |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы | содержание территорий Шпаковского муниципального округа |
| Задачи Подпрограммы | приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | организация благоустройства, озеленение общественных территорий и наведение санитарного порядка на территории округа |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в один этап - 2021 - 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования программы составит 12 6331,13 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 1 450,58 тыс.руб.; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 12 4880,54 тыс. рублей в том числе по годам: в 2021 году – 45 644,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 1 450,58 тыс.руб.; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 44 193,65 тыс. рублей, в 2022 году – 40 343,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс.руб.; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 40 343,45 тыс. рублей, в 2023 году – 40 343,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс.руб.; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 40 343,45 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Шпаковского муниципального округа; улучшение санитарного и эстетического состояния территории Шпаковского муниципального округа; повышение уровня благоустройства территории Шпаковского муниципального округа |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Шпаковский муниципальный округ расположен в центральной части Ставропольской возвышенности.

Административно-территориальное устройство:

1 город;

9 сел;

7 поселков;

23 хутора;

2 станицы.

Территория округа включает земли:

сельскохозяйственного назначения — 192824 га;

населенных пунктов — 22477 га;

промышленности, транспорта и связи — 1920 га;

обороны, безопасности, космического обеспечения — 1830 га;

лесного фонда — 13561 га;

водного фонда — 1363 га;

запаса — 1564 га;

прочие земли — 717 га.

Всего земель Шпаковского округа — 240225 га, в том числе:

земли, используемые за пределами административных границ 7245 га;

земли г. Ставрополя в границе Шпаковского района — 3277 га.

В Шпаковском муниципальном округе мемориалов - 11, только к 5 из них подведен природный газ, 1 из них  работает постоянно в течение года, 4 в преддверье празднования дня Победы 9 мая. Остальные - подключены к газовым баллонам и включаются раз в год, в дни празднования мероприятий посвященных  Победы в Великой Отечественной войне. В последние годы уделяется большое внимание благоустройству, улучшению санитарного и эстетического вида территорий. Ежегодно проводятся работы по устройству и содержанию клумб 5000 м2, уборке территорий 30000 м2,  посадке деревьев  1500шт. Также регулярно проводятся мероприятия по покосу сорной растительности 160000 м2, спилу аварийных деревьев  25 шт.

Но в тоже время благоустройство многих населенных пунктов Шпаковского муниципального округа не отвечает современным требованиям.

К благоустройству территорий Шпаковского муниципального округа необходим комплексный и последовательный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

Раздел 2. Цель и задачи, индикаторы достижения цели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы является:

содержание территорий Шпаковского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующей  задачи,  приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

Индикаторы достижения цели представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация благоустройства, озеленение общественных территорий и наведение санитарного порядка на территории округа | % | 20 | 30 | 50 |

Раздел 2.1. Весовые коэффициенты цели программы,

задач Подпрограммы

Сведения о весовых коэффициентах присвоенных цели программы, задачам Подпрограммы приведены в приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Потребность в финансировании текущих расходов по благоустройству и озеленению территорий определена локальной сметой.

При расчете средств необходимых для реализации мероприятий программы, были учтены объемы средств, выделяемых на аналогичные статьи расходов в предыдущие годы.

Таким образом, общий объем финансирования программы составит            126 331,13 тыс. рублей, в том числе  за счет средств:

бюджета Ставропольского края – 1 450,58 тыс.рублей;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  124 880,54 тыс. рублей

в том числе по годам:

в 2021 году – 45 644,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Ставропольского края – 1 450,58 тыс. рублей;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  44 193,65 тыс. рублей,

в 2022 году –  40 343,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  40 343,45 тыс. рублей,

в 2023 году –  40 343,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  40 343,45 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования может уточняться при ежегодном формировании бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Ответственный исполнитель Подпрограммы, по согласованию с финансовым управлением администрации Шпаковского муниципального округа, имеет право в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации осуществлять перемещение финансовых средств, предус-мотренных на реализацию Подпрограммы на соответствующий финансовый год, между мероприятиями Подпрограммы данного финансового года.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в приложении № 6 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных      мероприятий:

Благоустройство общественных территорий:

уборка территорий;

содержание и обслуживание мемориалов;

устройство и содержание детских  игровых и спортивных площадок;

содержание площадей, содержание аллей;

содержание и обустройство мест  проведения массовых  мероприятий;

содержание фонтанов и малых архитектурных форм;

содержание муниципального имущества.

Озеленение общественных территорий:

покос травы;

содержание и озеленение клумб;

спил аварийных деревьев;

реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы позволит улучшить санитарного состояния населенных пунктов поселения, а также позволит создать комфортные условия проживания населения.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 7 к Программе.

__________________

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа» |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шпаковского муниципального  округа  Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

# подпрограммы  «Чистый Шпаковский муниципальный округ» муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского

# муниципального округа»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Программы) | администрация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Участники Подпрограммы | юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, определяемые по результатам проведенных торгов и заключившие контракты (договора) с администрацией Шпаковского муниципального округа |  |  |
| Подпрограммы Подпрограммы | нет |  |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы | улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Шпаковского округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население |  |  |
| Задача Подпрограммы | приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | увеличение доли ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) до 100%. Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора твердые коммунальные отходы |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап - 2021 – 2023 годы |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составит 7 440,02 тыс. рублей, в том числе из бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 7 440,02 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 3 720,01 тыс. рублей; в 2023 году – 3 720,01 тыс. рублей. |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | обеспечение на должном уровне санитарно-эпидемиологичес-кого благополучия населения на территории Шпаковского муниципального округа; повышение общего уровня благоустройства Шпаковского округа |  |  |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно - целевым методом

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения Шпаковского муниципального округа.

Необходимость формирования муниципальной подпрограммы «Чистый Шпаковский муниципальный округ» (далее - Подпрограмма) вызвана сложностью экологической и санитарной ситуации в Шпаковском округе. Система сбора и удаления твердых бытовых отходов не соответствует установленным нормам. По подсчетам комитета по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муниципального округа ежемесячно образуется более 300 кубических метров твердых бытовых отходов, в год – около 3600 кубических метров, то есть при средней плотности мусора (250 кг/м3) в год образуется 900 тонн отходов.

Структура мусора неоднородна. Значительную долю в образующихся твердых коммунальных отходах составляют древесные, бумажные отходы, полиэтилен, пластик, стекло, металл, ветошь.

Действующая в Шпаковском муниципальном округе система сбора твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) основана на сборе отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, вывозящиеся региональным оператором ООО Эко-Сити по установленному графику вывоза, а также путем объезда населенных пунктов специализи-рованной техникой для погрузки ТКО вручную в грузовой отсек.

Система санитарной очистки и уборки территорий Шпаковского округа организуется в соответствии с «Генеральной схемой очистки населенных пунктов Шпаковского муниципального района Ставропольского края», которая предусматривает в том числе необходимое количество контейнеров.

Согласно с «Генеральной схемой очистки населенных пунктов Шпаковского муниципального района Ставропольского края», для сбора отходов в округе, к 2025 году необходимо установить не менее 4138 единиц стандартных контейнеров (в среднем по 3 контейнера на 1 контейнерную площадку) и контейнерных площадок 1379 единиц. Помимо контейнерных площадок на территории поселения необходимо предусмотреть площадки для крупногабаритного мусора (КГО), в количестве 22 единиц.

Раздел 2. Цели и задачи, индикаторы достижения цели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы является: - улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Шпаковского округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население.

Для достижения поставленной цели предполагается решение основной задачи: приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований.

Индикаторы достижения цели представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли ликвидирован-ных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) до 100% | % | - | 50 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | ед. | - | 10 | 10 |

Раздел 2.1. Весовые коэффициенты цели Программы, задач подпрограммы

Сведения о весовых коэффициентах присвоенных цели Программы, задачам подпрограммы приведены в приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Потребность в финансировании при создании и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на территориях Шпаковского округа определена на основании локального сметного расчета. Локальный сметный расчет выполнен на обустройство 1 площадки и составляет 133 877  руб.

Потребность в финансировании при создании и модернизации существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на территориях Шпаковского округа определена на основании локального сметного расчета. Локальный сметный расчет выполнен на демонтаж и обустройство 1 площадки и составляет 139 424  руб.

Потребность в финансировании при ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), на территории Шпаковского округа определена на основании локального сметного расчета. Локальный сметный расчет выполнен на ликвидации 1т несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) и составляет 2 741  руб.

При расчете средств необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, были учтены объемы средств, выделяемых на аналогичные статьи расходов в предыдущие годы.

Таким образом, общий объем финансирования Подпрограммы составит        7 440,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –       7 440,02 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 3 720,01 тыс. рублей;

в 2023 году – 3 720,01 тыс. рублей

Фактический объем финансирования может уточняться при ежегодном формировании бюджета Шпаковского муниципального округа Ставрополь-ского края.

Ответственный исполнитель Подпрограммы, по согласованию с финансовым управлением администрации Шпаковского муниципального округа, имеет право в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации осуществлять перемещение финансовых средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы на соответствующий финансовый год, между мероприятиями подпрограммы данного финансового года.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в приложении № 6 к Программе.

Раздел 4.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок включают:

выявление мест скопления мусора путем объезда территорий;

в рамках контракта со специализированной организацией:

сбор и погрузку мусора;

ручной подбор в радиусе 10 метров от основного места уборки;

выравнивание убираемой территории (планировкой);

перевозку мусора на специализированные полигоны и сдачу его на утилизацию.

Мероприятия по организации содержания и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:

работы по обустройству контейнерных площадок;

работы по содержанию и модернизации существующих мест (площадок) накопления ТКО.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы позволит улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Шпаковского округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении № 7 к Программе.

_________________

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа» |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шпаковского муниципального  округа  Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

подпрограмм «Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаковского муниципального округа» муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Программы) | администрация территориальные отделы |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, определяемые по результатам проведенных торгов и заключившие контракты (договора) с администрацией Шпаковского муниципального округа и территориальными отделами |
| Подпрограммы Подпрограммы | нет |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы | повышение надежности работы осветительных установок |
| Задачи Подпрограммы | освещение улично-дорожной сети, общественных территорий для безопасности движения транспорта и пешеходов |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | снижение процента неработающих светильников уличного освещения. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в один этап - 2021 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования Программы составит 117 612,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 117 612,24тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 37 744,08тыс. рублей; в 2022 году – 39 934,08тыс. рублей; в 2023 году – 39 934,08тыс. рублей (фактический объем финансирования может уточняться при ежегодном формировании бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | снижение процента неработающих светильников уличного освещения |

Раздел 1.Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В настоящее время осуществляется работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий уличного освещения. Для капитального ремонта, реконструкции и строительства новых линий освещения необходимо выделение средств. В связи с вышеуказанным подпрограмма содержание и модернизация уличного освещения Шпаковского муниципального округа содержит следующие направления:

1. Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.

2. Строительство новых, реконструкцию и модернизацию сущест-вующих систем наружного освещения с применением энергоэффективных технологий и материалов.

Для улучшения состояния сетей уличного освещения, ликвидации обрывов и коротких замыканий, повышения электробезопасности для окружающих необходимо выполнить следующие первоочередные мероприятия:

производить ежегодно выборочную замену изношенного голого провода;

при замене изношенного провода одновременно применять современные самонесущий провод СИП. Предпочтение отдается источникам света с высокой световой отдачей, низким электропотреблением. Исходя из параметров состояния светильников необходимо в плановом порядке произвести их замену. Требуется массовая замена светильников с переводом их на более экономичные светодиодные. При этом достигается реальная экономия электрической энергии. В результате проведенного анализа сформирован перечень объектов уличного освещения подлежащих модернизации.

Раздел 2. Цель и задачи, индикаторы достижения цели Подпрограммы,

сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы является повышение надежности работы осветительных установок.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующей задачи: освещение улично-дорожной сети, общественных территорий для безопасности движения транспорта и пешеходов

Целевые индикаторы представлены в таблице № 1

Таблица № 1

Целевые индикаторы Подпрограммы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение процента неработающих светильников уличного освещения | % | 10 | 60 | 100 |

Раздел 2.1. Весовые коэффициенты цели Программы, задач Подпрограммы

Сведения о весовых коэффициентах присвоенных цели программы, задачам Подпрограммы приведены в приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 117 612,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –         117 612,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году –37 744,08тыс. рублей;

в 2022 году –39 934,08тыс. рублей;

в 2023 году –39 934,08тыс. рублей.

Фактический объем финансирования может уточняться при ежегодном формировании бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Ответственный исполнитель Подпрограммы, по согласованию с финансовым управлением администрации Шпаковского муниципального округа, имеет право в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации осуществлять перемещение финансовых средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы на соответствующий финансовый год, между мероприятиями Подпрограммы данного финансового года.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в приложении № 6 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Мероприятие по содержанию уличного освещения включает:

оплата электроэнергии уличного освещения;

осмотры объектов наружного освещения в темное время суток для определения неработающих светильников и принятию мер по их включению;

замена электрических ламп, вышедших из строя;

плановые  и внеплановые  осмотры установок наружного освещения, с целью выявления не горящих светильников, повреждений и т.д.;

протирание светильников, надзор за исправностью оборудования и сооружений;

устранение повреждений линий освещения, осветительной арматуры и оборудования;

оперативное устранение неисправностей аппаратуры;

внеочередные послеаварийные проверки аппаратуры;

замена осветительной арматуры;

замену проводов и растяжек в пределах пролета между опорами;

замену кабеля местами и участками.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы позволит не только устранить неисправности, но и  улучшить технико-экономические характеристики систем вследствие ее модернизации, установки более современного оборудования, а также усовершенствования способов управления.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 7 к Программе.

_________________

## Приложение № 5

к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края  «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,

задачам подпрограмм Программы

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1. | Цель 1 Программы «Улучшение содержания территорий мест захоронения в Шпаковском муниципальном округе» | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаковского муниципального округа» повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Цель 2 Программы «Содержание территорий Шпаковского муниципального округа» | 1 | 1 | 1 |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы «Содержание территорий Шпаковского муници-пального округа» Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Цель 3 Программы «Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Шпаковского округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население» | - | 1 | 1 |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы «Чистый Шпаковский муниципальный округ» Приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований | - | 1 | 1 |
| 4. | Цель 4 Программы «Повышение надежности работы осветительных установок» | 1 | 1 | 1 |
| 4.1. | Задача 1 подпрограммы «Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаковского муниципального округа» Освещение улично-дорожной сети, общественных территорий для безопасности движения транспорта и пешеходов | 1 | 1 | 1 |

## __________________

Приложение №6

к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Программы (подпрограммы) | Ответственный Исполнитель (соисполнитель) | ГРБС | Источники ресурсного обеспечения | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и содержание мест захоронения | Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) | Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) | Всего | 17 679,29 | 2 000,00 | 11 800,00 | 3 879,29 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 17 679,29 | 2 000,00 | 11 800,00 | 3 879,29 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Деминский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее -Деминский территориальный отдел) | Деминский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее -Деминский территориальный отдел) | Всего | 330,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 330,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Казинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Казинский территориальный отдел) | Казинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Казинский территориальный отдел) | Всего | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Надеждинский территориальный отдел) | Надеждинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее- Надеждинский территориальный отдел) | Всего | 1 150,00 | 250,00 | 450,00 | 450,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 150,00 | 250,00 | 450,00 | 450,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Новомарьевский территориальный отдел) | Новомарьевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее -Новомарьевский территориальный отдел) | Всего | 216,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 216,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Пелагиадский территориальный отдел) | Пелагиадский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Пелагиадский территориальный отдел) | Всего | 135,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 135,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее- Сенгилеевский территориальный отдел) | Сенгилеевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Сенгилеевский территориальный отдел) | Всего | 270,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 270,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Татарский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Татарский территориальный отдел) | Татарский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Татарский территориальный отдел) | Всего | 500,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Темнолесский территориальный отдел) | Темнолесский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Темнолесский территориальный отдел) | Всего | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Цимлянский территориальный отдел) | Цимлянский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Цимлянский территориальный отдел) | Всего | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 1 |  |  |  | Всего | 20 535,29 | 2 752,00 | 12 852,00 | 4 931,29 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20 535,29 | 2 752,00 | 12 852,00 | 4 931,29 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  | II Подпрограмма «Содержание территорий Шпаковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий | администрация | администрация | Всего | 22 453,27 | 14 151,09 | 4 151,09 | 4 151,09 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 22 453,27 | 14 151,09 | 4 151,09 | 4 151,09 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Верхнерусский территориальный отдел) | Верхнерусский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Верхнерусский территориальный отдел) | Всего | 1 416,85 | 238,95 | 588,95 | 588,95 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 416,85 | 238,95 | 588,95 | 588,95 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Деминский территориальный отдел | Деминский территориальный отдел | Всего | 1 977,29 | 292,43 | 842,43 | 842,43 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 977,29 | 292,43 | 842,43 | 842,43 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Дубовский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Дубовский территориальный отдел) | Дубовский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Дубовский территориальный отдел) | Всего | 1 497,88 | 265,96 | 615,96 | 615,96 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 497,88 | 265,96 | 615,96 | 615,96 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Казинский территориальный отдел | Казинский территориальный отдел | Всего | 1 200,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 200,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел | Надеждинский территориальный отдел | Всего | 1 870,00 | 290,00 | 790,00 | 790,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 870,00 | 290,00 | 790,00 | 790,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел | Новомарьевский территориальный отдел | Всего | 608,00 | 136,00 | 236,00 | 236,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 608,00 | 136,00 | 236,00 | 236,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел | Пелагиадский территориальный отдел | Всего | 1 906,00 | 302,00 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 906,00 | 302,00 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел | Сенгилеевский территориальный отдел | Всего | 2 100,00 | 300,00 | 900,00 | 900,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 100,00 | 300,00 | 900,00 | 900,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Татарский территориальный отдел | Татарский территориальный отдел | Всего | 2 850,00 | 350,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 850,00 | 350,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел | Темнолесский территориальный отдел | Всего | 125,64 | 41,88 | 41,88 | 41,88 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 125,64 | 41,88 | 41,88 | 41,88 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел | Цимлянский территориальный отдел | Всего | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 2: озеленение общественных территорий | администрация | администрация | Всего | 72 708,00 | 24 236,00 | 24 236,00 | 24 236,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 72 708,00 | 24 236,00 | 24 236,00 | 24 236,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел | Верхнерусский территориальный отдел | Всего | 11 907,42 | 1 969,14 | 4 969,14 | 4 969,14 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11 907,42 | 1 969,14 | 4 969,14 | 4 969,14 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел | Сенгилеевский территориальный отдел | Всего | 810,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 810,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3: реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах | Сенгилеевский территориальный отдел | Сенгилеевский территориальный отдел | Всего | 2 050,58 | 2 050,58 | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 1 450,58 | 1 450,58 | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 600,00 | 600,00 | - | - |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 4: реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах за счет средств физичиских лиц | Сенгилеевский территориальный отдел | Сенгилеевский территориальный отдел | Всего | 110,20 | 110,20 | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - | - |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | 110,20 | 110,20 | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 5: реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах за счет средств индивидуальных предпринимателей | Сенгилеевский территориальный отдел | Сенгилеевский территориальный отдел | Всего | 290,00 | 290,00 | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - | - |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | 290,00 | 290,00 | - | - |
| Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  | Всего | 126 331,13 | 45 644,23 | 40 343,45 | 40 343,45 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 1 450,58 | 1 450,58 | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 124 480,35 | 43 793,45 | 40 343,45 | 40 343,45 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | 400,20 | 400,20 | - | - |
|  | III Подпрограмма «Чистый Шпаковский муниципальный округ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1: ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок | администрация | администрация | Всего | 4 762,48 | - | 2 381,24 | 2 381,24 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4 762,48 | - | 2 381,24 | 2 381,24 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2:организация, содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | администрация | администрация | Всего | 2 677,54 | - | 1 338,77 | 1 338,77 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 677,54 | - | 1 338,77 | 1 338,77 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 3 |  |  |  | Всего | 7 440,02 | - | 3 720,01 | 3 720,01 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7 440,02 | - | 3 720,01 | 3 720,01 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  | IV Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1: содержание уличного освещения | администрация | администрация | Всего | 81 600,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 81 600,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел | Верхнерусский территориальный отдел | Всего | 7 180,00 | 2 200,00 | 2 490,00 | 2 490,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7 180,00 | 2 200,00 | 2 490,00 | 2 490,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Деминский территориальный отдел | Деминский территориальный отдел | Всего | 1 586,99 | 462,33 | 562,33 | 562,33 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 586,99 | 462,33 | 562,33 | 562,33 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Дубовский территориальный отдел | Дубовский территориальный отдел | Всего | 1 930,67 | 576,89 | 676,89 | 676,89 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 930,67 | 576,89 | 676,89 | 676,89 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Казинский территориальный отдел | Казинский территориальный отдел | Всего | 3 126,75 | 1 042,25 | 1 042,25 | 1 042,25 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 126,75 | 1 042,25 | 1 042,25 | 1 042,25 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел | Надеждинский территориальный отдел | Всего | 7 580,00 | 2 000,00 | 2 790,00 | 2 790,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7 580,00 | 2 000,00 | 2 790,00 | 2 790,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел | Новомарьевский территориальный отдел | Всего | 1 057,44 | 352,48 | 352,48 | 352,48 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 057,44 | 352,48 | 352,48 | 352,48 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел | Пелагиадский территориальный отдел | Всего | 2 094,44 | 631,48 | 731,48 | 731,48 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 094,44 | 631,48 | 731,48 | 731,48 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел | Сенгилеевский территориальный отдел | Всего | 2 184,66 | 728,22 | 728,22 | 728,22 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 184,66 | 728,22 | 728,22 | 728,22 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Татарский территориальный отдел | Татарский территориальный отдел | Всего | 5 561,88 | 1 553,96 | 2 003,96 | 2 003,96 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5 561,88 | 1 553,96 | 2 003,96 | 2 003,96 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел | Темнолесский территориальный отдел | Всего | 3 270,81 | 850,27 | 1 210,27 | 1 210,27 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 270,81 | 850,27 | 1 210,27 | 1 210,27 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел | Цимлянский территориальный отдел | Всего | 438,60 | 146,20 | 146,20 | 146,20 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 438,60 | 146,20 | 146,20 | 146,20 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 4 |  |  |  | Всего | 117 612,24 | 37 744,08 | 39 934,08 | 39 934,08 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 117 612,24 | 37 744,08 | 39 934,08 | 39 934,08 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| Итого по Программе |  | администрация | администрация | Всего | 201 880,58 | 67 587,09 | 71 107,10 | 63 186,39 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 201 880,58 | 67 587,09 | 71 107,10 | 63 186,39 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел | Верхнерусский территориальный отдел | Всего | 20 504,27 | 4 408,09 | 8 048,09 | 8 048,09 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20 504,27 | 4 408,09 | 8 048,09 | 8 048,09 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Деминский территориальный отдел | Деминский территориальный отдел | Всего | 3 894,28 | 864,76 | 1 514,76 | 1 514,76 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 894,28 | 864,76 | 1 514,76 | 1 514,76 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Дубовский территориальный отдел | Дубовский территориальный отдел | Всего | 3 428,55 | 842,85 | 1 292,85 | 1 292,85 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 428,55 | 842,85 | 1 292,85 | 1 292,85 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Казинский территориальный отдел | Казинский территориальный отдел | Всего | 4 476,75 | 1 292,25 | 1 592,25 | 1 592,25 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4 476,75 | 1 292,25 | 1 592,25 | 1 592,25 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел | Надеждинский территориальный отдел | Всего | 10 600,00 | 2 540,00 | 4 030,00 | 4 030,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10 600,00 | 2 540,00 | 4 030,00 | 4 030,00 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел | Новомарьевский территориальный отдел | Всего | 1 881,44 | 560,48 | 660,48 | 660,48 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 881,44 | 560,48 | 660,48 | 660,48 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел | Пелагиадский территориальный отдел | Всего | 4 135,44 | 978,48 | 1 578,48 | 1 578,48 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4 135,44 | 978,48 | 1 578,48 | 1 578,48 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел | Сенгилеевский территориальный отдел | Всего | 7 815,44 | 3 839,00 | 1 988,22 | 1 988,22 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 1 450,58 | 1 450,58 | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5 964,66 | 1 988,22 | 1 988,22 | 1 988,22 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | 400,20 | 400,20 | - | - |
|  |  | Татарский территориальный отдел | Татарский территориальный отдел | Всего | 8 911,88 | 2 003,96 | 3 453,96 | 3 453,96 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8 911,88 | 2 003,96 | 3 453,96 | 3 453,96 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел | Темнолесский территориальный отдел | Всего | 3 411,45 | 897,15 | 1 257,15 | 1 257,15 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 411,45 | 897,15 | 1 257,15 | 1 257,15 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел | Цимлянский территориальный отдел | Всего | 978,60 | 326,20 | 326,20 | 326,20 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 978,60 | 326,20 | 326,20 | 326,20 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| Всего по Программе |  |  |  | Всего | 271 918,68 | 86 140,31 | 96 849,54 | 88 928,83 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 1 450,58 | 1 450,58 | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 270 067,90 | 84 289,53 | 96 849,54 | 88 928,83 |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников | 400,20 | 400,20 | - | - |
| 1средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |

________

## Приложение № 7

к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

| №п/п | Наименование подпрограмм, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Период реализации мероприятий | Связь с индикаторами достижения целей Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1: «Повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ» Подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: Организация и содержание мест захоронения | осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | администрация; территориальные отделы | 2021 год – 2023 год | Индикатор №1 (таблица 1 «Целевые индикаторы» Программы) |
| Задача 1 «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства» Подпрограммы «Содержание территорий Шпаковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий | осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | администрация; территориальные отделы | 2021 год – 2023 год | Индикатор 2 (таблица 1 «Целевые индикаторы Программы») |
| 3. | Основное мероприятие 2: озеленение общественных территорий | осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | администрация; территориальные отделы | 2021 год – 2023 год | Индикатор 2 (таблица 1 «Целевые индикаторы Программы») |
| 4. | Основное мероприятие 3: реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах | осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | администрация; территориальные отделы | 2021 год – 2023 год | Индикатор 2 (таблица 1 «Целевые индикаторы Программы») |
| Задача 1 «Приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований» Подпрограммы «Чистый Шпаковский муниципальный округ» |  |  |  |  |  |
| 55. | Основное мероприятие 1: ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок | осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | администрация | 2021 год – 2023 год | Индикатор 3 (таблица 1 «Целевые индикаторы Программы») |
| 6 6. | Основное мероприятие 2: организация, содержания и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | администрация | 2021 год – 2023 год | Индикатор4 (таблица 1 «Целевые индикаторы Программы») |
| Задача 1 «Освещение улично-дорожной сети, общественных территорий для безопасности движения транспорта и пешеходов» Подпрограммы «Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1: содержание уличного освещения | осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | администрация; территориальные отделы | 2021 год – 2023 год | Индикатор 5 (таблица 1 «Целевые индикаторы Программы») |

--------------------------------

<6> Указывается один из следующих типов основного мероприятия:

«выполнение функций структурными подразделениями администрации Шпаковского муниципального округа, казенными учреждениями, бюджетными учреждениями»,

«оказание (выполнение) государственных и муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Шпаковского муниципального округа, иными некоммерческими организациями»,

«исполнение публичных нормативных обязательств»,

«предоставление межбюджетных трансфертов»,

«предоставление субсидий муниципальным учреждениям Шпаковского муниципального округа на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими государственных услуг и муниципальных (работ)»,

«осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Шпаковского муниципального округа»,

«осуществление мероприятий участниками реализации Программы»,

«проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления»,

«применение мер муниципального регулирования»,

«предоставление налоговых льгот».

## ________________