ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Михайловск

Об утверждении муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа Ставропольского края»

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 25.09.2020г №759 «Об утверждении временного порядка, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа Ставропольского края».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края Приходько В.Д.

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

«Благоустройство Шпаковского муниципального округа Ставропольского края»

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Юридические лица и(или) индивидуальные предприниматели, определяемые по результатам проведенных торгов и заключившие контракты(договора) с администрацией Шпаковского муниципального округа. |
| Участники Программы | Юридические лица и(или) индивидуальные предприниматели, определяемые по результатам проведенных торгов и заключившие контракты(договора) с администрацией Шпаковского муниципального округа |
| Подпрограммы Программы | # подпрограмма «Содержание кладбищ на территории Шпаковского муниципального округа». |
|  | подпрограмма «Содержание территорий Шпаковского муниципального округа». |
|  | подпрограмма «Чистый Шпаковский муниципальный округ» |
|  | подпрограмма «Организация уличного освещения на территории Шпаковского муниципального округа». |
| Цели Программы | Улучшение содержания территорий кладбищ в Шпаковском муниципальном округе. |
|  | Содержание территорий Шпаковского муниципального округа. |
|  | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Шпаковского округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население. |
|  | Повышение надежности работы осветительных установок; |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ. |
|  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. |
|  | Приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований. |
|  | Освещение улично-дорожной сети, общественных территорий для безопасности движения транспорта и пешеходов. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Приведение территории действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм. |
|  | Организация благоустройства, озеленение общественных территорий и наведение санитарного порядка на территории округа |
|  | Увеличение доли ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) до 100%. Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора твердые коммунальные отходы. |
|  | Снижение процента неработающих светильников уличного освещения. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап 2021 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы составит 305362,83,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 1450,0 тыс.руб.; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 303912,83 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 102047,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 1450,0 тыс.руб.; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 100597,70 тыс. рублей. в 2022 году – 101287,53 тыс. рублей , в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс.руб.; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 101287,53 тыс. рублей. в 2023 году – 102027,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс.руб.; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 102027,60 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение качества содержания мест захоронения. |
|  | Повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Шпаковского муниципального округа. Улучшение санитарного и эстетического состояния территории Шпаковского муниципального округа. Повышение уровня благоустройства территории Шпаковского муниципальногоокруга. удаление аварийных деревьев на территории Шпаковского муниципальногоокруга. |
|  | Обеспечение на должном уровне санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Шпаковского муниципального округа; Повышение общего уровня благоустройства Шпаковского округа. |
|  | Снижение процента неработающих светильников уличного освещения. |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно- целевым методом.

Основной целью развития благоустройства Шпаковского муниципального округа Ставропольского края является улучшение эстетического облика территории Шпаковского муниципального округа и создание комфортных условий для проживания населения.

Данная  Программа  является основной для реализации мероприятий  по  благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов Шпаковского  муниципального округа Ставропольского края.

В населённых пунктах  поселений  проводится определённая работа  по   благоустройству  дворовых проездов, ремонт детских игровых комплексов, опилке аварийных деревьев, ремонт линий уличного освещения.

Программно-целевой подход к решению проблем  благоустройства  и развития  территории  необходим, так как без комплексной системы благоустройства   Шпаковского муниципального округа Ставропольского края невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  округа.

Определение перспектив благоустройства  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов  благоустройства  и объектов коммунального хозяйства.

Раздел 2. Цели и задачи, индикаторы достижения цели программы, сроки и этапы ее реализации.

Цели Программы:

улучшение содержания территорий кладбищ в Шпаковском муниципальном округе;

содержание территорий Шпаковского муниципального округа;

улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Шпаковского округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население;

повышение надежности работы линий уличного освещения;

улучшение эффективности и энергоэкономичности установок.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и реализации основных мероприятий Программы следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Содержание кладбищ на территории Шпаковского муниципального округа»

подпрограмма «Содержание территорий Шпаковского муниципального округа»

подпрограмма «Чистый Шпаковский муниципальный округ»

подпрограмма «Организация уличного освещения на территории Шпаковского муниципального округа»

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечение выполнения следующих задач:

повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

привлечение жителей к участию в решение проблем благоустройства;

формирование качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусорана территории Шпаковского округа и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки;

Освещение улично-дорожной сети, общественных территорий для безопасности движения транспорта и пешеходов.

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается     целевыми индикаторами и показателями программы, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | приведение территории действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | % | 40 | 70 | 100 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Шпаковского муниципального округа | % | 20 | 30 | 50 |
| 3 | Увеличение доли ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) до 100%. | % | 40 | 70 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | ед. | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Увеличение протяженности сети уличной освещения | м | 1000 | 1000 | 1000 |

Программа реализуется в один этап: 2021-2023 годы.

Раздел 2.1. Весовые коэффициенты

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам Подпрограммы, отражающих значимость цели Программы в достижении стратегических целях социально-экономического развития Шпаковского муниципального  округа в сравнении с другой целью Программы, влияющей на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы приведены в приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Прогнозируемые  объёмы финансирования программы составит 305362,83,0 тыс. рублей, в том числе  за счет средств:

бюджета Ставропольского края – 1450,0 тыс.руб.;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  303912,83 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2021 году – 102047,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Ставропольского края – 1450,0 тыс.руб.;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  100597,70 тыс. рублей.

в 2022 году –  101287,53 тыс. рублей , в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс.руб.;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  101287,53 тыс. рублей.

в 2023 году –  102027,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,0 тыс.руб.;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  102027,60 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджетов на соответствующий год.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении № 6 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий подпрограмм:

1. Мероприятия по содержанию территории кладбищ;

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет улучшение качества содержания мест захоронения.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды  администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

2. Благоустройство общественных территорий;

3. Озеленение общественных территорий;

4. Участие в реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах;

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет: повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Шпаковского муниципального округа, улучшение санитарного и эстетического состояния территории Шпаковского муниципального округа, повышение уровня благоустройства территории Шпаковского муниципального округа.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды  администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

5. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

6. Мероприятия по благоустройству контейнерных площадок для сбора ТКО;

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет: обеспечение на должном уровне санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Шпаковского муниципального округа, повышение общего  уровня благоустройства Шпаковского округа.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

7. Мероприятие по обеспечению бесперебойной работы системы  уличного освещения;

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет снижение процента неработающих светильников уличного освещения.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 7.