УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 16 июня 2022 г. № 915

(в редакции постановления администрации

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 02 июля 2025 г. № 845)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ (СРОКОМ НА ТРИ ГОДА) ПЛАН

реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, на 2023-2025 годы

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | количество жителей | количество этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10548 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211,20 | 1211,20 | 1211,20 | 72 | 3 | 3 | 5 242 680,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 680,73 | 31.12.2023 |
| 10559 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 23338,00 | 20668,40 | 20668,40 | 174 | 5 | 4 | 5 560 450,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 450,53 | 31.12.2023 |
| 9244 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 5731,20 | 2853,50 | 2853,50 | 165 | 5 | 4 | 8 685 385,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 685 385,02 | 31.12.2023 |
| 11191 | 5 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099,40 | 1099,40 | 1099,40 | 70 | 3 | 2 | 5 621 581,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 581,32 | 31.12.2023 |
| 11204 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386,90 | 5386,90 | 5386,90 | 308 | 5 | 8 | 10 011 691,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 011 691,30 | 31.12.2023 |
| 10006 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070,80 | 1070,80 | 1070,80 | 65 | 3 | 2 | 5 497 511,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497 511,86 | 31.12.2023 |
| 11059 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673,90 | 647,50 | 647,50 | 28 | 2 | 2 | 4 003 775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 775,65 | 31.12.2023 |
| 11222 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 4 488 991,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 991,72 | 31.12.2023 |
| 10054 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 785,00 | 725,50 | 725,50 | 48 | 2 | 2 | 799 041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 041,22 | 31.12.2023 |
| 11967 | 11 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2670,00 | 1830,00 | 1830,00 | 178 | 5 | 4 | 3 350 243,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 243,07 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 39306,70 | 33671,00 | 33671,00 | 930,00 |  |  | 53 261 352,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 261 352,42 |  |
| 11076 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 392,90 | 260,80 | 260,80 | 26 | 2 | 2 | 3 378 821,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378 821,84 | 31.12.2024 |
| 52553 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 700,20 | 462,40 | 462,40 | 38 | 2 | 2 | 5 366 364,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 364,10 | 31.12.2024 |
| 11095 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 334,90 | 220,80 | 220,80 | 24 | 2 | 2 | 3 252 341,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 341,88 | 31.12.2024 |
| 11147 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 658,10 | 449,70 | 449,70 | 15 | 2 | 2 | 6 080 072,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 072,46 | 31.12.2024 |
| 9233 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2327,00 | 1790,60 | 1790,60 | 97 | 5 | 2 | 4 272 685,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 685,75 | 31.12.2024 |
| 11060 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 1874,60 | 1320,50 | 1320,50 | 81 | 5 | 2 | 2 899 560,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 560,53 | 31.12.2024 |
| 13043 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2868,20 | 2172,60 | 2172,60 | 93 | 5 | 2 | 4 159 369,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159 369,59 | 31.12.2024 |
| 12994 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3698,00 | 3044,10 | 3044,10 | 138 | 5 | 3 | 5 905 771,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 771,57 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 853,90 | 9 721,50 | 9 721,50 | 512,00 |  |  | 35 314 987,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 314 987,73 |  |
| 10421 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 3840,7 | 2983,7 | 2983,7 | 165 | 5 | 3 | 5 181 014,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 181 014,75 | 31.12.2025 |
| 12991 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3536,7 | 2973.4 | 2973.4 | 141 | 5 | 3 | 4 632 631,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632 631,20 | 31.12.2025 |
| 7363 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул.Гоголя, д. 26 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 6277,30 | 4505,50 | 4505,50 | 417 | 5 | 7 | 3 999 393,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 393,84 | 31.12.2025 |
| 11191 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099,40 | 1099,40 | 1099,40 | 70 | 3 | 2 | 2 996 894,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 996 894,85 | 31.12.2025 |
| 10594 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 2436,20 | 2144,70 | 2144,70 | 106 | 5 | 2 | 3 172 852,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 172 852,45 | 31.12.2025 |
| 9200 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 3569,40 | 3267,10 | 3267,20 | 143 | 5 | 3 | 6 239 054,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 239 054,39 | 31.12.2025 |
| 10576 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 4 | 1980 |  | нет | нет | нет | 2842,30 | 2465,60 | 2465,60 | 249 | 5 | 4 | 6 683 020,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 683 020,20 | 31.12.2025 |
| 10077 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 801,40 | 740,40 | 740,40 | 48 | 2 | 2 | 2 787 809,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 809,16 | 31.12.2025 |
| 10088 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 4 050 259,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 259,56 | 31.12.2025 |
| 10093 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 821,00 | 762,00 | 762,00 | 48 | 2 | 2 | 2 787 809,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 809,16 | 31.12.2025 |
| 10859 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1502,70 | 1099,10 | 1099,10 | 72 | 3 | 2 | 2 996 894,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 996 894,85 | 31.12.2025 |
| 10847 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 444,00 | 298,70 | 298,70 | 24 | 2 | 2 | 1 161 587,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 587,15 | 31.12.2025 |
| 12988 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3366,50 | 2620,10 | 2620,10 | 122 | 5 | 4 | 10 125 648,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125 648,90 | 31.12.2025 |
| 10822 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2687,40 | 1852,40 | 1852,40 | 180 | 5 | 4 | 2 996 894,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 996 894,85 | 31.12.2025 |
| 9244 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 5731,20 | 2853,50 | 2853,50 | 165 | 5 | 4 | 6 969 522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 969 522,90 | 31.12.2025 |
| 13097 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 2889,10 | 1979,50 | 1979,50 | 190 | 6 | 6 | 14 818 716,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 818 716,34 | 31.12.2025 |
| 10548 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211,20 | 1211,20 | 1211,20 | 72 | 3 | 3 | 6 626 541,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 626 541,89 | 31.12.2025 |
| 11204 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386,90 | 5386,90 | 5386,90 | 308 | 5 | 8 | 6 312 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312 252,00 | 31.12.2025 |
| 10001 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 3209,40 | 2374,50 | 2374,50 | 162 | 5 | 4 | 6 969 522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 969 522,90 | 31.12.2025 |
| 10006 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070,80 | 1070,80 | 1070,80 | 65 | 3 | 2 | 6 969 522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 969 522,90 | 31.12.2025 |
| 11213 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 780,00 | 745,70 | 745,70 | 44 | 2 | 2 | 3 678 551,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678 551,67 | 31.12.2025 |
| 11222 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 2 416 101,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 101,27 | 31.12.2025 |
| 11248 | 24 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 741,50 | 741,50 | 741,50 | 43 | 2 | 2 | 7 326 910,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 326 910,76 | 31.12.2025 |
| 11260 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 775,30 | 742,10 | 742,10 | 47 | 2 | 2 | 2 416 101,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 101,27 | 31.12.2025 |
| 52554 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | 1981 |  | нет | нет | нет | 738,60 | 483,00 | 483,00 | 36 | 2 | 2 | 3 999 393,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 393,84 | 31.12.2025 |
| 10061 | 27 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 5535,36 | 4195,90 | 4195,90 | 240 | 5 | 2 | 7 686 834,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 686 834,96 | 31.12.2025 |
| 10069 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3370,44 | 2354,10 | 2354,10 | 100 | 5 | 3 | 4 680 490,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 490,61 | 31.12.2025 |
| 12996 | 29 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3248,90 | 2882,90 | 2882,90 | 146 | 5 | 3 | 4 617 300,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 300,19 | 31.12.2025 |
| 11051 | 30 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 393,80 | 258,00 | 258,00 | 24 | 2 | 2 | 2 700 173,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 173,04 | 31.12.2025 |
| 11059 | 31 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673,90 | 647,50 | 647,50 | 28 | 2 | 2 | 1 858 539,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 539,44 | 31.12.2025 |
| 13435 | 32 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1680,70 | 1150,70 | 1150,70 | 56 | 3 | 2 | 83 998,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 998,91 | 31.12.2025 |
| 13439 | 33 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 440,00 | 430,20 | 430,20 | 10 | 2 | 2 | 83 998,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 998,91 | 31.12.2025 |
| 13440 | 34 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 1310,00 | 1304,60 | 1304,60 | 20 | 2 | 2 | 83 998,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 998,91 | 31.12.2025 |
| 11172 | 35 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 721,30 | 671,70 | 671,70 | 25 | 2 | 2 | 3 096 067,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 067,68 | 31.12.2025 |
| 11284 | 36 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 12 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 757,90 | 709,10 | 709,10 | 24 | 2 | 2 | 3 096 067,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 067,68 | 31.12.2025 |
| 11266 | 37 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 8 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 704,40 | 655,50 | 655,50 | 30 | 2 | 2 | 3 096 067,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 067,68 | 31.12.2025 |
| 11076 | 38 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 16 | 2 | 2 | 2 700 173,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 173,04 | 31.12.2025 |
| 11147 | 39 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 725,80 | 725,00 | 725,00 | 20 | 2 | 2 | 3 355 911,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355 911,84 | 31.12.2025 |
| 47715 | 40 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 192 | 1 | 1999 |  | нет | нет | нет | 4309,00 | 4309,00 | 4309,00 | 160 | 5 | 4 | 4 665 959,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 959,48 | 31.12.2025 |
| 11089 | 41 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 641,60 | 423,10 | 423,10 | 48 | 2 | 2 | 8 997 287,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 997 287,89 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 48562,40 | 39759,30 | 39759,30 | 2127,00 |  |  | 179 117 773,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 306 008,01 |  |
|  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  | 100723,00 | 83151,80 | 83151,80 | 3569,00 |  |  | 267 694 113,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 882 348,16 |  |

______________