|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 202 |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

развития территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, основанный на местных инициативах «Обустройство пешеходной              дорожки по ул. Ленина от дома № 18А до дома № 58А в селе Татарка                  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края»

1. Наименование проекта: «Обустройство пешеходной дорожки по      ул. Ленина от дома № 18А до дома № 58А в селе Татарка Шпаковского      муниципального округа Ставропольского края».

2. Место реализации проекта:

2.1. Муниципальное образование Ставропольского края (далее - муниципальный округ): Шпаковский муниципальный округ Ставропольского края.

2.2. Населенный пункт: село Татарка.

3. Общие сведения о населенном пункте:

3.1. Численность населения населенного пункта: 6599 человек.

4. Сведения об инициативной группе.

4.1. Руководитель инициативной группы (Ф.И.О., контактные данные (номер телефона, электронная почта): Подольская Алена Викторовна, руководитель кружка МКУК «Культурно-досуговый центр», адрес электронной почты - podolskaialenka@gmail.com, телефон – 8-928-327-57-00.

4.2. Участники инициативной группы: Христюк Светлана Алексеевна, Некрасова Ирина Юрьевна, Бакалова Любовь Григорьевна, Синякова       Наталья Михайловна, Грицевич Владимир Николаевич, Хижняк Юлия         Евгеньевна, Шимченко Виктория Геннадьевна, Бородина Виктория Ана-тольевна.

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта: организация благоустройства территории  населенного пункта муниципального образования.

5.2. Обоснование необходимости реализации проекта (описание сути проблемы, степень ее важности для населения и т.д.) Обустройство пешеходной дорожки по улице Ленина села Татарка Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

В связи с увеличением транспортного потока по улице Ленина села Татарка в последнее время сложилась угрожающая ситуация по безопасности пешеходов. По этой улице проходит большинство жителей села в школу, детский сад, амбулаторию, почту, сбербанк, администрацию. Обустройство улицы Ленина пешеходной дорожкой является наиболее актуальным проектом, так как эта улица является центральной в селе.

5.3. Мероприятия по решению проблемы:

5.3.1. Подготовительные работы (описание необходимых подготовительных мероприятий): изготовление локальных сметных расчетов, участие в конкурсном отборе, заключение соглашения с министерством финансов Ставропольского края, проведение аукциона по выявлению подрядчика.

5.3.2. Ремонтные работы (описание того, что необходимо отремонтировать): установка бортовых камней бетонных - 906 м, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см – 908 м.

5.3.3. Прочая деятельность (описание иной необходимой деятельности, направленной на решение поставленной проблемы) – нет.

5.4. Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке проекта (краткое описание применявшихся средств): Изучение общественного мнения проведено методом анкетирования, распространением объявлений в местах размещения средств массовой информации, на сайте Татарского территориального отдела администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края: http://adm-tatarka.ru/, http://adm-tatarka.ru/anketa, http://adm-tatarka.ru/novosti, http://adm-tatarka.ru/zhizn-poseleniya в официальной группе социальной сети Инстаграм https://www.instagram.com/p/CDjucu8pJvLLmQO8j2pmHqARIfGkTxuAS9BP8Y0/?igshid=1rr8tl186al3d, https://www.instagram.com/p/CDl33WJJWga/?igshid=16wlxt8m89iss, В Контактеhttps://vk.com/club197560979,odnoklassniki.ru:https://ok.ru/group/57371196260482, https://ok.ru/group/57371196260482/topic/151729192059778, https://ok.ru/group/57371196260482/topic/151752147944322, газета Шпаковский вестник https://www.instagram.com/p/CDl33WJJWga/?igshid=14wgg8pekceip.

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изменений в населенном пункте к которым приведет реализация проекта, по возможности их количественная характеристика, динамика). В результате реализации проекта минимизируется количество ДТП с участием пешеходов, проживающих на территории муниципального образования, уменьшится вероятность детского дорожного травматизма в результате ДТП. Обеспечится уровень безопасности жителей поселения. Жители и дети смогут безопасно дойти в центр села, а так же в школу, детский сад, амбулаторию.

6. Характеристика населения, которое получит пользу от реализации проекта:

6.1. Группы населения населенного пункта, которые непосредственно получат пользу от реализации проекта (дети дошкольного возраста, учащиеся школы, молодежь, жители пожилого возраста, а также работающие граждане население, проживающее на определенной улице населенного пункта и т.д.): все жители.

6.2. Численность населения населенного пункта, которое непосредственно получит пользу от реализации проекта более 3000 человек.

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее – объект):

7.1. Дата постройки объекта: 2012 г.

7.2. Общая характеристика объекта: Общая протяженность дороги – 454 м.

7.3. Текущее состояние объекта: Обустройство пешеходной дорожки по ул. Ленина от дома № 18А до дома № 58А село Татарка Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

7.4. Права собственности на объект: Шпаковский муниципальный округ Ставропольского края.

8. Прогнозируемый объем финансирования проекта (согласно технической документации) 1 641 639,00 рублей, в том числе:

8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края                             1 100 000,00 рублей.

8.2. Объем средств из бюджета муниципального округа 374 639,00 рублей;

8.3. Объем средств населения населенного пункта (сумма должна соответствовать подтверждающим материалам) 56 000,00 рублей;

8.4. Средства индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края              111 000,00 рублей.

9. Уровень софинансирование проекта за счет средств местного бюджета составит 25,1% процентов (8.2/(8.2+8.1))*100 %.

10. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию проекта в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ).

10.1. Численность населения, которое примет участие в реализации проекта безвозмездным трудом 40 человека.

10.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию проекта в натуральной форме: 19 036,0 рублей.

10.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, в реализацию проекта безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ): 92 000,0 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № | Форма вклада | Оценочная стоимость (рубли) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Денежная форма (согласно пункту 8 проекта) | 1 641 639,00 |
| 2. | Натуральная форма (согласно подпункту 10.2 проекта) | 19 036,00 |
| 3. | Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) (согласно подпункту 10.3 проекта) | 92 000,00 |
| 4. | Итого | 1 752 675,00 |

11. Прогнозируемый срок завершения реализации проекта: 01.10.2021.

______________