П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

29 декабря 2020 г.                                     г.Михайловск                                         № 1096

Об утверждении муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской       среды»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 20.12.2017 № 89 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды», постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 25.09.2020 № 759 «Об утверждении временного порядка, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шпаковского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями,       внесенными постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 22.12.2020 № 1034), администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы

администрации Шпаковского

муниципального района

Ставропольского края                                                                     В.Д.Приходько

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от 29 декабря 2020 г. № 1096

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

(далее - Программа)

| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2024 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | с 2018 года по 2020 год администрации МО поселений и города Михайловска Шпаковского муниципального района Ставропольского края с 2021 по 2024 год администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители Программы | с 2018 года по 2020 год уполномоченные представители администрации МО поселений и города Михайловска Шпаковского муниципального района Ставропольского края с 2021года по 2024 год администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники Программы | с 2018 года по 2020 год физические и юридические лица, органы местного самоуправления с 2021 года по 2024 год физические и юридические лица, администрация Шпаков-ского муниципального округа Ставрополь-ского края, территориальные отделы администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | нет |
| Цель Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назна-чения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные террито-рии), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – дворовые территории) |
| Задачи Программы | организация мероприятий по благоустройству общественных территорий; организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий; повышение уровня вовлеченности заинтересо-ванных граждан, организацией в реализацию мероприятий по благоустройству обществен-ных территорий, а также дворовых территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | количество благоустроенных общественных территорий в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края; количество благоустроенных дворовых территорий в Шпаковскоммуниципальном округе Ставропольского края; количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | общий объем финансирования, предус-мотренного на реализацию программы за счет средств местного бюджета с учетом средств бюджета поселений, 2018-2021года составляет 154906,39 тыс. рублей, Прогнозированные 2022-2024 годы составляет 300000,0 тыс. руб. в том числе, по годам: 2018 год – 34995,22 тыс. рублей; 2019 год – 45971,15 тыс. рублей; 2020 год – 48466,53 тыс. рублей; 2021 год – 25473,53 тыс. рублей; 2022 год –00,00 тыс. рублей; 2023 год –00,00 тыс. рублей; 2024 год –00,00 тыс. рублей; из них на 2018-2021года: 27888,33 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; 118934,60 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 6916,79 тыс. рублей – за счет собственных доходов бюджета муниципального образова-ния города Михайловска 1166,66 тыс. рублей - за счет собственных доходов бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края; 0,0 тыс. рублей - за счет средств внебюджетных источников. В том числе на благоустройство общественных территорий – 156351,43 тыс. рублей: из них: 27888,33 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; 118934,60 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 6916,79 тыс.рублей – за счет собственных доходов бюджета муниципального образования города Михайловска 1166,66 тыс. рублей - за счет собственных доходов бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края; 00,00 тыс. рублей - за счет средств внебюджетных источников. В том числе на благоустройство дворовых территорий – 00,00 тыс. рублей, из них: 00,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 00,00 тыс. рублей - за счет собственных доходов бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края; Информация об объемах и источниках финансового обеспечения программы, приведена в приложении № 1 к программе |
| Ожидаемые конечные результаты программы | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении № 2 к программе: увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Шпаковского муниципальном округе Ставропольского края с 01 единиц в 2017 году до 11 единиц в 2024 году; увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в муниципальном образовании Шпаковского муниципального округа Ставропольского края с 227 единиц в 2017 году до 282 единиц в 2024 году; увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий до 30 процентов в 2024 году; увеличение к 2024 году доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании города Михайловска Шпаков-ского муниципального округа Ставрополь-ского края |

Характеристика

сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и мероприятия по достижению целей программы

Анализ сферы благоустройства Шпаковского муниципального округа Ставропольского края показал, что в последние годы в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства Шпаковского муници-пального округа Ставропольского края имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий

На территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Общее количество общественных территорий в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края составляет 66 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 01.08.2020 года составляет 21 ед.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.12.2020, составляет       45 ед.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении № 3 к программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее - Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня справочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Шпаковского муниципального округа Ставропольского края приведена в приложении № 4 к программе.

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставрополь-ского края вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с действующим законодательством при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация Шпаковскогомуниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Шпаковском муниципальном округе  Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятия по благоустройствуобщественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Шпаковского муници-пального округа Ставропольского края.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий

На территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Общее количество дворовых территорий в Шпаковском муници-пальном округе Ставропольского края составляет 71 ед., из них количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования по состоянию на 01.12.2020 года, года составляет 0 ед.

Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.12.2020, составляет 71 ед.

Работы по благоустройству дворовых территорий в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий). Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведен в приложении № 5 к программе.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в Шпаковскоммуниципальном округе Ставропольского края включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных мини-мальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края возлагается на администрацию Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее                         20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении № 6 к программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставрополь-ского краявправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с действующим законодательством при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставрополь-ского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского краямежведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского краяобеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благо-устраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Шпаковского муници-пального округа Ставропольского краязаключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки приосуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставрополь-ского края самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Шпаковского муници-пального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-мательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональ-ными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

На территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края имеются объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц. Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2024 года.

Количество объектов недвижимого имущества, нуждающихся в благоустройстве в соответствии с заключенными соглашениями, по состоянию на 01.08.2020 составляет 0 ед.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 - 2024 годах, приведен в приложении № 7 к программе.

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома)

На территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского краярасположены индивидуальные жилые дома, не соответствующие Правилам благоустройства.

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства.

По состоянию на 01.12.2020 на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края расположены 28699 ед. индивидуальных жилых домов, из которых проведена инвентаризация в отношении 28699 индивидуальных жилых домов, из которых 25461 ед. признаны соответствующими Правилам благоустройства, 3238  ед. признаны не соответствующими Правилам благоустройства. Между администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и 2 (двумя) собственниками индивидуальных жилых домов заключены 2 соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов об их благоустройстве за счет собственников не позднее 2024 года.

По состоянию на 01.12.2020 в рамках соглашений приведены в соответствие с Правилами благоустройства 25461 индивидуальных жилых домов.

5. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения участия в обсуждении не менее  36922 человек, что составляет 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Шпаковском округе Ставропольского края, а также для увеличения к 2024 году числа участников обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Шпаковском округе Ставропольского края.

Помимо этого, администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее – голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию современной городской среды в Ставрополь-ском крае» и муниципальными правовыми актами.

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от                   14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»
запланировано обеспечение участия в голосовании в 2024 году                         34723 граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, что составляет 30 процентов общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

_______________

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

### объемы и источники

финансового обеспечения муниципальной программы Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

| ### № п/п | ### Наименование программы, мероприятия программы | ### Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы, мероприятию программы | ### Объемы финансового обеспечения по годам ### (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023 | ### 2024 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего |  | 34995,22 | 45971,15 | 48466,53 | 25473,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальный бюджет), всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства федерального бюджета, всего | 27888,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ### средства краевого бюджета, всего | 5182,14 | 43442,74 | 46002,89 | 24306,83 |  |  |  |
|  |  | ### средства муниципального бюджета | 1924,74 | 2528,41 | 2463,64 | 1166,70 |  |  |  |
|  |  | ### внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Мероприятия по благоустройству общественных территорий, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### муниципальный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства федерального бюджета, всего | 27888,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ### средства краевого бюджета, всего | 5182,14 | 43442,74 | 46002,89 | 24306,83 |  |  |  |
|  |  | ### средства муниципального бюджета, всего | 1924,74 | 2528,41 | 2463,64 | 1166,70 |  |  |  |
|  |  | ### внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3. | ### Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### муниципальный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ### средства краевого бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ### средства муниципального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ### внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

___________________________

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

### СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края  «Формирование современной городской среды»

| ### № п/п |  | ### Наименование ### индикатора достижения цели ### программы | ### Единица измерения | ### Значение индикатора достижения цели программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2018 | ### 2019 |  | ### 2020 |  | ### 2021 |  |  | ### 2022 | ### 2023 | ### 2024 |
| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 |  | ### 6 |  | ### 7 |  |  | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| ### 1. | Количество благоустроенных общественных территорий |  | единиц | 5 |  | 15 |  | 21 |  | 32 | 43 |  | 56 | 66 |
| ### 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | единиц | - |  | 4 |  | 4 |  | 10 | 29 |  | 54 | 71 |
| ### 3. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий |  | ### человек | 14950 |  | 16100 |  | 18400 |  | 20700 | 23000 |  | 28750 | 34723 |

________________

|  | Приложение № 3 к программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

### АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

### общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | город Михайловск, парк «Центральный» |  | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Городская среда) |  |  |  |  |
|  | село Верхнерусское, новое кладбище |  | Государственная программа Ставропольского края «Управление Финансами» (далее - Управление финансами) |  |  |  |  |
|  | хутор Демино, парк «Радужный» |  | «Управление финансами» |  |  |  |  |
|  | село Пелагиада, пешеходная дорожка по улице Мазикина |  | Благоустройство территории МО Пелагиадского сельсовета |  |  |  |  |
|  | село Татарка, пешеходная дорожка по ул. Чехова |  | «Управление Финансами» |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| - 138. | город Михайловск, Михайловск, пешеходная зона по ул. Ленина (1 очередь) |  | «Городская среда» |  |  |  |  |
| - 139. | город Михайловск, мемориальный комплекс «Огонь Вечной Славы» на площади Победы |  | «Городская среда» |  |  |  |  |
| - 140. | город Михайловск, пешеходная зона по ул. Ленина (2 очередь) |  | «Городская среда» |  |  |  |  |
|  | х.Демино, парк «Радужный» II этап |  | «Управление финансами» |  |  |  |  |
|  | станица Новомарьевская, общественная территория в центре станицы (I этап) |  | «Управление финансами» |  |  |  |  |
|  | село Пелагиада, пешеходная дорожка по переулку Медовый |  | Благоустройство территории МО Пелагиадского сельсовета |  |  |  |  |
|  | село Пелагиада, пешеходная дорожка по улице Мазикина |  | Благоустройство территории МО Пелагиадского сельсовета |  |  |  |  |
|  | село Пелагиада, остановки общественного транспорта по улице Ленина |  | Благоустройство территории МО Пелагиадского сельсовета |  |  |  |  |
|  | село Татарка, парковая зона |  | «Управление финансами» |  |  |  |  |
|  | село Сенгилеевское, комплексная спортивная площадка |  | «Управление финансами» |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Михайловск, Аллея Здоровья по ул. Ишкова |  | «Городская среда» |  |  |  |  |
|  | х.Демино, парк «Радужный» III этап |  | «Управление финансами» |  |  |  |  |
|  | станица Новомарьевская, общественная территория в центре станицы (II этап) |  | «Управление финансами» |  |  |  |  |
|  | село Пелагиада, тротуарная дорожка по нечетной стороне улицы Ленина от дома № 79 до переулка Яблочный |  | «Управление финансами» |  |  |  |  |
|  | село Татарка, пешеходная дорожка по ул. Ленина |  | «Управление финансами» |  |  |  |  |
|  | Обустройство детской комплексной игровой площадки с элементами спортивной в п. Цимлянский Шпаковского района |  | «Управление Финансами» |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | г. Михайловск, благоустройство городс-кого сквера по ул. Ленина |  |  | «Городская среда» |  |  |  |
| 23. | Благоустройство стадиона и спорт-площадки с. Верхнерусское, ул. Парковая, 14,16 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Благоустройство спортивно-игровой зоны с. Верхнерусское, ул. Комсомольская, 72 б |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Детская игровая площадка, спортивная площадка, парковая зона с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 152 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | село Надежда, парк 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, по адресу ул. Парковая в с. Надежда |  |  |  |  |  |  |
| 27. | село Пелагиада, улица Ленина, 68А, Общественная территория, прилегающая к объекту культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов, погибших в 1918 – 1920 и в 1942 гг.», («Огонь Вечной Славы») |  |  |  |  |  |  |
| 28. | село Сенгилеевское, парковая зона |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Спортивная площадка по ул. Центральной, 125Б в станице Темнолесской |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Автомобильная парковка по ул. Подгорной, 27А в станице Темнолесской |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Парковая зона по ул. Центральная, 129В в станице Темнолесской |  |  |  |  |  |  |
| 32. | п. Цимлянский, территория МКУК «Сельский культурный комплекс», площадь |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | г. Михайловск, благоустройство парковой зоны вдоль реки Чла (1 этап) |  |  |  |  |  |  |
| 34. | г. Михайловск, пешеходная зона по ул. Ленина (3, 4 очередь) |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Благоустройство пешеходных зон село Верхнерусское, ул. 50 Лет Победы |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Благоустройство пешеходных зон село Верхнерусское, ул. Полевая |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Благоустройство пешеходных зон с. Верхнерусское, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Благоустройство пешеходных зон хутор Вязники ул.Первомайская, ул. Промышленная |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Благоустройство пешеходных зон хуторНижнерусский ул.Центральная |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Благоустройство пешеходных зон хутор Нижнерусский ул. Лесная |  |  |  |  |  |  |
| 41. | село Пелагиада, улица Тополя, 1Д, общественная территория (Парк культуры и отдыха) в селе Пелагиада Шпаковского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 42. | село Сенгилеевское, площадь Ленина |  |  |  |  |  |  |
| 43. | п. Цимлянский, ул. Советская, 10а, сквер |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | г. Михайловск, благоустройство парковой зоны вдоль реки Чла (2 этап) |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Мемориальный комплекс «Воинам-Защитникам Отечества» с. Верхнерусское ул.Подгорная, 175 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Памятник «Землякам–участникам Гражданской и Великой Отечественной войны» х.Нижнерусский, ул. Центральная № 20 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Благоустройство Парков и площадей с. Верхнерусское ул. Подгорная № 91 «г» |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Благоустройство Парков и площадей х. Нижнерусский ул.Центральная № 20 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | с Казинка, парк |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Аллея Памяти, с. Надежда, ул. Комсомольская 14 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | село Сенгилеевское, улица Ленина |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Благоустройство пешеходных зон село Верхнерусское, ул. Комсомольского |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Благоустройство пешеходных зон село Верхнерусское, ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Благоустройство пешеходных зон село Верхнерусское, ул. Песчаная |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Благоустройство пешеходных зон хутор Нижнерусский ул.Строителей ул. Вербовая |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Благоустройство пешеходных зон хутор Нижнерусский ул. Курильская |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | г. Михайловск, благоустройство парковой зоны вдоль реки Чла (3 этап) |  |  |  |  |  |  |
| 58. | г. Михайловск, благоустройство парковой зоны вдоль реки Чла (4 этап) |  |  |  |  |  |  |
| 59. | село Дубовка, ул. Шоссейная, 5а Площадь Победы |  |  |  |  |  |  |
| 60. | село Сенгилеевское, ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Благоустройство пешеходных зон село Верхнерусское, ул. Подгорная |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Благоустройство пешеходных зон с. Верхнерусское, ул. Подлессная |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Благоустройство пешеходных зон село Верхнерусское, ул. Кочубея |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Благоустройство пешеходных зон село Верхнерусское, ул. Батурлина |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Благоустройство пешеходных зон село Верхнерусское, ул. Заречная |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Благоустройство пешеходных зон хуторВязники ул. Железнодорожная, ул. Новая |  |  |  |  |  |  |

_______________

|  | Приложение № 4 к программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

### объемы и источники

финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

| ### № п/п | ### Наименование программы | ### Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы | ### Объемы финансового обеспечения по годам ### (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023 | ### 2024 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Финансовое обеспечение благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Шпаковского муниципального округа Ставропольскогокрая, всего |  | 9770,27 | 13319,30 | 14050,29 | 2050,58 |  |  |  |
|  |  | ### краевой бюджет | 6795,62 | 8855,82 | 9152,45 | 1450,58 |  |  |  |
|  |  | ### средства местных бюджетов | 2974,65 | 4463,48 | 4897,84 | 600,00 |  |  |  |
| ### 2. | ### Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», всего |  | 9770,27 | 13319,30 | 14050,29 | 2050,58 |  |  |  |
|  |  | ### краевой бюджет | 6795,62 | 8855,82 | 9152,45 | 1450,58 |  |  |  |
|  |  | ### средства местных бюджетов | 2974,65 | 4463,48 | 4897,84 | 600,00 |  |  |  |
| ### 3. | ### Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4. | ### Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс», всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |

________________

АНОВЛЕНИЕ

Приложение № 5 к программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Уличные фонари:

- Скамья:

)

3) Урна:

___________________

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

### АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах

| № п/п | Адрес (местоположение) дворовой территории |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
|  | - |
|  | 2019 год |
| 1. | г. Михайловск, ул. Ленина, д.196/1, 196/2, 197 |
| 2. | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/1, 204/2 |
| 3. | г. Михайловск, ул. Кооперативная, д.15 |
| 4. | г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.6 |
|  | 2020 год |
|  | - |
| 2021 год |  |
| 5. | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 10, 10а10б |
| 6. | г. Михайловск, ул. Ленина, д.195/1 |
| 7. | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 156/2 |
| 8. | г. Михайловск, з-д. Российский, д. 99 |
| 9. | г. Михайловск, Ленина, 191/1 |
| 10. | х.Дёмино , ул. Ленина, д.28 и д.30 |
|  | 2022 год |
| 11. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 1 |
| 12. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 2 |
| 13. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 3 |
| 14. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 4 |
| 15. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 5 |
| 16. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 6 |
| 17. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 7 |
| 18. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 8 |
| 19. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 9 |
| 20. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 10 |
| 21. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 11 |
| 22. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 12 |
| 23. | г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 13 |
| 24. | с. Верхнерусское ул. Подгорная №158, |
| 25. | с. Верхнерусское ул. Юбилейная №1, |
| 26. | с. Верхнерусское, ул. Комсомольская № 74 |
| 27. | х.Дёмино , ул. Ленина, д.32 |
| 28. | ст. Темнолесская ул. Центральная, 167, 169 |
| 29. | п. Цимлянский, ул. Советская, 2 |

2023 год

| 30. | г. Михайловск, пер. Кавказский, 82, 82/1 |
| --- | --- |
| 31. | г. Михайловск, пер. Кавказский, 82/2 |
| 32. | г. Михайловск, пер. Кавказский, 82/3 |
| 33. | г. Михайловск, пер. Кавказский, 19 |
| 34. | г. Михайловск, пер. Кавказский, 82/3 |
| 35. | г. Михайловск, ул. Гоголя, 8,8б |
| 36. | г. Михайловск, ул. Войкова, 557д |
| 37. | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29, 31, 33, 35 |
| 38. | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1 |
| 39. | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47 |
| 40. | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45, 47а |
| 41. | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 19 |
| 42. | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10, 55/11, 55/14 |
| 43. | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1, 55/2, 55/3 |
| 44. | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4, 55/5, 55/6 |
| 45. | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7, 55/8, 55/9 |
| 46. | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57а, 57б |
| 47. | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 59 |
| 48. | с. Верхнерусское ул. Подгорная №158, |
| 49. | с. Верхнерусское ул. Юбилейная №1, |
| 50. | с. Верхнерусское, ул. Комсомольская № 74 |
| 51. | х.Дёмино , пер. Студенческий, д. 2и д.3 |
| 52. | х.Дёмино , пер. Студенческий, д. 4 |
| 53. | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, №12, ул. Пирогова, № 14 |
| 54. | п. Цимлянский, ул. Советская, 12 |
| 2024 год |  |
| 55. | г. Михайловск, пер. Ульяновский, 17 |
| 56. | г. Михайловск, пер. Ульяновский, 17а |
| 57. | г. Михайловск, пер. Красный, д. 5 |
| 58. | г. Михайловск, ул. Гагарина, 8 |
| 59. | г. Михайловск, ул. Гагарина, 9 |
| 60. | г. Михайловск, з-д Майский, 10,12 |
| 61. | г. Михайловск, ул. Ленина, 165 |
| 62. | г. Михайловск, пер. Красный, 12/1 |
| 63. | г. Михайловск, ул. Гоголя, 79, 79/1 |
| 64. | г. Михайловск, ул. Почтовая, 79 |
| 65. | г. Михайловск, ул. Ленина, 199 |
| 66. | г. Михайловск, ул. Некрасова, 6 |
| 67. | г. Михайловск, ул. Рабочая, 3 |
| 68. | х.Дёмино , ул. Советская, д. 21 |
| 69. | х.Дёмино , ул. Советская, д. 23 |
| 70. | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, № 16, ул. Пирогова, № 18, ул. Пирогова, № 20, ул. Пирогова, № 22 |
| 71. | п. Цимлянский, ул. Советская, 8,10 |

_________________

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

### АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

### объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц

### в 2018 - 2024 годах

| № п/п | Адрес (местоположение) объекта | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 32 а | ИП Баймина В.П. |
| 2. | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 32б | ИП Горб Г. И. |
| ... |  |  |

_________________